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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СЕНТ-ВИНСЕНТА И ГРЕНАДИН



В настоящем документе содержатся комментарии и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

	· План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш)
	ЮНЕП и ЮНИДО
	Общее утверждение
	roval







ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ 
Сент-Винсента и Гренадин
	(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН
	КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО
	64-м
	100% поэтапный отказ к 2025 году



	(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7  (Приложение C, Группа I)
	Год: 2024
	0,00 тонны ОРС



	(III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС)
	Год: 2024

	Химические вещества
	Аэрозоли
	Пеноматериалы
	Пожаротушение
	Холодильные установки
	Растворители
	Технологические агенты
	Лабораторное использование
	Совокупное секторальное потребление

	
	Производство
	Техобслуживание 
	

	ГХФУ-22
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	0,00



	(IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС)

	Базовый уровень 2009 –2010 г.:
	0,28
	Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения:
	0,28

	  ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	Уже утверждено:
	0,28
	Осталось:
	0,00



	(V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
	2025
	2026
	2027
	Итого

	ЮНЕП
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	0,02
	0,00
	0,00
	0,02

	
	Финансирование (в долл. США)
	53 100
	0
	0
	53 100

	ЮНИДО
	Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Финансирование (в долл. США)
	0
	0
	0
	0
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
2
3
	(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2011
	2012
	2013-2014
	2015
	2016-2017
	2018
	2019
	2020-2023
	2024*
	2025
	Итого

	Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС)
	н/п
	н/п
	0,28
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,18
	0,18
	0,09
	н/п

	Максимально допустимое потребление 
(в тоннах ОРС)
	н/п
	0,28
	0,25
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,09
	0,09
	0,00
	н/п

	Финансирование, согласованное в принципе (в долл. США)
	ЮНЕП
	Расходы по проекту
	55 809
	0
	0
	140 000
	0
	103 000
	0
	0
	100 000
	46 991
	445 800

	
	
	Эксплуатац. расходы
	7 255
	0
	0
	18 200
	0
	13 390
	0
	0
	13 000
	6 109
	57 954

	
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	124 115 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	124 115

	
	
	Эксплуатац. расходы
	11 170
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11 170

	Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США)
	Расходы по проекту
	179 924
	0
	0
	140 000
	0
	103 000
	0
	0
	100 000
	
	522 924

	
	Эксплуатац. расходы
	18 425
	0
	0
	18 200
	0
	13 390
	0
	0
	13 000
	
	63 015

	Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (в долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 991
	46 991

	
	Эксплуатац. расходы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 109
	6 109


* Утверждено на 95-м совещании для дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования (решение 95/34).

	Рекомендация секретариата:
	Общее утверждение



[bookmark: _Hlk213768963]ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
[bookmark: _Hlk213774765]От имени правительства Сент-Винсента и Гренадин ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого и заключительного транша одноэтапного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 46 991 долл. США плюс вспомогательные расходы учреждений в размере 6 109 долл. США только для ЮНЕП[footnoteRef:2]. В представленные материалы включены доклад о результатах освоения третьего транша, доклад о результатах проверки потребления ГХФУ за 2020-2024 годы и план освоения транша на 2026 год. В материалы также включен подробный отчет по демонстрационному проекту по замене оборудования для конечных пользователей, утвержденному на 86-м совещании в соответствии с решением 84/84(d)[footnoteRef:3]. [2:  Согласно письму от 12 сентября 2025 года Министерства туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры Сент-Винсента и Гренадин в адрес секретариата.]  [3:  Решение 86/53.] 

Отчет о потреблении ГХФУ
Правительство Сент-Винсента и Гренадин сообщило о потреблении 0,00 тонн ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 100 % ниже базового уровня потребления ГХФУ в стране, установленного для соблюдения обязательств. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ в Сент-Винсенте и Гренадинах (данные в соответствии со статьей 7 за 2020‑2024 годы)
	ГХФУ-22
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	Базовый уровень

	Метрические тонны (мт)
	0,11
	0
	0
	0
	0
	5,1

	Тонны ОРС
	0,01
	0
	0
	0
	0
	0,3



Сент-Винсент и Гренадины достигли полного поэтапного отказа от ГХФУ-22 ранее установленного графика на 2025 год.
Доклад о реализации страновой программы
Правительство Сент-Винсента и Гренадин сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) за 2020-2024 годы данные о потреблении ГХФУ по секторам, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
Доклад о проверке
В докладе о проверке подтверждается, что правительство внедряет систему лицензирования и квот на импорт и экспорт ГХФУ и что данные об общем потреблении ГХФУ, отраженные в отчетности по статье 7 Монреальского протокола за 2020-2024 годы, являются точными (как показано в таблице 1 выше). В ходе проверки были отмечены незначительные расхождения между данными таможенных органов и национального органа по озоновому слою (НООС) за 2020-2022 годы, вызванные некорректным использованием кодов Гармонизированной системы (ГС); эти расхождения были устранены путем регулярной сверки данных и обучения таможенных служащих правилам применения кодов ГС. В докладе о проверке сделан вывод, что Сент-Винсент и Гренадины по-прежнему полностью выполняют свои обязательства по Монреальскому протоколу и имеют функционирующую систему лицензирования и квот. В числе прочего, в докладе рекомендовано срочно принять пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола для сохранения нулевого уровня потребления ГХФУ, достигнутого в 2023 и 2024 годах благодаря введенному административными мерами запрету на импорт ГХФУ путем невыдачи лицензий и квот; и запретить импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ после принятия пересмотренного регламента. ЮНЕП указала, что правительство выполнит все рекомендации по проверке в ходе четвертого транша. 
Доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база
Проект пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола, вводящего запреты на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, обязательную сертификацию технических специалистов и положения, соответствующие Кигалийской поправке, был подготовлен юридическим консультантом и рассмотрен НООС и Юридическим департаментом правительства. Регламент направлен в Генеральную прокуратуру для утверждения Кабинетом министров, и ожидается, что он вступит в силу в первом квартале 2026 года. Запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ вступит в силу после принятия Регламента, заменив действующий в настоящее время запрет, введенный административными мерами. Были приняты четыре национальных стандарта[footnoteRef:4], охватывающие энергетическую маркировку холодильных аппаратов и кондиционеров воздуха, маркировку контейнеров с хладагентом, а также обращение с хладагентами и их хранение и безопасное использование. Страна ратифицировала Кигалийскую поправку 7 ноября 2022 года.  [4:  SVGNS 74:2020 – Энергетическая маркировка. Холодильная техника. Требования; SVGNS 76:2020 – Энергетическая маркировка. Кондиционеры воздуха. Требования; SVGNS 77:2020 – Маркировка контейнеров с хладагентом; и SVGNS 84:2023 – Обращение с хладагентами и их хранение и безопасное использование.] 

Учебные семинары для таможенных служащих и импортеров запланированы на ноябрь и декабрь 2025 года и будут посвящены пересмотренному Регламенту, кодам ГС 2022 года, которые были приняты страной в 2023 году, использованию идентификаторов хладагента, а также повторным занятиям по системе электронного лицензирования и квот. Ожидается, что учебный модуль по Монреальскому протоколу для таможенных служащих будет окончательно доработан к марту 2026 года.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
Восемнадцать техников по оборудованию для охлаждения и кондиционирования воздуха (ОКВ), включая одну женщину, приняли участие в трехдневном обучении, проведенном в ноябре 2024 года, которое охватило Монреальский протокол и национальные стандарты ОКВ, Кигалийскую поправку, передовые методы обслуживания и рекуперации хладагентов, а также демонстрацию системы электронного лицензирования и управления данными. 
Была проведена информационная кампания, ориентированная на заинтересованные стороны, включая студентов, конечных пользователей, таможенных служащих и чиновников министерств-партнеров, с целью поддержки поэтапного отказа от ГХФУ и альтернатив с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) и распространения сведений о готовящемся пересмотренном Регламенте. В рамках кампании было распространено 500 зонтов и 500 сумок-шопперов с сообщениями о защите озонового слоя и климата. НООС подготовил информационное видео для импортеров и розничных продавцов о том, как зарегистрироваться в качестве лицензированного импортера. Продолжался мониторинг работы центров по рекуперации хладагентов[footnoteRef:5]. [5:  После рекуперации 0,06 мт ГХФУ-22, о которой сообщалось на 86-м совещании, дополнительных объемов хладагентов рекуперировано не было.] 


Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания
Дополнительные мероприятия по стимулированию энергоэффективности в секторе обслуживания ОКВ в соответствии с решением 89/6 были утверждены на 95-м совещании[footnoteRef:6]. Был согласован детальный план работ по мероприятиям, направленным на стимулирование энергоэффективности в секторе обслуживания ОКВ. ЮНЕП инициировала найм международного консультанта для поддержки реализации, а предварительная встреча с Министерством энергетики подтвердила неизменную приверженность правительства проекту. Первое перечисление средств ожидается к декабрю 2025 года. [6:  Решение 95/34] 

Реализация и мониторинг проекта
НООС координирует мероприятия между заинтересованными сторонами, отслеживает прогресс для обеспечения эффективной реализации и подготавливает соответствующие доклады о достигнутых результатах. В рамках третьего транша было выделено в общей сложности 17 231 долл. США, включая 8 282 долл. США на персонал и консультантов; 4 356 долл. США на командировки; 2 593 долл. США на проведение совещаний и учебных семинаров; и 2 000 долл. США на прочие расходы.
Уровень освоения средств
[bookmark: _Hlk211415097]По состоянию на сентябрь 2025 года из одобренных на данный момент 522 924 долл. США было освоено 351 968 долл. США (227 853 долл. США для ЮНЕП и 124 115 долл. США для ЮНИДО), как показано в таблице 2. Остаток в размере 170 956 долл. США в 2025 и 2026 годах.
[bookmark: _Hlk211414372]Таблица 2. Финансовый отчет по ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин (в долл. США)
	[bookmark: _Hlk211414326]Транш
	ЮНЕП
	ЮНИДО
	Итого
	Уровень освоения (%)

	Первый
	Утверждено
	55 809
	124 115
	179 924
	100

	
	Освоено
	55 809
	124 115
	179 924
	

	Второй
	Утверждено
	140 000
	-
	140 000
	100

	
	Освоено
	140 000
	-
	140 000
	

	Третий
	Утверждено
	103 000
	-
	103 000
	31

	
	Освоено
	32 044
	-
	32 044
	

	EE 89/6
	Утверждено
	100 000
	-
	100 000
	0

	
	Освоено
	0
	-
	0
	

	Итого
	Утверждено
	398 809
	124 115
	522 924
	67

	
	Освоено
	227 853
	124 115
	351 968
	

	
	Остаток
	170 956
	0
	170 956
	


План освоения четвертого и заключительного транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Следующие мероприятия будут осуществляться ЮНЕП в период с января по декабрь 
2026 года:
проведение последующих встреч с координационным центром по законодательным вопросам и завершение пересмотра Регламента для их введения в действие к первому кварталу 2026 года; проведение одного национального семинара для представителей государственных и частных заинтересованных сторон для представления пересмотренного Регламента; проведение двух учебных семинаров для 30 ключевых заинтересованных сторон по национальным стандартам и пересмотренным регламентам; и ежегодные консультации для поддержки реализации системы электронного лицензирования и квот (6 000 долл. США плюс 30 436 долл. США из предыдущего транша); 
обучение 10 сотрудников таможенных органов и 10 импортеров пересмотренному Регламенту, применению кодов ГС 2022 года, системе электронного лицензирования и квот, использованию идентификаторов хладагентов, а также безопасному обращению с альтернативными хладагентами и хранению (3 000 долл. США плюс 22 000 долл. США из предыдущего транша);
обучение 30 технических специалистов (целевой показатель – пять женщин) в рамках двух семинаров по передовым методам обслуживания, работе с углеводородами и другими альтернативами, практическое обучение методам рекуперации хладагентов и разъяснение последствий введения пересмотренного Регламента, включая обязательную сертификацию (2 000 долл. США плюс 
15 751 долл. США из предыдущего транша); 
просветительские мероприятия, включая общенациональную информационную кампанию по продвижению технологий с низким ПГП; подготовку трех технических информационных бюллетеней для технических специалистов, импортеров и дистрибьюторов по альтернативам с низким ПГП, передовым методам обслуживания и пересмотренному Регламенту; и популяризацию мобильных приложений ЮНЕП OzonAction (25 000 долл. США);
координация, мониторинг и отчетность по проекту (10 991 долл. США плюс 
2 769 долл. США из предыдущего транша): командировочные расходы (10 000 долл. США), проведение совещаний и семинаров (2 000 долл. США) и прочие расходы (1 760 долл. США).
ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
ЗАМЕЧАНИЯ
Проверка и система лицензирования и квот
По итогам проверки был сделан ряд рекомендаций по усилению контроля за соблюдением нормативных требований, повышению точности данных и наращиванию потенциала таможенных органов. В ответ правительство и ЮНЕП подтвердили, что пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола будет включать запреты на оборудование, использующее ГХФУ, и исключит устаревшие положения о переоборудовании. НООС усилит координацию и сверку данных с Таможенным департаментом и продолжит обучение сотрудников таможенных органов, брокеров и импортеров по вопросам идентификации хладагентов, применения кодов ГС 2022 года и обеспечения соблюдения системы лицензирования и квот. Для усиления контроля в пунктах въезда будут закуплены два новых идентификатора хладагентов. Для повышения точности данных таможенные органы будут поощряться к представлению отчетов ACOTД[footnoteRef:7] два раза в год, а для продления регистрации импортеров будет требоваться ежегодное представление данных об импорте. Эти меры, поддерживаемые ЮНЕП, обеспечат точный мониторинг и устойчивое соблюдение системы лицензирования и квот. Семинары для таможенных органов и импортеров послужат платформой для обсуждения выводов и рекомендаций по итогам проверки. [7:  Автоматизированная система обработки таможенных данных Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию.] 

Доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
Нормативно-правовая база
Правительство Сент-Винсента и Гренадин установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 0 мт в соответствии с Соглашением и ранее графика поэтапного отказа по Монреальскому протоколу. Страна не намерена потреблять ГХФУ для эксплуатационного периода c 2030 по 2040 год.
В ходе третьего транша Сент-Винсент и Гренадины дополнительно укрепили свою систему лицензирования и квот посредством институциональной координации, законодательной реформы и административного правоприменения. НООС предоставляет Таможенному департаменту ежегодный перечень зарегистрированных импортеров и квот на ГХФУ и проводит полугодовую сверку данных об импорте для обеспечения точной отчетности. Для обеспечения долгосрочной устойчивости НООС поддерживает интеграцию системы электронного лицензирования и квот с национальным единым окном и платформой АСОТД в рамках Национального проекта цифровой трансформации. Будущее обучение таможенных органов будет сосредоточено на пересмотренном Регламенте, использовании электронной системы и безопасном обращении с хладагентами с низким ПГП. Предлагаемый Национальный озоновый фонд, который будет аккумулировать сборы за импорт и штрафы, обеспечит финансовую поддержку для продолжения мероприятий по контролю соблюдения, обучению и повышению осведомленности. 
Пересмотренный Регламент
В ожидании утверждения Кабинетом министров пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола НООС продолжает применять административный запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ путем невыдачи лицензий и квот. Существующая система лицензирования и квот требует обязательной регистрации импортеров в НООС, выдачи министром импортных лицензий на основе квот, распределенных НООС, и публикации национальных и индивидуальных квот импортеров в тоннах ОРС до 1 февраля каждого года. Для ускорения принятия пересмотренного Регламента и обеспечения устойчивости нулевого потребления ГХФУ НООС будет проводить регулярные встречи с координационным центром по законодательным вопросам для содействия представлению документов на утверждение Кабинетом министров и информирования заинтересованных сторон о ключевых обновлениях. НООС также продолжит сотрудничество с Министерством образования, Национальным учебным агентством и профессиональными учреждениями для внедрения обязательной сертификации техников ОКВ и программы признания предшествующего обучения для выпускников Общественного колледжа Сент-Винсента и Гренадин, включая укрепление потенциала оценщиков и экзаменаторов. После утверждения Кабинетом министров пересмотренный Регламент будет официально введен в действие через семинары, практикумы и курсы обучения при поддержке мероприятий по информированию общественности.
Сектор обслуживания холодильного оборудования
Ожидается, что мероприятия, запланированные в секторе обслуживания, будут способствовать переходу от ГХФУ к технологиям с низким ПГП. ЮНЕП сообщила, что основными препятствиями для внедрения этих технологий являются ограниченное наличие на рынке альтернатив с низким ПГП, недостаток обученных и сертифицированных технических специалистов и высокая стоимость альтернатив. Для устранения этих препятствий НООС будет отслеживать разработки в области технологий с низким ПГП, координировать действия с импортерами и брокерами для создания цепочек поставок альтернатив с низким ПГП, продолжать наращивание потенциала через обучение и обязательную сертификацию, а также проводить программы повышения осведомленности для влияния на принятие решений конечными пользователями, дополненные схемами стимулирования для снижения первоначальных затрат. Усиленные нормативные требования и вовлечение частного сектора будут дополнительно способствовать долгосрочному внедрению альтернатив с низким ПГП.
Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания
Начало дополнительных мероприятий по стимулированию энергоэффективности было отложено из-за административных изменений в Министерстве туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры, а также затянувшихся обсуждений между ЮНЕП и НООС по поводу плана работ и соглашения. Утвержденный план и график работ включают консультации с заинтересованными сторонами и семинары по минимальным стандартам энергоэффективности в феврале 2026 года, исследование проникновения на рынок в апреле 2026 года, подготовку директивного документа по критериям отбора оборудования ОКВ в июле 2026 года, а также обучение инструкторов и разработку учебных материалов в августе 2026 года. Мероприятия по повышению осведомленности будут проводиться на постоянной основе на протяжении всего периода реализации проекта. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2026 года вместе с траншами в рамках ПОДПО. 
[bookmark: _Hlk125544833]Мероприятия в рамках демонстрационного проекта для конечных пользователей
В соответствии с решением 92/36(g) ЮНЕП представила доклад о результатах демонстрационного проекта по замене оборудования для конечных пользователей, реализованного в рамках ПОДПО[footnoteRef:8]. В рамках проекта 39 сплит-систем кондиционирования воздуха на ГХФУ-22 в медицинской клинике Кингстаун и Национальном архиве были заменены на инверторные системы на R-290, что продемонстрировало жизнеспособность энергоэффективных технологий с низким ПГП в подсекторе коммерческого кондиционирования воздуха. Проект был профинансирован за счет средств Многостороннего фонда в размере 99 800 долл. США и софинансирования со стороны правительства в размере 38 876 долл. США. Одиннадцать государственных техников ОКВ, обученных работе с углеводородными технологиями, выполнили работы по выводу из эксплуатации и установке в качестве натуральной поддержки, рекуперировав около 45 фунтов ГХФУ-22. [8:  Утвержден на 86-м совещании (решение 86/53).] 

Техническая помощь в рамках проекта включала специализированное обучение передовым методам охлаждения, рекуперации и рециркуляции ГХФУ, а также безопасному обращению с углеводородными хладагентами, что укрепило национальный потенциал для безопасного внедрения технологий с низким ПГП. Хотя базовое энергопотребление было зафиксировано до преобразования, собрать данные по энергопотреблению после установки не удалось из-за проблем с монтажом счетчиков электроэнергии. Две неисправные единицы оборудования были заменены из резервного запаса, и в настоящее время все системы работают в нормальном режиме.
В общей сложности 104 технических специалиста были обучены передовым методам охлаждения и безопасному обращению с углеводородами, 16 из которых прошли специализированное обучение, непосредственно связанное с проектом. Результаты будут распространены в рамках информационных мероприятий, ориентированных на сектор обслуживания, государственные учреждения и частные заинтересованные стороны, и будут использованы для будущего планирования поэтапного сокращения ГФУ в соответствии с национальной энергетической политикой. Проект также подчеркнул необходимость создания надежных систем сбора данных и мониторинга для поддержки оценки энергоэффективности и руководства тиражированием технологий с низким ПГП на национальном уровне.
Реализация гендерной политики
Сент-Винсент и Гренадины сохраняли приверженность реализации политики учета гендерной проблематики Многостороннего фонда путем поощрения участия женщин в секторе обслуживания ОКВ. НООС укреплял институциональный потенциал женщин в рамках Департамента устойчивого развития (DSD) и поощрял их участие в планировании, наращивании потенциала и просветительской работе. В 2023 году женщина-техник ОКВ приняла участие в региональном семинаре ЮНЕП для женщин в секторе ОКВ в Тринидаде и Тобаго, и три женщины, включая одного инструктора, участвовали в национальном обучении техников. Женское лидерство оставалось сильным: женщины возглавляли НООС и DSD и занимали должность постоянного секретаря Министерства. НООС собирал дезагрегированные данные по всем проектным мероприятиям и освещал вклад женщин через инклюзивную коммуникацию. В планах НООС – предоставление женщинам-стажерам инструментов и оборудования, запуск программы стипендий для поощрения изучения ОКВ и продвижение женщин-инструкторов в будущих мероприятиях в рамках ПОДПО. Хотя отбор участников для обучения таможенных органов осуществляется Таможенным департаментом, НООС продолжает поощрять участие женщин через официальные приглашения.
[bookmark: _Hlk213871172]Завершение плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
ЮНЕП подтвердила, что ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин, включая компонент энергоэффективности, будет завершен 31 декабря 2026 года, как установлено в пункте 14 Соглашения.
Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков
Долгосрочная устойчивость деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ в Сент-Винсенте и Гренадинах обеспечивается DSD в составе Министерства туризма, гражданской авиации, устойчивого развития и культуры. ПОДПО интегрирован в утвержденную Кабинетом министров программу работы DSD и поддерживается национальными ресурсами и законодательством. НООС сотрудничает с ассоциацией ОКВ и Общественным колледжем Сент-Винсента и Гренадин для наращивания потенциала заинтересованных сторон и институционализации сертификации технических специалистов, а также с Таможенным департаментом для интеграции содержания Монреальского протокола в учебные программы. Пересмотренный Регламент контроля за соблюдением Монреальского протокола, который, как ожидается, будет окончательно согласован в начале 2026 года, узаконит запрет на ГХФУ и связанное с ними оборудование и сделает сертификацию обязательной для всех практикующих технических специалистов.
Для смягчения таких рисков, как изменение национальных приоритетов или смена правительства, которые могут отсрочить выполнение мероприятий, ЮНЕП будет поддерживать тесную связь с НООС, регулярно отслеживать прогресс и реализовывать совместный план работ с проведением координационных совещаний для предоставления своевременных указаний и поддержки; при этом в случае необходимости координаторам в министерствах могут направляться официальные письма для устранения задержек и сохранения динамики проекта.
Заключение
Сент-Винсент и Гренадины сохраняли нулевое потребление ГХФУ с 2023 по 2024 год. В отчетный период был достигнут значительный прогресс, включая дальнейшее укрепление системы лицензирования и квот, принятие обновленных кодов ГС 2022 года и завершение подготовки пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола для утверждения Кабинетом министров, который введет законодательный запрет на ГХФУ и оборудование на их основе и сделает сертификацию технических специалистов обязательной. В ожидании официального принятия пересмотренного Регламента НООС применяет административный запрет на импорт ГХФУ и содержащего их оборудования. Уровень освоения средств по третьему траншу составляет 31 %. Подготовительная работа по дополнительным мероприятиям в области энергоэффективности в соответствии с решением 89/6 также продвинулась вперед. Страна также планирует представить план реализации Кигалийской поправки по ГФУ на 98-е совещание[footnoteRef:9]. Секретариат рекомендует утвердить проект, поскольку страна по-прежнему полностью привержена сохранению достигнутого поэтапного отказа от ГХФУ и укреплению своих механизмов лицензирования и квотирования. [9:  Тридцать седьмое совещание Сторон, среди прочего, отметило, что заявленное Сент-Винсентом и Гренадинами годовое потребление ГФУ в 2024 году в размере 45 975 тонн эквивалента CO2 превышает максимально допустимое потребление для Стороны в том же году, составляющее 25 280 тонн эквивалента CO2, и что, следовательно, Сторона не соблюдает контрольные меры в отношении потребления ГФУ в рамках Монреальского протокола. ] 

РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному секретарю:
принять к сведению:
i) доклад о результатах освоения третьего транша в рамках плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сент-Винсента и Гренадин;
ii) доклад о завершении мероприятий в рамках демонстрационного проекта для конечных пользователей по замене сплит-систем кондиционирования воздуха на основе ГХФУ-22 на инверторные системы на основе R-290 в секторе коммерческого кондиционирования воздуха; 
просить:
правительство Сент-Винсента и Гренадин и ЮНЕП предоставить обновленную информацию о статусе пересмотренного Регламента контроля за соблюдением Монреальского протокола в составе заявки на план реализации Кигалийской поправки по ГФУ, которая будет представлена 
98-му совещанию;
правительство Сент-Винсента и Гренадин, ЮНЕП и ЮНИДО представить итоговый доклад о ходе выполнения программы работы, связанной с заключительным траншем, и доклад о завершении проекта первому совещанию Исполнительного комитета в 2027 году.
Секретариат Фонда далее рекомендует утвердить в целом четвертый и заключительный транш в рамках ПОДПО для Сент-Винсента и Гренадин и соответствующий план освоения транша на 2026 год на уровне финансирования, указанном в приведенной ниже таблице.
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