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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال،  من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*

التعاون الثنائي

1	تعرض هذه الوثيقة نظرة شاملة على طلبات من الوكالات الثنائية، وما إذا كانت مؤهلة على ضوء مستوى الحد الأقصي للتعاون الثنائي المتاح لعام 2020 أو لفترة الثلاث سنوات 2018-2020. وتشير الوثيقة إلى وثائق الاجتماعات ذات العلاقة التى تتضمن مناقشة بشأن الطلبات الثنائية، وتحتوى على توصية في سنة مهمة التعاون الثنائي.
نظرة عامة
2	قدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين خمسة مشروعات للتعاون الثنائي بقيمة 020 140 دولار أمريكي كما يبين الجدول 1.







*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
الجدول 1. مشروعات التعاون الثنائي المقدمة إلى الاجتماع الخامس والثمانين
	الوكالة
	
	البلد
	عنوان المشروع
	التمويل المطلوب (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	المبلغ الموصي به (دولار أمريكي)

	كندا
	
	بليز
	أنشطة التمكين للتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون
	40,000
	2,800
	42,800

	المجموع الفرعى
	
	
	
	40,000
	2,800
	42,800

	فرنسا
	
	جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	4,500
	585
	(1)

	المجموع الفرعى
	
	
	
	4,500
	585
	

	ألمانيا
	
	ليسوتو
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)

	28,000
	3,640
	(2)

	ألمانيا
	
	ليبريا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)

	31,500
	4,095
	(3)

	ألمانيا
	
	ليبريا
	تقرير التحقق من 
خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	30,000
	3,900
	33,900

	المجموع الفرعى 
	
	
	
	89,500
	11,635
	33,900

	المجموع
	
	
	
	134,000
	15,020
	76,700


		UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/33(1) 	
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/34 (2)
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/35(3 )

المستوى المسموح به للتعاون الثنائي
3	إن مبلغ التمويل الذي تطلبه حكومات كندا وفرنسا وألمانيا في الاجتماع الخامس والثمانين مع مبلغ التمويل الذي تمت الموافقة عليه خلال فترة الثلاث سنوات 2018-2020 لا يتجاوز نسبة 20 في المائة من المستوى المسموح به للتعاون الثانئي كما يبين الجدول 2.
الجدول 2. مستويات التمويل للتعاون الثنائي خلال فترة الثلاث سنوات 2018-2020 (دولار أمريكي)	
	الوكالة
	التمويل
	المستوى المسموح به
	سنة المهمة

	
	الموافق عليه
	الاجتماع 85
	المجموع
	
	

	كندا
	1,011,962
	42,800
	1,054,762
	4,416,800
	2020

	فرنسا
	134,470
	5,085
	139,555
	7,347,300
	2020

	ألمانيا
	6,473,176
	101,135
	6,574,311
	9,660,800
	2018-2020



بليز: أنشطة التمكين للتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون
وصف المشروع
4	تمشيا مع المقرر 79/46، قدمت حكومة كندا طلب تمويل لتنفيذ أنشطة التمكين للتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون في بليز باعتبارها الوكالة المنفذة كما ورد في الجدول 1. ويرد مقترح المشروع التفصيلي، بما في ذلك مشروع خطة التنفيذ والأنشطة والميزانية والترتيب المؤسسي لدعم تنفيذ أنشطة التمكين في برنامج العمل لعام 2020 المقدم من قبل اليونيب[footnoteRef:1] باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، والذي يطلب مبلغ 000 55 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 850 3 دولار أمريكي. [1:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/15] 

تعليق الأمانة
5	استعرضت الأمانة طلب لأنشطة التمكين واستنتجت أنه يوفى بجميع متطلبات  المقرر 79/46، كما يرد أدناه:
(أ)	قدم اليونيب رسالة موافقة من حكومة بليز تشير إلى نيتها بذل أقصي الجهود للتصديق على تعديل كيغالى في أقرب وقت ممكن؛
(ب)	شمل مقترح المشروع وصفا لكل أنشطة التمكين والترتيبات المؤسسية وتفاصيل التكاليف وجدول التنفيذ؛
(ج)	سيجرى تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا.
6	يتمشي التمويل المطلوب مع المقرر 79/46(ج) وتم حسابه على أساس خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للبلد.
توصية الأمانة
7	توصي الأمانة بالموافقة الشاملة على الطلب من جكومة كندا من أجل أنشطة التمكين للتخفيض التدريجى للهيدروفلوروكربون لبليز عند مستوى التمويل الوارد في الجدول 1 أعلاه.
ليبيريا: مساعدة تقنية لإعداد تقرير تحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون (ألمانيا)
وصف المشروع
8	في اجتماعها السادس والسبعين، طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية أن تدرج في تعديلات برامج عملها الواجب تقديمها إلى الاجتماع السابع والسبعين تمويل تقارير تحقق من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعدد من البلدان بما في ذلك ليبيريا (المقرر 76/17). ولم تقدم حكومة ألمانيا، باعتبارها الوكالة المنفذة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا، طلبا إلى الاجتماع السابع والسبعين نظرا لأن تمويل الشريحة التالى لليبيريا كان واجبا في عام 2020 فقط.
تعليقات الأمانة
9	قدمت حكومة ألمانيا طلبا من أجل تقرير تحقق لليبيريا مع طلب تمويل للشريحة الأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعند استعراض طلب الشريحة، لاحظت الأمانة، من بين جملة أمور، أنه كان ينبغى أن يصاحبه تقرير تحقق؛ ومع ذلك، ونظرا للسهو، لم تطلب حكومة ألمانيا التمويل لإعداد  تقرير التحقق. وملاحظة أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كان منخفضا بشكل كبير عن الهدف المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وأن الأنشطة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كانت جارية، اعتبرت الأمانة أن هناك علاقة لمواصلة تنفيذ الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.[footnoteRef:2] [2:    الفقرة 10 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/35] 




10	لاحظت الأمانة أنه يتعين تقديم تقرير تحقق بمدة 60 يوما على الأقل من الاجتماع حيث يطلب التمويل للشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، وفي حالة ليبيريا، حيث قدمت الشريحة النهائية من المرحلة الأولى إلى الاجتماع الخامس والثمانين، سيطلب التحقق مع تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسوف تشمل الفترة من 2015 إلى السنة قبل تقديم المرحلة الثانية.
توصية الأمانة
11	توصي الأمانة بالموافقة الشاملة على إعداد تقرير التحقق للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا عند مستوى التمويل المشار إليه في الجدول 1 أعلاه، على أن يكون من المفهوم أن تقرير التحقق ينبغى تقديمه مع تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا.
توصية عامة
12	قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب من أمين الخزانة أن يعوض تكاليف المشروعات الثنائية الموافق عليها في الاجتماع الخامس والثمانين كما يلى:
(أ)	مبلغ XXX  دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية لحكومة كندا لعام 2020؛
(ب)	مبلغ XXX  دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية لحكومة فرنسا لعام 2020؛
(ج)	مبلغ XXX  دولار أمريكي (بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة) مقابل رصيد المساهمة الثنائية لحكومة ألمانيا لعام 2020.
__________
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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