| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  |  | EP |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/32 31 May 2026 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |  |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА

Девяносто восьмое совещание

Монреаль, 22–26 июня 2026 года

Пункт 8 c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Демократическая Республика Конго

Настоящий документ содержит замечания и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | ЮНЕП и ПРООН | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА — МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Демократическая Республика Конго

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее), ПРООН | 88-е | Полный поэтапный отказ к 2030 г. |

| ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2025 | 1,18 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| СЕКТОРАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | Год: | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пено-материалы | Пожаро- тушение | Холодильные установки |  | Растворители | Совокупное секторальное потребление |  |
|  |  |  |  | Производство | Обслуживание |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 1,18 |  | 1,18 |  |

| ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (тонны ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009–2010 гг.: | 66,21 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 17,00 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 17,00 | Осталось: | 0,00 |

| УТВЕЖДЕНННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 1,59 | 0 | 1,84 | 3,43 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 315 867* | 0 | 208 433 | 524 300 |
| ПРООН | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 2,10 | 0 | 0,96 | 3,06 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 225 235 | 0 | 103 255 | 328 490 |

*Включая 135 600 долл. США для ЮНЕП на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6).

| ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2021 г. | 2022–2023 гг. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028–2029 гг. | 2030 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (тонны ОРС) | Предельные уровни Монреальского протокола |  | 43,04 | 43,04 | 43,04 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 21,52 | 0 | н/п |
|  | Максимально допустимое потребление |  | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 0 | н/п |
| Финансирование, согласованное в принципе (долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 140 000 | 0 | 160 000 | 0 | 0 | 185 000 |  | 115 000 | 600 000 |
|  |  | Экплуатац. расходы | 17 733 | 0 | 20 267 | 0 | 0 | 23 433 |  | 14 567 | 76 000 |
|  | ЮНЕП | Расходы по проекту | 218 000 | 0 | 210 500 | 0 | 0 | 96 500 |  | 0 | 525 000 |
|  |  | Экплуатац. расходы | 15 260 | 0 | 14 735 | 0 | 0 | 6 755 |  | 0 | 36 750 |
| Средства, утвержденные Исполнительным комитетом (долл. США) |  | Расходы по проекту | 358 000 |  |  |  |  |  |  |  | 358 000 |
|  |  | Экплуатац. расходы | 32 993 |  |  |  |  |  |  |  | 32 993 |
| Общий объем средств, рекомендованных для утверждения на настоящем совещании (долл. США) |  | Расходы по проекту |  |  |  |  | 370 500 |  |  |  | 370 500 |
|  |  | Экплуатац. расходы |  |  |  |  | 35 002 |  |  |  | 35 002 |

| Рекомендация Секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# ЮНЕП, выступая в качестве ведущего учреждения-исполнителя, подала от имени правительства Демократической Республики Конго заявку на финансирование второго транша для плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на общую сумму 405 502 долл. США, состоящую из 160 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 20 267 долл. США для ЮНЕП и из 210 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в 14 735 долл. США для ПРООН. В заявку включен доклад о ходе освоения первого транша и план освоения транша на 2026–2028 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Демократической Республики Конго сообщило о потреблении 1,18 тонны ОРС ГХФУ в 2025 году, что на 98 процентов ниже базового уровня, предусмотренного для соблюдения обязательств в отношении ГХФУ для данной страны. Данные о потреблении ГХФУ в 2021–2025 годах представлены в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Демократической Республике Конго в период 2021–2025 годов (Данные по статье 7)

| ГХФУ-22 | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) | 22,10 | 18,40 | 16 | 14,20 | 21,52 | 1 203,82 |
| Тонны ОРС | 1,22 | 1,01 | 0,88 | 0,78 | 1,18 | 66,21 |

# Потребление ГХФУ в Демократической Республике Конго выросло в 2025 году по сравнению с уровнями потребления в 2023 и 2024 годах. Национальный орган по озону (НОО) и Национальный комитет по озону (НКО) первоначально установили очень низкие квоты, чтобы стимулировать снижение зависимости от ГХФУ, однако столкнулись с возражениями со стороны местных импортёров в связи с сохраняющимся спросом на эти вещества. Для снижения риска нелегального импорта НОО и НКО приняли решение пересмотреть и увеличить квоты, сохранив при этом общий объем потребления на уровне ниже целевых показателей сокращения, установленных Соглашением по этапу II ПОДПО.

Доклад о реализации страновой программы

# Данные о потреблении ГХФУ, представленные правительством Демократической Республики Конго в докладе об осуществлении страновой программы (СП) за 2025 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Ход реализации этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Этап I ПОДПО был завершён 30 июня 2020 года в соответствии с продлением срока реализации, утверждённым Исполнительным комитетом решением 84/15. Доклад о завершении проекта был представлен 17 сентября 2021 года.

Доклад о ходе освоения первого транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# С 2005 года в Демократической Республике Конго действует система лицензирования импорта ГХФУ, а система квотирования функционирует с 2011 года. Квоты на импорт ГХФУ ежегодно устанавливаются Министерством торговли совместно с НОО.

# В рамках первого транша в ходе восьми учебных мероприятий по вопросам контроля за оборотом ГХФУ и пресечения незаконной торговли были подготовлены в общей сложности 202 сотрудника таможенных и правоохранительных органов, включая 34 женщин. Кроме того, было проведено одно учебное мероприятие для четырёх инструкторов таможенной службы.

# Учебная программа для подготовки сотрудников таможенных органов была пересмотрена и утверждена по итогам двух совещаний: одного совещания с НКО, в котором приняли участие 11 человек, включая четырёх женщин, и одного совещания с национальными заинтересованными сторонами по утверждению пересмотренной программы, в котором приняли участие 23 человека, включая восемь женщин.

# Был организован один семинар с участием лиц, ответственных за формирование экологической политики, представителей Таможенного департамента, Департамента торговли и импортёров для обсуждения пересмотра действующих нормативных актов по контролю за озоноразрушающими веществами (ОРВ). Пересмотр действующей нормативно-правовой базы планируется начать после ратификации правительством Кигалийской поправки, с тем чтобы обеспечить соответствие предусмотренным ею положениям и требованиям по соблюдению обязательств.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В период освоения первого транша были проведены следующие мероприятия:

## было организовано 15 мероприятий по обучению в общей сложности 382 техников по холодильному оборудованию и системам кондиционирования воздуха (ХО и СКВ), включая 31 женщину, надлежащим практикам технического обслуживания. Кроме того, было проведено одно учебное мероприятие для 15 инструкторов по ХО и СКВ. Национальная программа обучения специалистов по холодильному оборудованию, а также национальный кодекс профессиональной этики для техников холодильных установок были обновлены и утверждены по итогам совещания с НКО с участием 15 человек, включая четырёх женщин, и совещания с национальными заинтересованными сторонами, в котором принял участие 31 человек, включая восемь женщин;

## на национальном уровне началось обсуждение внедрения системы сертификации техников. Пять инструкторов были сертифицированы по программе сертификации в области обращения с фторированными газами. Для разработки системы сертификации в области обращения с фторированными газам на французском языке, адаптированной к национальным условиям и потребностям страны, была отобрана международная компания, и ожидается, что разработка данной системы будет завершена к концу 2026 года;

## были организованы два учебных семинара для 35 конечных пользователей и импортёров, включая семь женщин, по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и перехода на технологии с низким ПГП. Поддержка в проведении совещаний, информационно-просветительских мероприятий и учебных программ была оказана трём ассоциациям специалистов ХО и СКВ, что способствовало укреплению их потенциала;

## было проведено несколько совещаний для определения потребностей технических учебных заведений в оборудовании, а также оценки потенциала и возможностей функционирования существующих учебных центров;

## национальным органом по озону было выполнено технико-экономическое обоснование создания системы рекуперации и регенерации хладагентов, которое выявило существующие проблемы, связанные со значительной долей устаревшего оборудования, его ограниченной функциональностью и институциональной несовместимостью существующих центров. Было установлено, что учреждения государственного сектора не располагают необходимыми полномочиями, организационной структурой и операционным потенциалом для осуществления специализированной деятельности по рекуперации и регенерации хладагентов. В связи с этим в качестве наиболее жизнеспособной модели был определён подход, основанный на государственно-частном партнёрстве (ГЧП), и были определены 10 стратегических площадок для создания или модернизации опорных центров;

## был составлен и представлен НОО на рассмотрение перечень инструментов и оборудования, подлежащих закупке в рамках последующих траншей для ПОДПО; ожидается, что процесс закупок начнётся до конца 2026 года.

Осуществление проекта и мониторинг

# НОО и ЮНЕП осуществляли мониторинг мероприятий, представляли отчётность о ходе их реализации и взаимодействовали с заинтересованными сторонами в целях поэтапного отказа от ГХФУ. Из утверждённой в рамках первого транша суммы в размере 15 000 долл. США на деятельность по мониторингу проекта было освоено 15 000 долл. США, в том числе на оплату труда персонала проекта и консультантов (7 500 долл. США), поездки (5 000 долл. США) и организацию совещаний и семинаров (2 500 долл. США).

# Уровень расходования средств

# По состоянию на февраль 2026 года из утверждённого на данный момент финансирования в размере 358 000 долл. США (140 000 долл. США для ЮНЕП и 218 000 долл. США для ПРООН) было израсходовано 135 575 долл. США (37,9 процента), включая 110 144 долл. США по линии ЮНЕП и 25 431 долл. США по линии ПРООН. Остаток средств в размере 222 425 долл. США будет освоен в ходе реализации второго транша.

# План освоения второго транша для этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июля 2026 года по июнь 2028 года будут осуществлены следующие мероприятия:

## укрепление мониторинга и обеспечения соблюдения нормативных актов в области регулирования ОРВ и связанной с ними политики: проведение подготовки 125 сотрудников таможенных и правоохранительных органов по вопросам контроля за оборотом ГХФУ и противодействия незаконной торговле; осуществление пересмотра действующих нормативных актов (ЮНЕП) (35 000 долл. США);

## наращивание потенциала техников по ХО и СКВ и создание системы сертификации: проведение обучения 525 техников по ХО и СКВ по вопросам надлежащей практики технического обслуживания; создание системы сертификации техников, включая проведение консультаций с заинтересованными сторонами и сертификацию 125 техников; проведение одного учебного семинара для конечных пользователей по вопросам поэтапного отказа от ГХФУ и внедрения технологий с низким потенциалом глобального потепления (ПГП); укрепление ассоциаций специалистов по ХО и СКВ посредством поддержки проведения совещаний, организации мероприятий по повышению осведомлённости и учебных мероприятий (ЮНЕП) (110 000 долл. США);

## поддержка отраслевых предприятий и технических учебных заведений посредством предоставления сервисного оборудования и комплектов инструментов и создание двух центров по рекуперации и регенерации хладагентов: осуществить закупку и распределение инструментов и оборудования для семи учебных центров, получавших поддержку в рамках этапа I; создать новый главный учебный центр; создать систему рекуперации и регенерации хладагентов, включая один центр по рекуперации и регенерации хладагентов (ПРООН) (210 500 долл. США);

## мониторинг проекта: персонал проекта и консультанты для осуществления мониторинга проекта (7 500 долл. США), служебные поездки внутри страны (5 000 долл. США) и проведение совещаний и семинаров (2 500 долл. США) (ЮНЕП).

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Доклад о результатах проверки

# Для получения второго транша в рамках этапа II ПОДПО требуется представление доклада о результатах проверки данных по потреблению ГХФУ начиная с 2021 года. ЮНЕП сообщила, что доклад все еще находится в стадии доработки и, как ожидается, будет представлен к 31 июля 2026 года, но не позднее чем за 12 недель до начала 99-го совещания. В соответствии с решением 72/19 Казначею будет направлен запрос о перечислении утверждённых средств ЮНЕП и ПРООН только после получения Секретариатом доклада о результатах проверки, подтверждающего, что страна соблюдает установленные требования и что содержащиеся в нём рекомендации будут учтены в ходе реализации второго транша.

# Задержки в представлении

# Получение второго транша в рамках этапа II ПОДПО было запланировано на 2024 год; однако в ходе освоения предыдущего транша возникли значительные задержки, главным образом вследствие проведения административных преобразований, которые привели к институциональной реорганизации и временным перебоям в осуществлении текущих мероприятий. Кроме того, ограничения оперативного характера, связанные с доступом к отдельным районам и условиями работы на местах, также оказали влияние на сроки реализации. В настоящее время реализация мероприятий осуществляется в соответствии с графиком, и ЮНЕП, ПРООН и НОО подтвердили, что транши будут освоены согласно плану.

Ход освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Нормативно-правовая база

# Правительство Демократической Республики Конго установило на 2026 год квоту на импорт ГХФУ в размере 1,20 тонны ОРС, что ниже контрольных уровней, предусмотренных Монреальским протоколом, и целевых показателей, установленных Соглашением с Исполнительным комитетом.

# В ответ на запрос Секретариата относительно задержки с введением запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ и статуса принятия нормативных мер по контролю за преднамеренными выбросами хладагентов при монтаже, техническом обслуживании и выводе оборудования из эксплуатации к 1 января 2024 года, как отмечено в решении 88/47, ЮНЕП пояснила, что политическая ситуация в стране в последние годы существенно замедлила процесс консультаций и подготовки проектов нормативных документов. Несмотря на проводимую работу по подготовке необходимой правовой документации, по-прежнему существуют институциональные трудности с получением подписанного межведомственного постановления, которое позволило бы официально ввести запрет на импорт как бывшего в употреблении, так и нового оборудования на основе ГХФУ.

# В качестве альтернативного варианта НОО в настоящее время рассматривает возможность ускоренного решения данного вопроса посредством использования предусмотренных мандатом НКО полномочий по лицензированию и контролю импорта оборудования для ХО и СКВ, что может послужить механизмом для введения запрета на импорт оборудования на основе ГХФУ. При этом отмечается, что в состав НКО входят представители всех соответствующих отраслевых министерств и государственных органов. Реализация данного подхода может быть завершена и такой механизм может быть введен в действие не позднее начала 2027 года. Что касается введения нормативных мер по контролю за преднамеренными выбросами хладагентов при монтаже, техническом обслуживании и выводе оборудования из эксплуатации, то страна намерена включить данную меру в состав комплексного пакета нормативных мер по регулированию обращения хладагентов после ввода в действие системы рекуперации и регенерации и начала функционирования центра регенерации, что создаст условия для введения комплексного пакета нормативных мер в области регулирования обращения хладагентов.

# В отношении задержки с поставкой идентификаторов хладагентов ЮНЕП пояснила, что в связи с административными задержками средства, предусмотренные в рамках первого транша для закупок, были направлены на проведение мероприятий по подготовке сотрудников таможенных органов при понимании того, что соответствующие закупки будут осуществлены за счёт средств второго транша. В настоящее время ЮНЕП рассматривает возможности ускоренного предоставления ПРООН полномочий на проведение закупок после утверждения второго транша.

# ЮНЕП также указала, что проведение запланированного приграничного диалога более не является осуществимым в связи с недавними политическими изменениями в отношениях с соседними странами. НОО признаёт, что данный аспект не был в достаточной мере учтён при разработке проекта и должен быть исключён из перечня ожидаемых результатов этапа II ПОДПО.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В соответствии с решением 88/47 Секретариат запросил подробную информацию о результатах технико-экономического обоснования создания в стране системы рекуперации и регенерации хладагентов, включая сведения о предполагаемой бизнес-модели, ожидаемых объёмах рекуперации хладагентов и наиболее подходящей организации для размещения центра регенерации. ЮНЕП пояснила, что данное исследование было проведено ПРООН в сотрудничестве с НОО и включало анализ потенциальных площадок и их возможностей. По результатам анализа было установлено, что многие центры, первоначально рассматривавшиеся для размещения оборудования для рекуперации и регенерации хладагентов, являются труднодоступными, и лишь пять из выявленных объектов могут получить дальнейшую поддержку и использоваться в рамках программы регенерации хладагентов. Анализ также показал, что из 355 единиц сервисного оборудования, учтённых в ходе инвентаризации и поставленных в рамках предыдущих проектов, только 29 процентов могут быть использованы для поддержки программы регенерации, тогда как остальное оборудование является устаревшим. Кроме того, результаты исследования свидетельствуют о целесообразности применения модели государственно-частного партнёрства вместо первоначально запланированного варианта размещения программы на базе государственного учреждения, поскольку такой подход позволяет использовать технические знания частного сектора и обеспечивает большую гибкость в управлении деятельностью в соответствии с потребностями рынка. В исследовании также представлен ориентировочный перечень оборудования, подлежащего закупке, которая планируется в ходе освоения второго транша, а также разработаны критерии отбора принимающего партнёра для размещения центра регенерации.

# Дальнейшее обсуждение предложения с учреждениями-исполнителями в ходе его рассмотрения показало, что для завершения всех аспектов исследования требуется проведение дополнительной работы, включая анализ существующих объектов ХО и СКВ, которые могут быть охвачены программой рекуперации и регенерации хладагентов, оценку ожидаемых объёмов рекуперации, повторного использования и регенерации хладагентов, а также анализ экономических аспектов программы рекуперации и регенерации (в частности, соотношения стоимости первичных хладагентов и стоимости рекуперированных/регенерированных хладагентов, стоимости обслуживания, логистических и транспортных факторов, технических требований, связанных со стандартами и испытаниями регенерированных хладагентов, а также имеющегося технического потенциала). ПРООН признала необходимость проведения дополнительной работы до того, как исследование можно будет считать окончательно завершённым и приступить к созданию программы рекуперации и регенерации, и согласовала с НОО и привлечённым экспертом завершение оставшихся элементов исследования с подготовкой окончательного доклада не позднее конца 2026 года. В этой связи Секретариат рекомендовал утвердить данный транш при условии, что утверждённые средства не будут перечислены ПРООН до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит окончательный доклад по результатам технико-экономического обоснования создания системы рекуперации и регенерации хладагентов в Демократической Республике Конго, который должен быть представлен не позднее чем за 10 недель до начала 99-го совещания Исполнительного комитета.

# Что касается закупки оборудования для учебного института и технического колледжа, то ПРООН пояснила, что задержка была обусловлена договорённостью с правительством отложить закупки до получения результатов исследования, с тем чтобы закупаемое оборудование соответствовало фактическим потребностям, а также чтобы осуществить одну централизованную закупку с учётом нестабильной ситуации в стране. В настоящее время процесс проведения тендера завершён, контракт заключён, а поставка оборудования, включая его распределение, ожидается в течение ближайших двух — четырёх месяцев. Закупленное оборудование будет использоваться как для целей обучения, так и для реализации программы по рекуперации и регенерации хладагентов, а остальное оборудование, которое планируется закупить в рамках второго транша, будет предназначено исключительно для программы регенерации хладагентов и будет определяться на основе окончательных результатов технико-экономического обоснования.

# Секретариат также запросил информацию о представлении компонента, предусматривающего дополнительные мероприятия по повышению энергоэффективности в соответствии с решением 89/6, который был включён в бизнес-план ЮНЕП на 2026 год. ЮНЕП пояснила, что вследствие задержек в обсуждении и согласовании потребностей и предлагаемых мероприятий с соответствующим министерством и государственными органами представление данного компонента переносится на 2027 год.

# В ответ на запрос Секретариата относительно разработки системы сертификации специалистов по ХО и СКВ и кодекса надлежащей практики ЮНЕП сообщила, что в настоящее время международная компания проводит выездные обследования и консультационные встречи с различными учебными заведениями в области ХО и СКВ с целью завершения подготовки проекта системы сертификации и кодекса надлежащей практики к концу третьего квартала 2026 года. Кодекс надлежащей практики охватывает требования надлежащего технического обслуживания бытового холодильного оборудования и коммерческих холодильных установок, особенно используемых в розничной торговле и на объектах холодильного хранения, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для административных и коммерческих зданий, а также специализированного оборудования для учреждений здравоохранения и фармацевтических объектов.

Осуществление гендерной политики

# В соответствии с решением 84/92 d) в ходе освоения предыдущего транша НОО содействовал осуществлению гендерной политики Многостороннего фонда в рамках мероприятий ПОДПО, поощряя участие женщин в планировании, обучении и принятии решений, а также осуществляя сбор соответствующих данных и обсуждение гендерных вопросов в ходе семинаров. В рамках подготовки сотрудников таможенных органов женщины составили приблизительно 16,8 процента участников, а среди участников программ подготовки техников по ХО и СКВ доля женщин составила 8 процентов. НОО обязуется обеспечить, чтобы женщины составляли от 20 до 30 процентов сотрудников таможенных органов и техников ХО и СКВ, проходящих подготовку; рекомендовать ассоциациям специалистов по ХО и СКВ  нанимать большее число женщин-техников; включить модули по вопросам гендерной проблематики в учебную программу подготовки специалистов по ХО и СКВ; проводить информационно-просветительские кампании по вопросам защиты озонового слоя с участием женщин-экспертов и женщин-техников; осуществлять сбор данных с разбивкой по полу об участии женщин в программах по вопросам ХО и СКВ; а также включать соответствующие показатели в мероприятия по мониторингу проекта.

# Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Отмечая нестабильную ситуацию, с которой страна сталкивалась в последние несколько лет, выявленные в ряде регионов страны риски в области безопасности, а также связанные с этим задержки в реализации мероприятий и представлении запроса на второй транш, Секретариат запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о планируемых мерах по обеспечению своевременного освоения второго транша, при этом отметив значительный прогресс, достигнутый в ходе освоения первого транша.

# ЮНЕП пояснила, что из опыта освоения первого транша можно сделать вывод, что использование полицейского сопровождения при проведении учебных миссий в небезопасных регионах нередко приводит к дополнительным расходам, вызывает недовольство местных общин и может даже подрывать доверие к программе. В связи с этим с НОО была достигнута договорённость о применении более практичных, экономически эффективных и безопасных подходов, включая тщательный выбор мест проведения учебных мероприятий, исключение зон конфликта при планировании учебных мероприятий и планирование и проведение учебных занятий в зонах конфликта силами местных инструкторов.

Заключение

# Правительство Демократической Республики Конго сократило потребление ГХФУ до 1,18 тонны ОРС в 2025 году, что на 98 процентов ниже базового уровня соблюдения требований по потреблению ГХФУ в стране и на 60 процентов ниже целевого показателя, установленного Соглашением на тот же год. Мероприятия, связанные с сектором обслуживания оборудования, подготовкой сотрудников таможенных органов и правоприменительной деятельностью, разработкой системы сертификации, а также обновлением национальных учебных программ подготовки специалистов по ХО и СКВ, продолжают осуществляться, несмотря на задержки и трудности, обусловленные политической ситуацией и проблемами безопасности в стране в последние несколько лет. Мероприятия, запланированные в рамках второго транша, предусматривают дальнейший мониторинг импорта ГХФУ, включая подготовку сотрудников контрольных и правоохранительных органов, повышение технической квалификации техников ХО и СКВ и оказание поддержки местным ассоциациям специалистов по ХО и СКВ, а также содействие созданию национальной программы по рекуперации и регенерации хладагентов после завершения проводимого в настоящее время технико-экономического обоснования и укрепление потенциала местных учебных заведений после поставки учебного оборудования. ЮНЕП обязалась представить доклад о результатах проверки не позднее июля 2026 года, а ПРООН — представить технико-экономическое обоснование не позднее чем за 10 недель до начала 99-го совещания. Секретариат рекомендует отложить перечисление утверждённых средств до получения им и рассмотрения доклада о результатах проверки и технико-экономического обоснования.

Рекомендация

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о ходе освоения первого транша для этапа II Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Демократической Республики Конго и далее рекомендует утвердить в общем порядке второй транш для этапа II ПОДПО для Демократической Республики Конго и соответствующий план освоения транша на 2026–2028 годы в объеме финансирования, указанном в нижеприведенной таблице, при том понимании, что утвержденные средства:

## не будут перечислены ЮНЕП и ПРООН до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит доклад о результатах проверки и не подтвердит, что Демократическая Республика Конго соблюдает Монреальский протокол и Соглашение между правительством и Исполнительным комитетом; и

## не будут перечислены ПРООН также до тех пор, пока Секретариат не рассмотрит окончательный доклад по результатам технико-экономического обоснования создания системы рекуперации и регенерации хладагентов в Демократической Республике Конго, который должен быть представлен не позднее чем за 10 недель до начала 99-го совещания Исполнительного комитета.

|  | Название проекта | Финансирование проекта (долл. США) | Эксплуатац. расходы (долл. США) | Учреждение - исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 160 000 | 20 267 | ЮНЕП |
| b) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш) | 210 500 | 14 735 | ЮНЕП |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/98/1

Включает установки для рекуперации хладагентов, баллоны для рекуперации, электронные манометрические коллекторы, вакуумные насосы, вакуумметры, электронные весы, течеискатели, инструменты для работы с трубопроводами, комплекты для продувки азотом, станции для промывки холодильных контуров, детекторы утечек горючих газов, высокопроизводительные вакуумные насосы и различные инструменты для технического обслуживания оборудования.