| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/24* 29 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
  МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ 
  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт № 9 d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: АНТИГУА И БАРБУДА

Настоящий документ содержит замечания и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (первый транш для этапа II) | ЮНЕП и ЮНИДО | Рассмотрение в индивидуальном порядке |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Антигуа и Барбуда

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ |
| --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II) | ЮНЕП (ведущее), ЮНИДО |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (приложение C, группа I) | Год: 2023 | 0,00 тонны ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хим. вещ-во | Аэрозоли | Пеномат-лы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологич. агенты | Лаборате использе | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производ-ство | Обслу-живание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009-2010 г.: | 0,3 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 0,3 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 0,03 | Осталось: | 0,27 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЮНЕП | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,1 | 0,00 | 0,1 | 0,2 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 111 377* | 0 | 32 277 | 143 654 |
| ЮНИДО | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,7 | 0,00 | 0,1 | 0,8 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 49 521 | 0 | 14 475 | 63 996 |

* Включая 79 100 долл. США для ЮНЕП на дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в соответствии с решением 89/6, которые не были представлены.

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,000 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 0,098 | 0,088 | 0,088 | 0,071 | 0,071 | 0,000 | н/п |
| Запрашиваемая в принципе стоимость проекта (долл. США) | ЮНЕП | Расходы по проекту | 133 750 | 0 | 95 385 | 0 | 0 | 38 180 | 267 315 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 17 388 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 4 963 | 34 751 |
|  | ЮНИДО | Расходы по проекту | 19 000 | 0 | 95 560 | 0 | 0 | 0 | 114 560 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 1 710 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 10 310 |
| Сумма средств, рекомендованная в принципе (в долл. США) | Расходы по проекту |  | 152 750 | 0 | 190 945 | 0 | 0 | 38 180 | 381 875 |
|  | Эксплуатац. расходы |  | 19 098 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 4 963 | 45 061 |
|  | Общий объем средств |  | 171 848 | 0 | 211 945 | 0 | 0 | 43 143 | 426 936 |

| VII) Запрос на утверждение финансирования первого транша (2025 г.) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение-исполнитель | Рекомендованный объем финансирования (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) |
| ЮНЕП | 133 750 | 17 388 |
| ЮНИДО | 19 000 | 1 710 |
| Всего | 152 750 | 19 098 |

| Рекомендация секретариата: | рассмотрение в индивидуальном порядке |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Общая информация

ЮНЕП как ведущее учреждение-исполнитель подала от имени правительства Антигуа и Барбуды заявку на этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) на сумму 604 919 долл. США, включая 363 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 47 190 долл. США для ЮНЕП и 178 650 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 16 079 долл. США для ЮНИДО согласно первоначально представленным материалам. Реализация этапа II ПОДПО поможет стране сохранить достигнутую в предыдущие годы динамику сокращения потребления ГХФУ и обеспечить соблюдение мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году.

Первый транш для этапа II ПОДПО, запрошенный на настоящем совещании, составляет 304 670 долл. США и включает 177 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 23 075 долл. США для ЮНЕП и 95 500 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 8 595 долл. США для ЮНИДО согласно первоначально представленным материалам.

# Положение дел с реализацией этапа I плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Этап I ПОДПО для Антигуа и Барбуды на сумму 51 700 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений был одобрен на 66-м совещании и предусматривал поэтапный отказ от 0,03 тонны ОРС ГХФУ, используемых в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ), и выполнение условия по сокращению на 10 процентов по сравнению с базовым уровнем к 2015 году. После многочисленных задержек в реализации Исполнительный комитет на своем 82-м совещании принял решение обратиться с просьбой об аннулировании этапа I ПОДПО и возврате любых причитающихся остатков.

- Доклад о потреблении ГХФУ

Правительство Антигуа и Барбуды сообщило в докладе о реализации страновой программы (СП) о потреблении 0,00 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 100 процентов ниже базового уровня потребления ГХФУ, обеспечивающего соблюдение обязательств. Предусмотренные статьей 7 данные за 2024 год еще не представлены. Информация о потреблении ГХФУ в 2015–2024 годах представлена в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде (в 2015-2024 гг. по данным, представленным в соответствии со статьей 7)

| ГХФУ-22 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Базовый уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) | 1,07 | 0,24 | 0,07 | 0,41 | 0,00 | 0,54 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,51 |
| Тонны ОРС | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |

*Данные из доклада о СП.

С 2015 года потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде было на 80-100 процентов ниже базового уровня. При утверждении стадии I страна объяснила, что ГХФУ-22 обычно импортируется в страну раз в два года, чтобы сократить транспортные расходы. Во второй год цикла импортируется гораздо меньшее количество ГХФУ-22, которое зависит от уровня запасов, оставшихся с предыдущего года. Текущая тенденция отсутствия потребления с 2022 года обусловлена быстрым снижением спроса, использованием остаточных запасов, применением хладагента R-417A в качестве прямой замены при обслуживании оборудования, заправленного ГХФУ-22, а также переходом на импорт оборудования на основе ГФУ с 2015 года, а в последнее время – и на импорт оборудования на основе УВ.

- Доклад о реализации страновой программы

Правительство Антигуа и Барбадоса представило данные о секторальном потреблении ГХФУ в докладе о реализации СП за 2023 год, которые согласуются с данными, представленными согласно статье 7 Монреальского протокола.

Ход работы и выплата средств

Законодательная база

Закон о внешней торговле (глава 163 Свода законов Антигуа и Барбуды), за применение которого отвечает Таможенный контролер, позволяет контролировать импорт и экспорт озоноразрушающих веществ (ОРВ) путем требования лицензий и введения ограничений или запретов на контролируемые товары. Это представляет собой центральный элемент системы регулирования. Решением кабинета министров 24 ноября 2016 года была введена система квот для контроля количества ввозимых в страну ОРВ и запрещен ввоз оборудования, содержащего ГХФУ-22. Ежегодные квоты на импорт ГХФУ определяются национальным органом по озону (НОО) на основе уровня допустимого потребления и доли рынка шести зарегистрированных импортеров. Затем Министерство торговли выдает квоты, которые передаются в таможенный департамент. С 2017 года решением кабинета министров новым импортерам было запрещено ввозить ГХФУ-22 в страну, но уже зарегистрированные импортеры не были включены в список, чтобы удовлетворить остаточный спрос в стране. Антигуа и Барбуда не ратифицировала Кигалийскую поправку, и на 95-м совещании были одобрены стимулирующие мероприятия.

В рамках этапа I 93 сотрудника таможни и других органов правоприменения прошли обучение по внедрению системы выдачи лицензий и квот. В 2014 году для облегчения проверки импорта хладагентов были закуплены и переданы в распоряжение таможенного департамента два идентификатора хладагентов.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

В ходе реализации этапа I ПОДПО 10 инструкторов прошли обучение по закачиванию и обслуживанию УВ хладагентов и обращению с ними, а 40 технических специалистов научились надлежащим методам обслуживания, включая монтаж и обслуживание систем на основе ГХФУ. В 2016 году один технический специалист принял участие в учебной инициативе в области охлаждения помещений, организованной правительством Германии в Сент-Китс и Невис. Были проведены программы по обмену информацией и просвещению целевых групп о мерах по поэтапному отказу от ГХФУ и о последствиях для заинтересованных сторон и потребителей.

Реализация и мониторинг проекта

На этапе I консультант содействовал НОО в координации деятельности по проекту, контроле реализации проекта и отчетности о ходе работ.

Объем выделенных средств

Из 51 700 долл. США, утвержденных в принципе для этапа I ПОДПО, в рамках первого транша были утверждены 45 850 долл. США. Из суммы, утвержденной в рамках первого транша, было выплачено 27 235 долл. США (59 процентов, или 53 процента от суммы, утвержденной в принципе для данного этапа). Остаток в размере 18 615 долл. США был возвращен в Многосторонний фонд.

Этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# Остаточное потребление, соответствующее критериям финансирования

После вычета 0,03 тонны ОРС ГХФУ, связанных с этапом I ПОДПО, остаточное потребление, соответствующее критериям финансирования, составит 0,27 тонны ОРС ГХФУ-22.

- Распределение ГХФУ по секторам

В стране насчитывается около 400 технических специалистов (в том числе две женщины), из которых половина, по оценкам, занята в неофициальном секторе, а другая половина работает в официальных мастерских, представляющих сектор обслуживания. Два учебных заведения, Государственный колледж Антигуа (ГКА) и Институт непрерывного образования Антигуа и Барбуды (ИНОАБ), предлагают двухгодичные курсы в сфере технологий ХКВ. Оборудование на основе ГХФУ-22 в стране включает сплит-системы, канальные кондиционеры, системы центрального кондиционирования и охладители. В 2023 году в секторе обслуживания в основном использовались хладагенты R-410A (56 процентов), ГФУ-134a (33 процента), ГФУ-404A (8 процентов) и R-417A (в качестве замены ГХФУ-22) (3 процента); ГХФУ-22 в 2023 году не использовался, как показано в таблице 2.

Таблица 2. Оценка использования хладагентов при обслуживании ХКВ в 2023 году в Антигуа и Барбуде

| Подсектор |  | Оценка использования хладагентов при обслуживании (мт) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГХФУ-22 | R-410A | ГФУ-134a | R-404A | R-600A | R-417A | Всего |
| Бытовое холодильное оборудование |  | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 0,90 | 0,05 | 0,00 | 2,78 |
| Коммерческое холодильное оборудование | Автономное | 0,00 | 0,00 | 1,22 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,46 |
|  | Конденсаторные установки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Централизованные системы | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| Промышленное холодильное оборудование |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| Транспортное холодильное оборудование |  | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,07 | 0,00 |  | 0,68 |
| Бытовая климатическая техника |  | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 8,52 |
| Другие кондиционеры |  | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 2,38 |
| Охладители |  | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 |
| МКВ |  | 0,00 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,51 |
| Прочее |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого, использование |  | 0,00 | 10,36 | 6,11 | 1,39 | 0,05 | 0,54 | 18,45 |

Стратегия поэтапного отказа

Предполагается, что этап II ПОДПО позволит сохранить достигнутую в предыдущие годы динамику сокращения потребления ГХФУ и обеспечить соблюдение мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году. Правительство Антигуа и Барбуды предложило определить максимально допустимое общее потребление в размере 0,088 тонны ОРС на период 2026-2027 годов и 0,071 тонны ОРС на период 2028-2029 годов.

Этап II ПОДПО будет включать три транша и будет направлен на содействие стране в создании условий, необходимых для поддержания текущих уровней потребления и обеспечения устойчивого соблюдения мер по поэтапному полному отказу. Это будет сделано путем укрепления нормативной базы для контроля над ГХФУ и запрета оборудования на основе ГХФУ, расширения системы стандартов, чтобы охватить вопросы здоровья, безопасности и энергоэффективности, модернизации учебных программ и оборудования, создания системы регистрации технических специалистов, занятых в официальном и неофициальном секторах, а также расширение возможностей технических специалистов в области положительной практики обслуживания, чтобы минимизировать утечки во время обслуживания оборудования, включая оборудование на основе альтернатив ГХФУ, поступающее на рынок.

- Предлагаемые мероприятия

В таблице 3 представлены мероприятия в секторе обслуживания, первоначально предложенные к реализации на этапе II, и разбивка расходов по этому этапу и первому траншу.

# Таблица 3. Мероприятия в секторе обслуживания и расходы на них в рамках этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды (как это представлено в заявке)

| Компонент | Мероприятие | Учреждение | Расходы (в долл. США) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этап | 1-й транш |
| Укрепление нормативно-правовой базы | - Внесение изменений в законодательство и подготовка нормативной базы для усиления контроля за торговлей ГХФУ, требование регистрации технических специалистов, ограничение на продажу контролируемых веществ лицами, внесенными в реестр, требование к розничным продавцам хладагентов вести учет всех продаж хладагентов, запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, к 2027 году, а также усиление системы выдачи лицензий и квот; - подготовка краткого описания элементов, которые должны быть включены в расширенную и укрепленную нормативную базу, проведение консультаций с заинтересованными сторонами и передача информации кабинету министров для принятия/одобрения. | ЮНЕП | 35 500 | 34 000 |
| Расширение системы стандартов | - Расширение системы стандартов для повышения безопасности перевозки, хранения контролируемых веществ и их альтернатив и обращения с ними, а также проектирования, монтажа и обслуживания систем ХКВ; усиление защиты потребителей путем улучшения маркировки; - разработка плана действий в координации с Бюро стандартов Антигуа и Барбуды; создание технического комитета, проведение совещаний технических комитетов; анализ стандартов, применяемых в других юрисдикциях, рассмотрение и принятие стандартов. | ЮНЕП | 15 000 | 6 000 |
| Восстановление Ассоциации технических специалистов в области холодильного оборудования Антигуа и Барбуды (АБАРТ) | - Разработка устава, учредительных документов и внутренних правил и положений АБАРТ, регистрация организации и проведение совещаний; - содействие со стороны АБАРТ обучению и регистрации технических специалистов, программам просвещения и информирования общественности, инвентаризации используемого оборудования ХКВ, а также исследованиям в области новых технологий. | ЮНЕП | 34 000 | 14 500 |
| Обеспечение применения системы выдачи лицензий и квот | - Пересмотр учебной программы для сотрудников таможенных органов с целью включения в нее новых хладагентов, обновленных нормативных актов, а также процедур выдачи лицензий и квот; - проведение 1 учебного семинара для 20 инструкторов и 4 учебных семинаров в год для сотрудников таможенных и правоприменительных органов, брокеров и лицензирующего органа общим охватом 260 слушателей, а также подготовка учебных материалов. | ЮНЕП | 53 000 | 29 500 |
| Обучение и регистрация технических специалистов по ХКВ | - Пересмотр программы обучения по ХКВ с целью включения в нее надлежащих методов обслуживания и безопасной работы с хладагентами с низким или нулевым ПГП и подготовка учебных материалов, включая пошаговое руководство по надлежащим методам обслуживания; - проведение 4 учебных семинаров в год с расчетом на ежегодное обучение 70 технических специалистов до 2030 года; - разработка и внедрение программы регистрации технических специалистов; - ежегодное предоставление четырех стипендий женщинам, обучающимся по программам ХКВ (по две на учебное заведение), и содействие женщинам, выбирающим карьеру в секторе ХКВ. | ЮНЕП | 144 800 | 68 000 |
| Модернизация учебных центров | - Проведение оценки потребностей учебных центров ГКА и ИНОАБ для повышения качества обучения; закупки и поставки инструментов и оборудования; - закупка трех идентификаторов хладагентов для идентификации ГХФУ, ГФУ и хладагентов с низким или нулевым ПГП для помощи таможенным органам. | ЮНИДО | 178 650 | 95 500 |
| Информационно-просветительская работа | - Проведение программы повышения осведомленности, включая выпуск информационных материалов для общественности, технических специалистов по ХКВ и импортеров оборудования об изменениях в политике и законодательстве, замене хладагентов, новых технологиях и преимуществах природных хладагентов для окружающей среды; - привлечение студентов к участию в образовательных программах, связанных с защитой озонового слоя и смягчением последствий изменения климата; - выпуск пресс-релизов, обеспечение эфирного времени на местном радио и телевидении; - регулярное проведение совещаний с заинтересованными сторонами для обмена информацией и обсуждения проблем. | ЮНЕП | 40 700 | 13 500 |
| Мониторинг проекта | - Подготовка планов работы, отчетов о ходе работы и траншах, а также мониторинг реализации проекта. | ЮНЕП | 40 000 | 12 000 |
| Итого, ЮНЕП |  |  | 363 000 | 177 500 |
| Итого, ЮНИДО |  |  | 178 650 | 95 500 |
| Всего |  |  | 541 650 | 273 000 |

Реализация и мониторинг проекта

Для обеспечения своевременной реализации правительство укрепило потенциал НОО, добавив в штат национального помощника по озону (НПО), и создало Независимый комитет по надзору по вопросам озона для обеспечения надзора за НОО и мониторинга реализации ПОДПО. Комитет собирается раз в квартал и получает регулярные и внеочередные доклады от НОО. Расходы на мониторинг и проведение мероприятий составляют 40 000 долл. США для ЮНЕП, которые пойдут на оплату услуг персонала/консультанта проекта, внутренних поездок, совещаний и семинаров, а также других операционных расходов.

# Общая стоимость этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- 18.	Общая стоимость этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды для достижения 100-процентного сокращения к 2030 году оценивается в 541 650 долл. США (плюс эксплуатационные расходы учреждений), как и было изначально представлено. Сводная информация о предлагаемых мероприятиях и составе расходов представлена в таблице 3 выше.

- План освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

- Первый транш финансирования этапа II ПОДПО, изначально представленный на сумму в 273 000 долл. США, будет освоен в июне 2025 года – декабре 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые будут проводиться в рамках первого транша, включая корректировки и согласованный объем средств, представлена в пункте 29.

ЗАМЕЧАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

ЗАМЕЧАНИЯ

Секретариат рассмотрел этап II ПОДПО с учетом этапа I, политики и руководящих указаний Многостороннего фонда, включая критерии финансирования поэтапного отказа от ГХФУ в секторе потребления для этапа II ПОДПО (решения 74/50 и 90/31), а также бизнес-план Многостороннего фонда на 2025-2027 годы. В частности, секретариат отметил особые обстоятельства страны, в которой этап I ПОДПО был аннулирован на 82-м совещании, и то, что страна добилась сокращения.

Комплексная стратегия

В Антигуа и Барбуде создана система выдачи лицензий и квот на импорт ГХФУ и начаты запланированные мероприятия в рамках этапа I ПОДПО, однако из-за аннулирования этапа I ПОДПО на 82-м совещании не было принято значительных мер по созданию благоприятных условий, содействующих деятельности по поэтапному отказу и закреплению результатов. Тем не менее страна достигла сокращения потребления ГХФУ, и правительство Антигуа и Барбуды намеревается сохранить достигнутые результаты сокращения потребления ГХФУ и обеспечить соблюдение мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году. Чтобы обеспечить благоприятные условия для достижения этой цели, стратегия этапа II предполагает создание прочной законодательной и политической базы; поддержку мероприятий по созданию потенциала в секторе обслуживания, включая обучение технических специалистов по ХКВ и безопасному использованию альтернатив ГХФУ; совершенствование учебной программы по ХКВ и модернизацию учебных заведений для поддержки перехода на альтернативы ГХФУ; обучение импортеров, сотрудников таможенных органов и таможенных брокеров правильной классификации ГХФУ, альтернатив и соответствующего оборудования; мониторинг незаконной торговли и охрана границ, а также проведение кампании по информированию общественности о поэтапном отказе от ГХФУ и переходе на альтернативные хладагенты.

Хотя страна не импортирует ГХФУ с 2022 года, ЮНЕП пояснила, что необходимо продолжать отслеживать тенденцию потребления, чтобы подтвердить нулевое потребление ГХФУ, поскольку в стране все еще есть оборудование на основе ГХФУ. ЮНЕП также отметила, что правительство Антигуа и Барбуды тщательно проанализировало текущее потребление ГХФУ в стране, прежде чем предложить максимальные допустимые уровни потребления 0,088 на 2026-2027 годы и 0,071 на 2028-2029 годы, которые ниже целевых показателей Монреальского протокола.

В отношении остатков для целей обслуживания правительство Антигуа и Барбуды аналогичным образом при запросе последнего транша этапа II предоставит подтверждение того, что в стране больше нет необходимости в ГХФУ для целей обслуживания. Если потребуются остатки для целей обслуживания, в соответствии с решением 86/51, чтобы обеспечить возможность рассмотрения заключительного транша своего ПОДПО, то правительство Антигуа и Барбуды согласилось представить подробное описание имеющейся нормативно-правовой базы для принятия мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ требованиям пункта 8-тер e) i) статьи 5 Монреальского протокола на период 2030-2040 годов, и ожидаемое годовое потребление ГХФУ в Антигуа и Барбуде в 2030-2040 годах.

- Законодательная база

Правительство Антигуа и Барбуды установило квоты на импорт ГХФУ на 2025 год в размере 1,77 мт (0,098 тонн ОРС), что соответствует контрольным показателям Монреальского протокола. Правительство обязалось сократить свои квоты в 2026-2029 годах, чтобы привести их в соответствие с предлагаемым максимально допустимым общим потреблением ГХФУ на эти годы.

Вопросы, связанные с техническими аспектами и расходами

Секретариат подробно обсудил с ЮНЕП общую стоимость этапа II ПОДПО, отметив, что предлагаемые расходы основаны на разнице между расходами, допускаемыми для поэтапного полного отказа, и общим объемом финансирования, полученного на этапе I. Секретариат отметил, что несмотря на аннулирование этапа I, целевой показатель на 2020 год был достигнут, и с тех пор потребление в стране остается ниже этого показателя при нулевом уровне импорта и потребления в последние три года. Несмотря на то что в 2025 году представляется заявка на этап II и что потребление уже ниже целевого показателя сокращения в размере 67,5, секретариат отметил, что стране необходимо создать условия, обеспечивающие устойчивость этого сокращения, и обеспечить дальнейшее соблюдение страной целевых показателей потребления в 2025–2029 годах и мер по поэтапному полному отказу в 2030 году, а также подготовить страну к поэтапному отказу от ГФУ. В этой связи на основании решения 74/50(c)(xii) были согласованы расходы на этапе II ПОДПО в размере 381 875 долл. США.

- Системы выдачи лицензий и квот и запрет на импорт оборудования с использованием ГХФУ

Система выдачи лицензий и квот в стране была установлена решением кабинета министров в 2016 году, которое, как отметила ЮНЕП, имеет статус программного заявления, сделанного на самом высоком уровне правительства. Секретариат поинтересовался, будет ли такая система соответствовать требованию решения 63/17 о наличии обеспеченной законодательными мерами национальной системы выдачи лицензий и квот на импорт ГХФУ, способной гарантировать соблюдение страной графика поэтапного отказа от ГХФУ, установленного Монреальским протоколом. ЮНЕП подтвердила, что система функционирует и работает полноценно, способствуя достижению целевых показателей поэтапного отказа, установленных Монреальским протоколом, и далее пояснила, что Закон о внешней торговле и его подзаконный акт № 42 от 1999 года (Приказ о запрете внешнеторгового импорта (№ 4)) наделяют министра правом требовать лицензию на импорт контролируемых товаров, а также запрещать или ограничивать такой импорт. Законодательное закрепление этого вопроса и запрет на импорт оборудования на основе ГХФУ, в основе которых в настоящее время лежит одно и то же решение кабинета министров, являются частью деятельности по укреплению нормативной базы, которое планируется осуществить в рамках этапа II путем внесения поправок в Закон о Монреальском протоколе и принятия вспомогательных нормативных актов. ЮНЕП сообщила, что подняла этот вопрос перед правительством, которое обязалось обеспечить вступление в силу соответствующего закона/нормативного акта к 1 января 2027 года.

- Программа регистрации технических специалистов

В отношении программы регистрации технических специалистов ЮНЕП пояснила, что она не предназначена для их сертификации. В рамках программы регистрации технические специалисты, занятые в официальном и неофициальном секторах, которые проходят обучение по надлежащим методам обслуживания в ГКА и ИНОАБ с акцентом на ГХФУ, ГФУ и другие альтернативные хладагенты, после успешного завершения предписанной программы обучения будут зарегистрированы в НОО. Официальная регистрация будет давать право на приобретение хладагентов.

# Общая стоимость проекта

В ответ на замечания секретариата, подробно изложенные в пунктах 25-27 выше, ЮНЕП, ЮНИДО и правительство Антигуа и Барбуды согласились пересмотреть мероприятия и все расходы, предложенные для этапа II ПОДПО, отметив, что наиболее важными шагами являются восстановление страновой динамики и получение необходимой помощи для обеспечения укрепления законодательной базы и ее соблюдения таможенными органами для содействия стабильному поэтапному отказу от ГХФУ, обучения технических специалистов и укрепления технических учреждений для содействия поэтапному отказу от ГХФУ и подготовки к поэтапному отказу от ГФУ. Пересмотренные мероприятия и расходы представлены в таблице 4 ниже.

# Таблица 4. Деятельность в обслуживающем секторе и расходы на нее в рамках этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды (как было согласовано)

| Компонент | Мероприятие | Учреждение | Расходы (в долл. США) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Этап | 1-й транш |
| Укрепление нормативно-правовой базы | - Внесение изменений в законодательство и подготовка нормативной базы для предусмотрения контроля за торговлей ГХФУ, требование регистрации технических специалистов, ограничение на продажу контролируемых веществ только лицам, внесенным в реестр, требование к розничным продавцам хладагентов вести учет всех продаж хладагентов, запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, к 2027 году, а также усиление системы выдачи лицензий и квот; - подготовка краткого описания элементов, которые должны быть включены в расширенную и укрепленную нормативную базу, проведение консультаций с заинтересованными сторонами и передача информации кабинету министров для принятия/одобрения. | ЮНЕП | 23 765 | 23 265 |
| Расширение системы стандартов | - Расширение системы стандартов для повышения безопасности перевозки, хранения контролируемых веществ и обращения с ними, а также проектирования, монтажа и обслуживания систем ХКВ; усиление защиты потребителей путем улучшения маркировки; - разработка плана действий в координации с Бюро стандартов Антигуа и Барбуды; создание технического комитета, анализ стандартов, применяемых в других юрисдикциях, рассмотрение и принятие стандартов. | ЮНЕП | 0* | 0* |
| Институциональные механизмы | - Восстановление и возобновление работы АБАРТ, разработка его устава и учредительных документов. Проведение регулярных совещаний АБАРТ*; - по линии АБАРТ – содействие разработке и проведению программы обучения и регистрации технических специалистов; инвентаризация используемого оборудования ХКВ; наблюдение за новыми хладагентами для оценки их эффективности в местных условиях и выработки рекомендаций; а также содействие информированию общественности. | ЮНЕП | 3 850 | 2 850 |
| Обеспечение применения системы выдачи лицензий и квот | - Пересмотр учебной программы для сотрудников таможенных органов с целью включения в нее новых хладагентов, обновленных нормативных актов, а также процедур выдачи лицензий и квот, обновление и распространение справочного пособия для сотрудников таможенных органов; - проведение 1 учебного семинара для 20 инструкторов и 4 учебных семинаров в год для сотрудников таможенных и правоприменительных органов, брокеров и лицензирующего органа общим охватом 260 слушателей (ожидаемая доля участниц – 50 процентов) c подготовкой учебных материалов. | ЮНЕП | 56 920 | 40 035 |
| Обучение и регистрация технических специалистов по ХКВ | - Пересмотр программы обучения по ХКВ с целью включения в нее надлежащих методов обслуживания и безопасной работы с природными хладагентами и подготовка учебных материалов, включая пошаговое руководство по надлежащим методам обслуживания; - проведение 4 учебных семинаров в год с расчетом на ежегодное обучение 70 технических специалистов до 2030 года и при участии большого числа женщин; - разработка и внедрение программы регистрации технических специалистов; - ежегодное предоставление четырех стипендий женщинам, обучающимся по программам в сфере ХКВ (по две на учебное заведение), и содействие женщинам, выбирающим карьеру в секторе ХКВ. | ЮНЕП | 127 400 | 48 500 |
| Модернизация учебных центров | - Проведение оценки потребностей учебных центров ГКА и ИНОАБ для повышения качества обучения; закупки и поставки инструментов и оборудования; - закупка трех идентификаторов хладагентов для идентификации ГХФУ, ГФУ и природных хладагентов для помощи таможенным органам. | ЮНИДО | 114 560 | 19 000 |
| Информационно-просветительская работа | - Проведение программы повышения осведомленности, включая выпуск информационных материалов для общественности, технических специалистов по ХКВ и импортеров оборудования об изменениях в политике и законодательстве, замене хладагентов, новых технологиях и экологических преимуществах перехода на природные хладагенты; - привлечение учащихся к участию в образовательных программах, связанных с защитой озонового слоя и смягчением последствий изменения климата; - выпуск пресс-релизов, обеспечение эфирного времени на местном радио и телевидении; - регулярное проведение совещаний с заинтересованными сторонами для обмена информацией и обсуждения проблем. | ЮНЕП | 20 600 | 6 600 |
| Мониторинг проекта | - Подготовка планов работы, докладов о ходе работы и траншах, мониторинг реализации проекта. | ЮНЕП | 34 780 | 12 500 |
| Итого, ЮНЕП |  |  | 267 315 | 133 750 |
| Итого, ЮНИДО |  |  | 114 560 | 19 000 |
| Всего |  |  | 381 875 | 152 750 |

- * Эта деятельность будет завершена без привлечения средств МФ

- Согласованный план освоения первого транша этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Для первого транша было согласовано финансирование в размере 152 750 долл. США. Согласованный план действий будет включать следующие мероприятия:

укрепление нормативно-правовой базы: разработка и представление кабинету министров меморандума о расширении системы выдачи лицензий и квот на ГХФУ для включения в нее ГФУ и всех хладагентов; внесение изменений в нормативные акты, чтобы обеспечить правовую основу для внедрения и применения расширенной системы выдачи лицензий и квот, требование регистрации технических специалистов по обслуживанию ХКВ, ограничение продажи контролируемых веществ только зарегистрированным техническим специалистам; обновление требований к регистрации импортеров хладагентов; требование от розничных продавцов хладагентов вести учет всех продаж хладагентов и законодательный запрет на импорт оборудования, содержащего ГХФУ, к 2027 году; начало разработки национальных стандартов, направленных на содействие охране труда и технике безопасности, а также охране окружающей среды и защите потребителей в секторе обслуживания холодильного оборудования (ЮНЕП) (23 265 долл. США);

институциональные механизмы: усиление координации между ключевыми заинтересованными сторонами; содействие в восстановлении АБАРТ в качестве некоммерческой торговой ассоциации и проведение силами АБАРТ инвентаризации используемого оборудования ХКВ; мониторинг новых хладагентов для оценки их эффективности в местных условиях и выработки рекомендаций; содействие информированию общественности (ЮНЕП) (2 850 долл. США);

обеспечение применения системы выдачи лицензий и квот: пересмотр и обновление программы обучения сотрудников таможенных органов; подготовка учебных материалов; проведение семинара для 20 инструкторов; проведение 3 учебных семинаров для 20 сотрудников правоприменительных органов каждый и 1 семинара для таможенных брокеров (ЮНЕП) (40 035 долл. США);

обучение и регистрация технических специалистов по ХКВ: пересмотр и обновление программы обучения по ХКВ и подготовка учебных материалов; реклама и продвижение программы обучения и регистрации технических специалистов среди практикующих технических специалистов при поддержке АБАРТ; определение учебных центров и привлечение инструкторов; разработка процедур регистрации; проведение учебных семинаров для 3 групп по 15 слушателей в каждой; предложение и содействие выдаче 1 стипендии в год для женщин в каждом из 2 учебных заведений (ЮНЕП) (48 500 долл. США);

модернизация учебных центров: обзор учебных материалов и пособий в ИНОАБ и ГКА, определение наиболее насущных потребностей, завершение составления перечня оборудования для приобретения и начало закупки; закупка трех идентификатора хладагентов для органов таможни в поддержку обучения по вопросам правоприменения (ЮНИДО) (19 000 долл. США);

информационно-просветительская работа: подготовка рекламных материалов (плакаты, инфографика, листовки) для информирования заинтересованных сторон о деятельности в рамках этапа II ПОДПО, технических материалов о заменяющих технологиях, появляющихся на рынке, и вопросах охраны труда и техники безопасности, климатических соображениях, потребительских решениях и экономических выгодах; проведение двух посещений школ для повышения информированности о Монреальском протоколе; организация двух совещаний с заинтересованными сторонами (например импортерами, техническими специалистами, сотрудниками таможни и лицензирующего органа, таможенными брокерами) для обмена информацией о ходе реализации проекта, обсуждения проблем и возможных решений и обмена информацией о новых технологиях (ЮНЕП) (6 600 долл. США); и

мониторинг проекта: (ЮНЕП) (12 500 долл. США) для привлечения консультанта (10 000 долл. США), оплаты местных командировок (1 100 долл. США), а также совещаний и расходных материалов (1 400 долл. США).

# Совместное финансирование

В рамках деятельности по совместному финансированию проекта правительство предоставит необходимые офисные и бытовые помещения, помещения для проведения конференций и совещаний, а также транспорт для поездок к местам проведения проектных мероприятий и обратно.

# Проект бизнес-плана Многостороннего фонда на 2025-2027 годы

ЮНЕП и ЮНИДО запрашивают 381 875 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений для реализации этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды. Сумма в 383 793 долл. США, включая эксплуатационные расходы учреждений, запрашиваемая на период 2025-2027 годов, на 240 139 долл. США превышает сумму, указанную в бизнес-плане.

Проведение гендерной политики

Правительство Антигуа и Барбуды включило политику Многостороннего фонда по учету гендерной проблематики в стадию II ПОДПО. В ходе подготовки проекта НОО собирал данные с разбивкой по гендерной принадлежности и поощрял женщин подавать заявки на участие в мероприятиях в поддержку ПОДПО. В результате этих усилий на одном из совещаний консультантов по подготовке этапа II был почти достигнут гендерный паритет: из 53 участников 22 были женщинами. На этапе II НОО продолжит сбор и представление данных с разбивкой по гендерной принадлежности, будет использовать больше изображений женщин в своих публикациях, поощрять женщин к участию в тренингах и консультациях, а также к подаче заявок на вакансии, открытые в рамках ПОДПО. Особо следует отметить программу стипендий для женщин, обучающихся обслуживанию ХКВ, в рамках которой ежегодно выделяется четыре стипендии женщинам, обучающимся по программам в сфере ХКВ в двух учреждениях профессионального образования страны, тем самым содействуя женщинам, выбирающим карьеру в секторе ХКВ.

- Устойчивость поэтапного отказа от ГХФУ и оценка рисков

Учитывая проблемы с реализацией этапа I и длительные задержки, которые привели к его аннулированию, секретариат поинтересовался потенциалом страны в области реализации и стабильностью институциональной структуры, включая НОО. ЮНЕП проинформировала секретариат о следующих решениях, принятых правительством для укрепления потенциала и стабильности НОО, а также о внешних мерах содействия реализации: a) в штат НОО был включен один НПО, который уже зарекомендовал себя ценным членом коллектива, способствующим работе НОО: он отвечает на запросы, предоставляет информацию, представляет отчеты о проделанной работе, представляет данные в соответствии с СП и статьей 7 в режиме онлайн и помогает национальному специалисту по озону (НСО); b) был учрежден Независимый комитет по надзору по вопросам озона. Он работает независимо от НОО и осуществляет надзор за деятельностью НОО. Под председательством Постоянного секретаря комитет играет важную роль, контролируя ход реализации портфеля проектов, связанных с Монреальским протоколом, выявляя риски и заблаговременно принимая соответствующие меры. По мнению ЮНЕП, наличие такого механизма отражает стремление правительства обеспечить своевременную реализацию и содействовать созданию потенциала, необходимого для сохранения достигнутых результатов. Было также решено, что рассмотрение второго транша ПОДПО состоится после подтверждения правительством Антигуа и Барбуды завершения пересмотра и обновления нормативных положений о системе выдачи лицензий и квот; пересмотра и обновления учебной программы для сотрудников таможенных органов; проведения семинара для инструкторов и учебного семинара для сотрудников правоприменительных органов; пересмотра учебных материалов и пособий, необходимых ГКА и ИНОАБ, а также завершения составления перечня оборудования для приобретения и начала соответствующего процесса закупок.

Воздействие на климат

Предлагаемые в секторе обслуживания мероприятия, включающие более эффективные обнаружение и профилактику утечек хладагентов посредством организации обучения и предоставления оборудования, позволят сократить количество ГХФУ-22, используемого в обслуживании. Каждый килограмм ГХФУ-22, не попавший в атмосферу благодаря более эффективным методам охлаждения, позволяет сэкономить около 1,8 тонн эквивалента CO2. Расчет воздействия на климат не включен в ПОДПО, однако запланированная Антигуа и Барбудой деятельность, включая усилия по укреплению системы регулирования и сокращению утечек путем обучения технических специалистов по ХКВ, указывает на то, что реализация ПОДПО будет способствовать сокращению выбросов хладагентов в атмосферу, что положительно отразится на климате.

# Проект Соглашения

Проект Соглашения между правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом по этапу II ПОДПО приведен в приложении I к настоящему документу.

# РЕКОМЕНДАЦИЯ

Исполнительный комитет, возможно, пожелает изучить вопрос о том, чтобы:

утвердить в принципе этап II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Антигуа и Барбуды на период 2025-2030 годов для поэтапного полного отказа от потребления ГХФУ в размере 426 936 долл. США, включая 267 315 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 34 751 долл. США для ЮНЕП и 114 560 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 10 310 долл. США для ЮНИДО, при том понимании, что дополнительного финансирования из Многостороннего фонда для поэтапного отказа от ГХФУ предоставляться не будет;

отметить обязательство правительства Антигуа и Барбуды запретить импорт оборудования на основе ГХФУ к 1 января 2027 года; и полностью отказаться от использования ГХФУ к 1 января 2030 года, а также отметить, что ГХФУ не будут импортироваться после этой даты, за исключением остатков для целей обслуживания в 2030-2040 годах, если они потребуются, в соответствии с положениями Монреальского протокола;

вычесть 0,27 тонны ОРС ГХФУ из оставшегося объема потребления ГХФУ, отвечающего критериям финансирования;

одобрить проект Соглашения между Правительством Антигуа и Барбуды и Исполнительным комитетом, содержащегося в приложении I к настоящему документу, о поддержании достигнутого в предыдущие годы сокращения потребления ГХФУ и обеспечении соблюдения мер по поэтапному полному отказу от ГХФУ к 2030 году в соответствии с этапом II ПОДПО;

определить условие, согласно которому правительство Антигуа и Барбуды, если оно решит использовать остатки для целей обслуживания, для обеспечения возможности рассмотрения заключительного транша своего ПОДПО должно представить:

подробное описание существующей нормативно-правовой базы для реализации мер по обеспечению соответствия потребления ГХФУ требованиям пункта 8-тер e) i) статьи 5 Монреальского протокола на период 2030-2040 годов;

данные об ожидаемом годовом потреблении ГХФУ в Антигуа и Барбуде на период 2030-2040 годов;

утвердить первый транш для этапа II ПОДПО для Антигуа и Барбуды и соответствующий план освоения транша на сумму 171 848 долл. США, состоящую из 133 750 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 17 388 долл. США для ЮНЕП и 19 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 1 710 долл. США для ЮНИДО;

для рассмотрения второго транша своего ПОДПО правительство Антигуа и Барбуды должно представить подтверждение завершения следующей деятельности:

пересмотр и обновление нормативных положений о системе выдачи лицензий и квот;

пересмотр и обновление учебной программы для сотрудников таможенных органов; проведение семинара для 20 инструкторов и учебного семинара для 20 сотрудников правоприменительных органов;

обзор учебных материалов и пособий, необходимых Государственному колледжу Антигуа и Институту непрерывного образования Антигуа и Барбуды, завершение составления перечня оборудования и начало процесса закупок.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АНТИГУА И БАРБУДЫ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

Цель

- Настоящее Соглашение отражает договоренность между Правительством Антигуа и Барбуды («Страна») и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения озоноразрушающих веществ (ОРВ), указанных в дополнении 1-A («Вещества») до устойчивого уровня 0,00 тонн ОРС не позднее 1 января 2030 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом.

Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления Веществ, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А («Целевые показатели и финансирование») к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике сокращения всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением Веществ, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении всех Веществ, перечисленных в дополнении 1-А, а также в связи с любым потреблением каждого из Веществ, превышающим уровень, приведенный в строке 4.1.3 (оставшиеся виды потребления, отвечающие критериям финансирования).

При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А («График утверждения финансирования»).

Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом II утвержденного плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) («План»). Согласно подпункту 5 b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за восемь недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

Страной представлен Доклад о ходе реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-А («Формат докладов о реализации траншей и планов реализации траншей»), за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

Страной представлен План реализации транша по форме, приведенной в дополнении 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении утвержденных финансовых ресурсов или их части с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от Веществ, указанных в дополнении 1-А:

перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане реализации транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану реализации транша, которую необходимо подать на утверждение за восемь недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План реализации транша, или исключение мероприятия из Плана реализации транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы расходов в рамках последнего утвержденного транша; и

изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн ОРС, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План реализации транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе реализации транша; и

любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

Соображения в отношении сектора обслуживания холодильного оборудования

Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности:

Страна будет проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта; а также

Страна и соответствующие двусторонние учреждения и (или) учреждения-исполнители будут принимать во внимание соответствующие решения по сектору обслуживания холодильного оборудования в процессе реализации Плана.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя («Ведущее УИ») и ЮНИДО согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя («Сотрудничающее УИ») под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и (или) Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.

Невыполнение Соглашения

Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от Веществ, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А («Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств»), за каждый килограмм ОРС, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай невыполнения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия исполнению настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане реализации транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b), 1 d) и 1 e) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию правительства Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

- ДОБАВЛЕНИЯ

- ДОБАВЛЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА

| Вещество | Приложение | Группа | Начальный уровень совокупных сокращений потребления (в тоннах ОРС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГХФУ-22 | C | I | 0,30 |

- ДОБАВЛЕНИЕ 2-A. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Описание | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C к Монреальскому протоколу (в тоннах ОРС) | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,098 | 0,00 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C (в тоннах ОРС) | 0,098 | 0,088 | 0,088 | 0,071 | 0,071 | 0,00 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США) | 133 750 | 0 | 95 385 | 0 | 0 | 38 180 | 267 315 |
| 2.2 | Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США) | 17 388 | 0 | 12 400 | 0 | 0 | 4 963 | 34 751 |
| 2.3 | Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США) | 19 000 | 0 | 95 560 | 0 | 0 | 0 | 114 560 |
| 2.4 | Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США) | 1 710 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 10 310 |
| 3.1 | Итого, согласованное финансирование (долл. США) | 152 750 | 0 | 190 945 | 0 | 0 | 38 180 | 381 875 |
| 3.2 | Итого, вспомогательные расходы (долл. США) | 19 098 | 0 | 21 000 | 0 | 0 | 4 963 | 45 061 |
| 3.3 | Итого, согласованные расходы (долл. США) | 171 848 | 0 | 211 945 | 0 | 0 | 43 143 | 426 936 |
| 4.1.1 | Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | 0,098 |
| 4.1.2 | Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | 0,202** |
| 4.1.3 | Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  | 0,00 |

- * Этап I был аннулирован по решению 82/14.

** Включая 0,03 тонны ОРС от этапа I и дополнительно 0,172 тонны ОРС, поэтапно ликвидированных страной.

ДОБАВЛЕНИЕ 3-A. ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

- Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОБАВЛЕНИЕ 4-A. ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

- Пакет документов по Докладу о ходе реализации и планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из пяти частей:

в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от Веществ, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь. В докладе следует указать объем сокращения ОРВ, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, а также использованную альтернативную технологию и соответствующие поэтапно внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог представить Исполнительному комитету информацию о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в докладе следует отметить достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным Планом (планами) реализации транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

доклад о независимой проверке выполнения Плана и обязательств в отношении потребления Веществ в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, данные о проверке следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указав при этом сведения о результатах проверки объемов потребления за все соответствующие годы, которые указаны в подпункте 5 а) настоящего Соглашения и за которые доклад о проверке еще не принят Комитетом;

письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в план, представляются с разбивкой по календарным годам. Кроме того, в описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как и на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий план. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая в подпункте b) выше;

набор количественной информации по всем докладам о ходе реализации траншей и планам реализации траншей представляется посредством ввода соответствующих сведений в оперативную базу данных; и

резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной в подпунктах 1 a) – 1 d) выше.

В случае одновременной реализации в течение конкретного года двух этапов Плана необходимо учитывать следующие обстоятельства при подготовке докладов о ходе реализации траншей и планов реализации траншей:

доклады о ходе реализации траншей и планы реализации траншей, упомянутые в качестве части настоящего Соглашения, будут касаться исключительно мероприятий и денежных средств, охватываемых настоящим Соглашением; и

если реализуемые этапы предусматривают разные целевые показатели потребления ГХФУ в соответствии с дополнением 2-A к каждому Соглашению в том или ином конкретном году, то в качестве ориентира для оценки соблюдения этих Соглашений и в качестве основы для независимой проверки будет использоваться более низкий целевой показатель потребления ГХФУ.

ДОБАВЛЕНИЕ 5-A. УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

- Ответственность за реализацию Плана возложена на Министерство иностранных дел, торговли и по делам Барбуды, структурной единицей которого является национальный орган по озону. Постоянный секретарь Министерства является его главным бухгалтером и несет общую ответственность за проект. За операционную деятельность по исполнению проекта будет отвечать национальный специалист по озону, которому будет помогать национальный помощник по озону, нанимаемый для этой цели. К разработке проектных мероприятий будут привлекаться заинтересованные стороны.

- Ведущее УИ будет участвовать в реализации проекта на протяжении всего его жизненного цикла. Реализация предполагает получение указаний от Ведущего УИ, предоставление периодических докладов о ходе реализации проекта, включая финансовые отчеты, и координацию заявок на транши в соответствии с настоящим Соглашением. НОО и Ведущее УИ будут координировать работу с Сотрудничающим УИ по реализации своего компонента (компонентов) проекта. Эти учреждения будут следовать установленным процедурам, регулирующим закупки, финансовое управление, отчетность и мониторинг соответствующего учреждения-исполнителя и международных финансовых фондов, в частности Многостороннего фонда. В реализации проекта будут принимать участие различные административные и сервисные органы правительства, международные и национальные консультанты, поставщики оборудования и услуг, а также предприятия-бенефициары.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

- Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

оказание Стране помощи в подготовке докладов о ходе реализации траншей и планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане реализации транша, в соответствии с дополнением 4-А;

обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего плана, а также в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктами 1 c) и 1 d) дополнения 4-A;

выполнение требований к отчетности, касающихся представления докладов о ходе реализации траншей и планов реализации траншей и общего плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ;

в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГХФУ;

обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

организация необходимых инспекционных поездок;

обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана реализации транша и представлять достоверные данные;

координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;

в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ;

обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;

достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и

своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления Веществ, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) настоящего Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОБАВЛЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:

оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;

оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;

представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и

достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении любых механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.

ДОБАВЛЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем финансирования может быть уменьшен на 180 долл. США за килограмм ОРС в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-А, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит объема финансирования в рамках запрашиваемого транша. В случаях, когда невыполнение обязательств продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры.

В случае необходимости применения штрафной санкции в отношении года, в котором действуют два соглашения (параллельно реализуются два этапа Плана) с различными уровнями штрафных санкций, применение штрафной санкции будет определяться в каждом отдельном случае с учетом конкретных секторов, в которых имеет место невыполнение обязательств. В случае невозможности определения сектора или в том случае, когда оба этапа связаны с одним и тем же сектором, будет применяться самый высокий уровень штрафных санкций.

*Переиздано по техническим причинам 22 мая 2025 г.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

В соответствии с письмом в секретариат, направленным 23 января 2025 года Министерством иностранных дел, торговли и по делам Барбуды Антигуа и Барбуды.

Решение 66/33.

Решение 82/14(c)(i).

Решение 95/34.

Закон о Монреальском протоколе (о веществах, разрушающих озоновый слой) (№ 13 от 1992 года).

Включая, исходя из первоначальной оценки ИНОАБ: холодильный манометр, вакуумные насосы, микрометр, электронные течеискатели, термометры и мультиметры, цифровой детектор неисправностей и инструмент Amprobe, тренажеры холодильного оборудования, весы для рекуперации и заправки, учебное пособие Modern Refrigeration and Air-Conditioning 21st edition («Современное холодильное оборудование и кондиционеры воздуха», 21-е издание); и, в соответствии с оценкой ГКА: учебное холодильное оборудование, станция заправки холодильного оборудования, портативная мойка, вакуумный насос, холодильные манометры, баллоны для рекуперации, вакуумные манометры, блоки рекуперации, течеискатели, весы для хладагента, мультиметры-пробники, трубогиб для медных трубок, развальцовщики.

Статья 5, пункт 8-тер e) i) Монреальского протокола: потребление ГХФУ может превышать ноль в любой год, если сумма рассчитанных уровней потребления за 10 лет с 1 января 2030 года по 1 января 2040 года, деленная на 10, не превышает 2,5 процента от базового уровня ГХФУ.

В частности, странам с низким объемом потребления (НОП) будет предоставлено финансирование, соответствующее уровню потребления в секторе обслуживания ХКВ, при том понимании, что в проектных предложениях все равно будет необходимо продемонстрировать, что данный объем финансирования необходим для достижения целевых показателей по поэтапному отказу.

Закон о Монреальском протоколе (о веществах, разрушающих озоновый слой) (№ 13 от 1992 года).

Учащимся будут предоставлены инструменты и оборудование, необходимые для безопасной работы с хладагентами (защитные очки, химически стойкие перчатки и респираторы), в том числе с поступающими на рынок веществами-заменителями. Каждой группе также будут предоставлены баллоны для рекуперации, течеискатели, инструменты для резки, развальцовки, пайки и вальцовки труб, трубогибы, цифровые мультиметры и вакуумметры.

См. сноску 6.

См. пояснение в пункте 17.

Там же.