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[bookmark: _Hlk7529271]اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والثمانون
مونتريال، من 27 إلى31  مايو/أيّار 2019




مقترح مشروع: الجبل الأسود

	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي: 
الإزالة
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	يونيدو



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
الجبل الأسود

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الأولى)
	اليونيدو (رئيسية) 
	الثالث والستون
	35 في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2018
	0.17 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2018

	كيميائي
	الإيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.17
	
	
	
	0.17



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010
	0.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	0.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	0.28
	المتبقي
	0.52



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.02
	0.01
	0.03

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	32,250
	22,575
	54,825



	(سادسا) بيانات المشروع
	2011
	2013
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	0.8
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.52
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	0.8
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.72
	0.52
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	155,000
	100,000
	98,500
	0
	0
	0
	30,000
	21,000
	404,500

	
	
	تكاليف الدعم
	11,625
	7,500
	7,388
	0
	0
	0
	2,250
	1,575
	30,338

	إجمالي المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	155,000
	100,000
	98,500
	0
	0
	0
	0
	0
	353,500

	
	تكاليف الدعم
	11,625
	7,500
	7,388
	0
	0
	0
	0
	0
	26,513

	إجمالي التمويل المطلوب في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	30,000
	
	30,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	2,250
	
	2,250



	توصية الأمانة:
	للموافقة الشمولية
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وصف المشروع

1 -	بالنيابة عن حكومة الجبل الأسود، قدمت يونيدو، بصفتها المنظمة المنفذة المعينة، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 30,000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,250 دولار أمريكي[footnoteRef:1]. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للأعوام 2019-2020. [1:  حسب رسالة مؤرخة في 15 آذار/مارس 2019 من هيئة الطبيعة وحماية البيئة في الجبل الأسود إلى يونيدو.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2 -	أبلغت حكومة الجبل الأسود عن استهلاك 0.17 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عام 2018، وهو أقل بنسبة 79 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2014-2018.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الجبل الأسود (2018-2014 بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس

	طن متري
	13.0
	12.16
	11.29
	3.54
	3.09
	13.9

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	0.72
	0.67
	0.62
	0.19
	0.17
	0.8


3 -	يستهلك الجبل الأسود الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط في قطاع الخدمة. وقد وصل الاستهلاك إلى حده الأقصى عام 2012 (094 طن من قدرات استنفاد الأوزون) بسبب التخزين توقعا للتجميد عام 2013، وبعد ذلك أخذ يتناقص تدريجيا حتى عام 2017، عندما حدث انخفاض كبير في الاستهلاك. ويرجع هذا الانخفاض الكبير إلى تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ بما في ذلك استرداد المواد المستنفدة للأوزون وإعادة التدوير مما ساهم في تحسين ممارسات الخدمة وزاد من استيعاب السوق للبدائل، بما في ذلك البدائل ذات إمكانية احترار عالمية عالية.
تقرير بشأن تنفيذ البرنامج القطري
4 -	أبلغت حكومة الجبل الأسود عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018 وهو متسق والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
5 -	لدى حكومة الجبل الأسود نظام وطني يتم إنفاذه للترخيص وحصص واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويتضمن نظام الترخيص الذي أنشئ عام 2004 أحكاما خاصة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كما تم إدخال نظام الحصص عام 2011. وتقوم هيئة الطبيعة وحماية البيئة بإدارة واردات و/أو صادرت المواد المستنفدة للأوزون من خلال نظام تصاريح، وهي تصدر لكل شحنة. وفقا لتشريعات الاتحاد الأوروبي يسمح فقط للمعدات غير القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 باستيرادها إلى البلاد.
قطاع خدمة التبريد
6 -	تم تنفيذ الأنشطة التالية:
	(أ)	تم إنشاء جمعية التبريد وتكييف الهواء؛
	(ب)	عقدت أربع ورش عمل حضرها 65 فنيا بشأن ممارسات التبريد الجيدة، بما في ذلك التركيز على المعالجة الآمنة للبدائل ذات إمكانية احترار عالمية منخفضة واعتماد الفنيين المدربين؛
	(ج)	شراء معدات الاسترداد وإعادة التدوير وتخزين غازات التبريد؛ و 
	(د)	في إطار مشروع التعزيز المؤسسي (وهو مدرج في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) تمت المشاركة في اجتماعات للخبراء واجتماعات اليونيب الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال والفرق العاملة مفتوحة العضوية واجتماعات الأطراف؛ وأنشطة في المدراس الابتدائية والثانوية وفي التليفزيون الوطني لزيادة الوعي ببروتوكول مونتريال وتآكل طبقة الأوزون؛ بالإضافة إلى الاستمرار في الرصد والإبلاغ، بما في ذلك ما يتم بموجب المادة 7 من البروتوكول والبرنامج القطري والبيانات الخاصة بغازات التبريد التي تم استردادها وإعادة تدويرها والتحديث المستمر لمخزون المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون.
تنفيذ ورصد المشروع
7 -	قامت وحدة الأوزون الوطنية بمساعدة اثنين من الخبراء في مجال التبريد برصد أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقامت بجمع البيانات ذات الصلة.
مستوى صرف الأموال
8 -	بتاريخ آذار/مارس 2019، من مبلغ 353,500 دولار أمريكي موافق عليه حتى الآن، تم صرف 353,343 دولار أمريكي كما يبين الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وهو 157 دولار أمريكي خلال عام 2019.
الجدول 2. التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل الأسود (دولار أمريكي)
	الشريحة
	المجموع
	نسبة الصرف (%)

	الشريحة الأولى
	الموافق عليه
	155,000
	100

	
	المصروف
	155,000
	

	الشريحة الثانية
	الموافق عليه
	100,000
	100

	
	المصروف
	100,000
	

	الشريحة الثالثة
	الموافق عليه
	98,500
	99.8

	
	المصروف
	98,343
	

	المجموع
	الموافق عليه
	353,500
	99.9

	
	المصروف
	353,343
	


خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
9 -	سيتم تنفيذ الأنشطة التالية ما بين حزيران/يونيه 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020:
	(أ)	مساندة وحدة الأوزون الوطنية كجزء من التعزيز المؤسسي (25,000 دولار أمريكي)؛ و
	(ب)	رصد تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بما في ذلك السفر والاستشارة واستراتيجيات الاتصالات (5,000 دولار أمريكي). 
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
10 -	أصدرت حكومة الجبل الأسود بالفعل حصص واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 على 0.44 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهي أقل بنسبة 45 في المائة من خط أساس استهلاك هذه المواد. 
11 -	أكد البلد أن نظام الترخيص والحصص يشمل المواد المستنفدة للأوزون التي تمت إزالتها بالفعل ولا يتوفر لها تراخيص ولا حصص وأنه في كل عام تطلب هيئة الطبيعة وحماية البيئة معلومات من إدارة الجمارك بشأن استيراد وتصدير جميع المواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك تلك التي تمت إزالتها؛ وأنه ليس هناك أي حالة لواردات غير مشروعة من المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت بالفعل؛ وأن هناك حظر مفروض منذ عام 2011 على جميع المعدات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، بما في ذلك المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وليس لدى البلد أي علم باستخدام مواد مستنفدة للأوزون تمت إزالتها بالفعل في الأسواق، ولا أي مخزون من تلك المواد.
12 -	في عام 2018 نفذ الجبل الأسود قرارا[footnoteRef:2] ينظم من جملة أمور واردات وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية ونسق أرقام التعريفة مع نظام التعريفة للاتحاد الأوروبي. وقد حدّث ذلك القرار القرارات السابقة التي عالجت واردات وصادرات المواد المستنفدة للأوزون، بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وينظم القرار الجديد واردات وصادرات المواد الهيدروفلوروكربونية وليس المعدات المحتوية عليها. [2:  الجريدة الرسمية للجبل الأسود عدد 35/18 قرار بشأن قائمة رقابة صادرات وواردات السلع .] 

استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
13 -	مع التذكرة بأنه قد تمت دراسة لبدائل المواد المستنفدة للأوزون في الجبل الأسود، سألت الأمانة ما إذا كانت هناك معلومات إضافية متاحة حول واردات المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها. يقدم الجدول 3 واردات المواد الهيدروفلوروكربونية وبدائلها وفيه بيانات الأعوام 2012-2015 مأخوذة من دراسة بدائل المواد المستنفدة للأوزون. وما زال استهلاك أكثر ثلاث مواد هيدروفلوروكربونية استهلاكا في الجبل الأسود (HSC-134a و R-404A و R-410A) يتزايد بسرعة كبيرة؛ وفي عام 2018 تم استيراد كمية صغيرة من HFC-32.
الجدول 3. واردات المواد الهيدروفلوروكربونية المقدرة وبدائلها (طن متري)
	المادة
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	الهيدروفلوروكربون-a134
	17.76 
	17.07 
	13.97 
	17.68 
	21.49 
	22.44 
	52.06 

	الهيدروفلوروكربون-ea227
	     -   
	  0.60 
	  0.04 
	  0.57 
	  0.04 
	  0.31 
	     -   

	R‑404A
	14.82 
	15.20 
	18.82 
	14.73 
	25.83 
	16.99 
	41.15 

	R‑407C
	  4.72 
	  3.56 
	  3.23 
	  2.49 
	  6.80 
	  4.76 
	  3.28 

	R‑410A
	  6.39 
	  7.52 
	  6.39 
	  5.20 
	16.80 
	10.81 
	22.15 

	R‑507A
	     -   
	  4.28 
	     -   
	     -   
	  1.60 
	     -   
	     -   

	R‑717
	  5.32 
	  6.42 
	  2.00 
	  3.30 
	  2.70 
	  0.85 
	  1.40 

	R-600a
	     -   
	  0.23 
	  0.14 
	  0.21 
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق

	HFC-32
	     -   
	     -   
	     -   
	     -   
	     -   
	     -   
	  2.34 



قطاع خدمة التبريد
14 -	تم تحديث الاتفاق بين حكومة الجبل الأسود واللجنة التنفيذية في الاجتماع الحادي والسبعين لكي يعبر عن خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للامتثال، وتم بالتالي إعادة النظر في مستوى التمويل. ونظرا لتخفيض التمويل المتفق عليه في الاجتماع الحادي والسبعين، فإن آخر شريحتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تتضمن فقط تمويل التعزيز المؤسسي. تبعا لذلك لم يتم التخطيط لأي تدريب إضافي للفنيين وموظفي الجمارك في الشرائح الرابعة والخامسة. وقد تمت الموافقة على تمويل التحضير للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثاني والثمانين ومن المتوقع أن يتم تقديمه عام 2020. وحثت الأمانة يونيدو على تقديم مقترح المرحلة الثانية في أقرب وقت ممكن حتى تستمر الأنشطة في قطاع الخدمة.
الخلاصة
15 -	تتقدم عملية تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبلد في حالة امتثال ببروتوكول مونتريال واتفاقه مع اللجنة التنفيذية. ونظام البلد للترخيص والحصص يعمل، كما أن استهلاك عام 2018 من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه والبالغ 0.17 طن من قدرات استنفاد الأوزون أقل بالفعل بنسبة 79 في المائة من خط الأساس للبلد. ويصل مستوى صرف الأموال إلى 100 في المائة تقريبا. ويقوم البلد بضمان استدامة إزالة المواد المستنفدة للأوزون السابقة من خلال نظام الترخيص والحصص والقواعد واللوائح. وسوف تضمن الأنشطة التي نفذت حتى الآن، ومنها إنشاء جمعية التبريد وتكييف الهواء، الاستدامة طويل الأجل لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما سيسهل تقديم المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أقرب وقت ممكن الاستمرار في تنفيذ الأنشطة في قطاع الخدمة. 
التوصية
16 -	توصي أمانة الصندوق أن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجبل الأسود؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من الخطة للجبل الأسود وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للأعوام 2019-2020 على مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم 
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	30,000
	2,250
	يونيدو
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