UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41


UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41


	NATIONS
UNIES 
	          EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

Description automatically generated]
	
Programme des
Nations Unies pour
l’environnement
	
Distr.
GÉNÉRALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/41
7 novembre 2024

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS


COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-quinzième réunion
Montréal, 4 – 8 décembre 2024
Point 9(c) de l’ordre du jour provisoire[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 





PROPOSITION DE PROJET : BAHREÏN


Le présent document contient les commentaires et la recommandation du Secrétariat du Fonds sur la proposition de projet suivante :

Élimination

	· Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	PNUE et ONUDI
	Pour approbation globale







FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET – PROJETS PLURIANNUELS
Bahreïn
	(I) TITRE DU PROJET
	AGENCE
	RÉUNION APPROUVÉE
	MESURE DE RÉGLEMENTATION

	Plan de l’élimination des HCFC (phase II)
	PNUE (principale), ONUDI
	88e
	[bookmark: _Hlk179279448]Élimination à 73,5 % d’ici 2025



	(II) DERNIÈRES DONNÉES COMMUNIQUÉES EN VERTU DE L’ARTICLE 7 (Annexe C, Groupe l)
	Année : 2023
	29,60 tonnes PAO



	(III) DERNIÈRES DONNÉES SECTORIELLES DU PROGRAMME DU PAYS (tonnes PAO)
	Année : 2023

	Substance chimique
	Aérosol
	Mousses
	Lutte contre l’incendie
	Réfrigération
	Solvants
	Agents de transformation
	Utilisation en laboratoire
	Consom-mation totale pour le secteur

	
	Fabrication
	Entretien
	

	HCFC-22
	
	
	
	1,83
	27,77
	
	
	
	29,60

	HCFC-141b dans les polyols prémélangés importés
	
	
	
	
	
	
	
	
	16,45



	(IV) DONNÉES SUR LA CONSOMMATION (tonnes PAO)

	Valeur de référence
2009-2010 :
	51,90
	Point de départ des réductions globales durables :
	61,39

	CONSOMMATION ADMISSIBLE AU FINANCEMENT

	Déjà approuvée :
	58,64
	Restante :
	2,75



	(V) PLAN D’ACTIVITÉS ENDOSSÉ
	2024
	2025
	2026
	Total

	PNUE
	Élimination des SAO (tonnes PAO)
	3,37
	0,00
	0,00
	3,37

	
	Financement ($ US)
	62 150
	0
	0
	62 150

	ONUDI
	Élimination des SAO (tonnes PAO)
	1,29
	0,00
	0,00
	1,29

	
	Financement ($ US)
	22 470
	0
	0
	22 470



	(VI) DONNÉES DU PROJET
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Total

	Limites de consommation du Protocole de Montréal (tonnes PAO)
	33,74
	33,74
	33,74
	33,74
	16,87
	s. o.

	Consommation maximale autorisée (tonnes PAO)
	33,74
	30,45
	30,00
	29,50
	13,75
	s. o.

	Fonds approuvés en principe ($ US)
	PNUE
	Coûts du projet
	[bookmark: _Hlk147243805]249 500
	0
	79 500
	55 000
	0
	384 000

	
	
	Coûts d’appui
	32 435
	0
	10 335
	7 150
	0
	49 920

	
	ONUDI
	Coûts du projet
	203 999
	0
	54 000
	21 000
	0
	278 999

	
	
	Coûts d’appui
	14 280
	0
	3 780
	1 470
	0
	19 530

	Fonds approuvés par ExCom ($ US)
	Coûts du projet
	453 499
	
	133 500
	
	
	586 999

	
	Coûts d’appui
	46 715
	
	14 115
	
	
	60 830

	Total des fonds recommandés pour approbation à cette réunion ($ US)
	Coûts du projet
	
	
	
	76 000
	
	76 000

	
	Coûts d’appui
	
	
	
	8 620
	
	8 620



	Recommandation du Secrétariat :
	Approbation globale




DESCRIPTION DU PROJET
Au nom du gouvernement de Bahreïn, le PNUE, en tant qu’agence d’exécution principale, a soumis une demande de financement pour la troisième et dernière tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), pour un coût total de 84 620 $ US, soit 55 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 7 150 $ US pour le PNUE, et 21 000 $ US, plus des coûts d’appui d’agence de 1 470 $ US pour l’ONUDI[footnoteRef:2]. La présentation comprend un rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche, le rapport de vérification sur la consommation des HCFC pour 2023, ainsi que le plan de mise en œuvre de la tranche pour 2025 à 2026. [2:  Conformément à la lettre du 13 août 2024 adressée au PNUE par le Conseil suprême de l’environnement de Bahreïn.] 

Rapport sur la consommation des HCFC
Le gouvernement de Bahreïn a déclaré une consommation de 29,6 tonnes PAO de HCFC en 2023, ce qui est 43 pour cent inférieur à la valeur de référence pour la conformité. La consommation de HCFC pour 2019 à 2023 est indiquée au tableau 1.
[bookmark: _Hlk179276506]Tableau 1. Consommation de HCFC à Bahreïn (2019-2023, données de l’Article 7)
	HCFC
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Valeur de référence

	Tonnes métriques (tm)

	HCFC-22
	669,44
	595,55
	447,38
	463,90
	538,13
	935,80

	HCFC-141b
	2,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00

	Total (tm)
	671,45
	595,55
	447,38
	463,90
	538,13
	939,70

	HCFC-141b dans les polyols prémélangés importés*
	125,54
	89,82
	115,18
	155,90
	149,55
	91,87**

	Tonnes PAO

	HCFC-22
	36,82
	32,76
	24,61
	25,51
	29,60
	51,50

	HCFC-141b
	0,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40

	Total (tonnes PAO)
	37,04
	32,76
	24,61
	25,51
	29,60
	51,90

	HCFC-141b dans les polyols prémélangés importés*
	13,81
	9,88
	12,67
	17,15
	16,45
	10,11**


* Données du programme du pays
** Consommation moyenne entre 2007 et 2009
La consommation de HCFC à Bahreïn a diminué entre 2019 et 2022 en raison de l’application du système d’octroi de permis et de quotas, de la conversion du secteur de la fabrication des appareils de climatisation fonctionnant au HCFC-22 vers des substituts sans HCFC, de l’introduction d’appareils de réfrigération et de climatisation fonctionnant avec des frigorigènes de remplacement, et de la mise en œuvre des activités d’élimination relatives au secteur de l’entretien en réfrigération dans le cadre de la phase I du PGEH. La faible consommation en 2021 et 2022 a été attribuée à la pandémie de COVID-19. La consommation a augmenté de 25,51 tonnes PAO en 2022 à 29,6 tonnes PAO en 2023 en raison de la demande continue provenant du secteur de l’entretien. L’importation de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés a augmenté chaque année depuis 2020, un fait principalement attribué à l’essor dans le secteur immobilier après la pandémie.
Rapport sur la mise en œuvre du programme du pays
Le gouvernement de Bahreïn a communiqué des données du secteur de la consommation des HCFC dans le cadre du rapport de mise en œuvre du programme du pays de 2023, et ces données correspondent aux données déclarées en vertu de l’Article 7 du Protocole de Montréal. 
Rapport de vérification 
Le rapport de vérification a confirmé que le gouvernement de Bahreïn a mis en place un système d’octroi de permis et de quotas d’importation et d’exportation des HCFC, et que la consommation totale de HCFC en vertu de l’Article 7 du Protocole de Montréal pour 2023 était correcte (comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessus). La vérification a conclu que Bahreïn était conforme à la consommation autorisée établie dans l’Accord avec le Comité exécutif.
Rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
Cadre juridique
[bookmark: _Hlk180145135]Le gouvernement de Bahreïn a ratifié l’Amendement de Kigali le 1er juillet 2024. Le gouvernement mettra en application l’interdiction sur l’importation et l’utilisation du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés, ainsi que l’importation et la fabrication d’appareils de climatisation fonctionnant au HCFC‑22 à partir du 1er janvier 2025. Bahreïn a également obtenu un engagement écrit provenant des industries concernées afin de cesser l’utilisation du HCFC-22. 
Secteur de fabrication 
Le projet-cadre pour éliminer 135,93 tm de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés dans le secteur des mousses se trouve à un stade de mise en œuvre avancé. Les entreprises incluses dans le projet[footnoteRef:3] ont reçu une assistance technique pour passer aux technologies à faible PRG, le formiate de méthyle étant la technologie préférentielle à adopter à partir du 1er janvier 2025, lorsque l’interdiction sur l’importation et l’utilisation du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés entrera en vigueur. Les activités mises en œuvre dans le cadre de la deuxième tranche comprenaient un séminaire d’assistance technique pour les parties prenantes du secteur des mousses sur les substituts aux technologies de mousse à base de polyol de HCFC-141b (63 participants, dont 22 pour cent étaient des femmes); et du soutien technique pour quatre entreprises bénéficiaires qui entreprennent des conversions, y compris la formation en personne spécialisée pour deux entreprises de fabrication de mousses de PU et cinq ateliers de formation pour deux entreprises de fabrication de mousses pulvérisées.  [3:  Deux entreprises de mousse isolante (Awal Gulf Manufacturing [AGM] et Awal Refrigeration and Air-Conditioning), deux entreprises de mousse pulvérisée (Al Khonaizi et Al Manai) ainsi que 35 entreprises supplémentaires de mousse pulvérisée.] 

Secteur de l’entretien des appareils de réfrigération
Les activités suivantes ont été mises en œuvre :
Organiser un atelier de sensibilisation pour 67 participants des autorités du gouvernement sur les nouveaux règlements du Conseil de coopération du Golfe (CCG) relatifs au Protocole de Montréal et à l’Amendement de Kigali; mettre à jour le système d’octroi de permis électroniques et de surveillance avec un service en ligne pour demander une analyse de frigorigènes;
Fournir une formation à 40 agents des douanes supplémentaires nouvellement recrutés (six femmes) sur le Protocole de Montréal et les mesures de contrôle pour l’importation des HCFC, y compris le profilage de risque et l’exploitation du système de permis électronique; 
Former 40 techniciens en réfrigération et climatisation (une femme) en quatre ateliers de formation sur les bonnes pratiques d’entretien en réfrigération et climatisation, sur la récupération et le recyclage des frigorigènes, et sur la manipulation sûre des frigorigènes inflammables; 40 techniciens certifiés; 
Lancer un nouveau service pour inscrire les grands systèmes de réfrigération et de climatisation et maintenir un registre des travaux réalisés sur ces unités; mener un atelier technique avec 83 participants sur la réduction des fuites dans les grands systèmes de réfrigération et de climatisation, sur les technologies de remplacement sans SAO et à faible PRG; 
Fournir des outils et de l’équipement de formation à quatre établissements de formation, ainsi que des outils d’entretien à 40 techniciens certifiés[footnoteRef:4]; [4:  Les ensembles d’outils et d’équipements achetés comprenaient notamment un détecteur de fuite électronique; un compteur à pinces, un thermomètre numérique; une scie à métaux; des tuyaux de récupération; une clé à molette ajustable; des tuyaux de chargement; des outils de torchage et de rétreinte; une unité de climatisation bibloc pour la formation; des chalumeaux de soudage oxyacétylénique avec des tuyaux; un microvacuomètre; et un outil de retrait d’obus de valve.
] 

Réaliser des activités de diffusion de l’information, y compris la préparation d’une brochure sur la phase II du PGEH afin de promouvoir l’élimination des HCFC et l’utilisation des solutions de remplacement à faible PRG.
Mise en œuvre et suivi du projet
L’unité de gestion de projet (PMU) met en œuvre les activités, suit les progrès et rend compte des réalisations. Sur les 24 500 $ US approuvés pour la PMU dans la deuxième tranche, le niveau des fonds décaissés est de 10 000 $ US, comprenant le personnel et les consultants (7 000 $ US) ainsi que les réunions et les ateliers (3 000 $ US). Le solde de 14 500 $ US, initialement alloué à la PMU, a été réattribué à des activités supplémentaires du secteur de l’entretien, notamment 1 500 $ US supplémentaires pour la formation aux douanes, 1 500 $ US pour la formation des techniciens en réfrigération et climatisation, et 8 500 $ US pour l’assistance technique pour les grands utilisateurs finaux.
Les dépenses totales de la PMU pour les première et deuxième tranches s’élèvent à 38 000 $ US, selon la répartition suivante : personnel et consultants (27 000 $ US); réunions et ateliers (11 000 $ US).
Taux de décaissement des fonds
En date du 21 octobre 2024, sur le montant de 586 999 $ US approuvé jusqu’ici, 572 929 $ US ont été décaissés (326 000 $ US pour le PNUE et 246 929 $ US pour l’ONUDI), comme l’indique le tableau 2. Le solde de 14 070 $ US sera décaissé en 2025.
Tableau 2. Rapport financier de la phase II du PGEH pour Bahreïn ($ US)
	Agence
	Première tranche
	Deuxième tranche
	Total

	
	Approuvé
	Décaissé
	Approuvé
	Décaissé
	Approuvé
	Décaissé
	Solde

	PNUE
	249 500
	249 500
	79 500
	76 500
	329 000
	326 000
	3 000

	ONUDI
	203 999
	203 999
	54 000
	42 930
	257 999
	246 929
	11 070

	Total
	453 499
	453 499
	133 500
	119 430
	586 999
	572 929
	14 070

	Taux de décaissement (en %)
	100 
	89,5
	97,6



Plan de mise en œuvre pour la troisième et dernière tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Les activités suivantes seront mises en œuvre entre janvier 2025 et décembre 2026 :
Poursuivre la campagne de sensibilisation ciblée visant les autorités du gouvernement et les parties prenantes pertinentes au sujet de l’introduction et de la mise en application des derniers règlements du CCG (PNUE) (5 000 $ US);
Former les agents des douanes nouvellement recrutés sur le Protocole de Montréal et le contrôle des HCFC, y compris le profilage de risques (40 agents, y compris des femmes) (PNUE) (6 000 $ US);
Poursuivre la mise en œuvre du programme de formation sur les bonnes pratiques d’entretien en réfrigération et climatisation pour les techniciens, en collaboration avec les établissements locaux, avec la certification d’au moins 40 techniciens (PNUE) (34 000 $ US); 
Fournir des ensembles supplémentaires d’outils et d’équipements aux techniciens certifiés[footnoteRef:5] (ONUDI) (21 000 $ US, plus le solde de la tranche précédente); [5:  Ibid.] 

Surveillance de projet (PNUE) (10 000 $ US), y compris pour le personnel et les consultants (7 000 $ US), ainsi que des réunions et des ateliers (3 000 $ US).
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATION DU SECRÉTARIAT
OBSERVATIONS
Tendances de consommation des HCFC et perspectives de conformité
En prenant note de la tendance croissante dans la consommation de HCFC-22 des deux dernières années, le Secrétariat a demandé une évaluation des futures tendances prévues dans la consommation pour la fabrication et l’entretien en réfrigération et climatisation, ainsi que la stratégie suivie pour s’assurer que la réduction requise de HCFC est réalisée en 2025 de manière durable. Le PNUE a indiqué que Bahreïn avait atteint de manière constante les cibles de consommation des années précédentes, qu’il allait continuer de mettre en œuvre des règlements et des lignes directrices pour gérer les frigorigènes, soutenir le système de récupération, de recyclage et de régénération (RRR) des frigorigènes, et interdire l’importation et la fabrication de systèmes fonctionnant au HCFC-22 à partir du 1er janvier 2025, comme noté dans la décision 88/45(d)(ii)[footnoteRef:6]. Le PNUE a relevé que lors de la phase initiale de mise en œuvre du PGEH à Bahreïn, 80 pour cent de la consommation des HCFC avait lieu dans le secteur de la fabrication. Grâce aux activités complétées pour éliminer la consommation dans le secteur de la fabrication, l’exploitation du centre de régénération des frigorigènes affectera positivement les demandes à venir pour les HCFC dans le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation. Le gouvernement de Bahreïn a réaffirmé son engagement à atteindre la pleine conformité avec ses cibles de réduction progressive des HCFC. [6:  L’entreprise AGM effectuera également son élimination volontaire de 16,50 tonnes PAO de HCFC-22 dans la fabrication des climatiseurs résidentiels avant le 1er janvier 2025. ] 

Le PNUE a également confirmé que les importations accrues de HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés depuis 2021 provenaient de l’essor dans le secteur immobilier après la pandémie de COVID-19 et a indiqué qu’en raison des activités mises en œuvre par l’ONUDI dans le cadre de la phase II du PGEH, les négociants et les utilisateurs finaux ont commencé à importer des substituts au HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés importés. Le PNUE a également confirmé qu’à partir du 1er janvier 2025, l’importation du HCFC-141b dans les polyols prémélangés ne sera plus autorisée. 
Rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC
Cadre juridique
Le gouvernement de Bahreïn a déjà émis des quotas d’importation de HCFC pour 2024, 2025 et 2026, à hauteur de 29,50 tonnes PAO, 13,75 tonnes PAO et 13,75 tonnes PAO, respectivement, ce qui est inférieur aux cibles de contrôle du Protocole de Montréal et en accord avec les cibles établies dans son Accord avec le Comité exécutif.
Secteur de fabrication 
En ce qui concerne la situation pour l’adoption des technologies à faible PRG dans le secteur des mousses de PU à Bahreïn, le PNUE a expliqué que le projet offrait plusieurs options, y compris le cyclopentane, les HFO et le formiate de méthyle. Le cyclopentane a été l’option privilégiée pour plusieurs entreprises, mais son utilisation est limitée à certaines conditions en raison de son inflammabilité; et les prix des HFO demeurent élevés à Bahreïn, comparativement à ceux du HCFC-141b. Compte tenu de son coût et de sa performance technique, le formiate de méthyle a émergé comme étant l’option la plus privilégiée à tester pour les quatre entreprises admissibles. Les résultats des tests étaient positifs, démontrant des propriétés d’expansion efficaces, un faible niveau de toxicité, des produits de grande qualité, ainsi que des paramètres acceptables sur le plan de l’environnement, tout cela à un coût similaire à celui du HCFC-141b.
Secteur de l’entretien des appareils de réfrigération
Le Secrétariat a noté que le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération continue de mettre des activités en œuvre comme prévu. Au cours des tranches précédentes, le programme national de RRR a été renforcé par l’approvisionnement d’outils et d’équipements de base. En prenant note de la pertinence du RRR pour contribuer à la réduction de la demande de nouveaux frigorigènes à Bahreïn, le PNUE, en réponse aux requêtes du Secrétariat, a indiqué que le HCFC-22 est le frigorigène le plus récupéré et que les quantités de frigorigènes récupérées ont considérablement augmenté à environ 17 à 21 tm depuis 2022. Le PNUE s’attend à ce que la prochaine réduction du quota d’importation de HCFC en 2025 à près de 50 pour cent du niveau de 2024 engendre une augmentation de la régénération des frigorigènes, atteignant potentiellement 30 tm de HCFC-22 pour la période de 2025-2026.
Le PNUE a également fourni des détails supplémentaires sur le fonctionnement de la certification des techniciens à Bahreïn, indiquant que pour recevoir la certification, les techniciens doivent satisfaire les critères de certification, qui comprennent d’obtenir un score minimal de 50 pour cent à l’examen théorique, de 70 pour cent à l’examen pratique, et de 85 pour cent en brasage. La majorité des techniciens qui participent aux programmes de formation répondent à ces exigences et reçoivent la certification. Le Secrétariat a relevé avec satisfaction que, lors des discussions sur le plan d’action pour la troisième tranche, la cible de techniciens supplémentaires à former et à certifier a été augmentée de 40 à 50, ce qui conduit à un total de 130, soit 30 de plus que les 100 initialement prévus pour cette phase. Le Secrétariat considère que le processus de certification devrait se poursuivre et s’élargir au cours des prochaines phases du PGEH et du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, afin de mieux préparer les techniciens à l’adoption des substituts à faible PRG pour les HCFC et les HFC.
Mise en œuvre de la politique sur les questions de genre
Le Secrétariat a noté que Bahreïn continue de faire des efforts pour inclure les femmes dans toutes ses activités et tous ses projets en envoyant des invitations aux ingénieures concernant les événements de sensibilisation, aspirant à inclure toutes les agentes des douanes dans les cours de formation, et en encourageant les parties prenantes à sélectionner des techniciennes pour les événements de formation. Bien que la composition finale de chaque groupe de formation peut dépendre de circonstances précises relatives à l’événement, le service national de l’ozone (UNO) demeure engagé à faire la promotion de la diversité de genre dans tous les programmes de formation.
Cinquante-cinq pour cent des membres du personnel de l’UNO sont des femmes et elles participent activement à tous les événements associés au Protocole de Montréal. Des exemples de la participation féminine comprennent : 22 pour cent de taux de participation féminine dans le séminaire sur les technologies de remplacement pour les polyols prémélangés destiné aux parties prenantes dans le secteur des mousses; six agentes des douanes formées; une femme a participé à la formation des techniciens en réfrigération et climatisation; deux participantes (sur huit personnes) dans les réunions consultatives avec les parties prenantes du secteur des mousses; environ 30 pour cent de représentation féminine dans les réunions du Conseil suprême de l’environnement avec l’Autorité de l’électricité et de l’eau concernant l’efficacité énergétique; et la participation d’environ 40 étudiantes en ingénierie aux séminaires sur la protection de la couche d’ozone à la Bahrain Polytechnic.
Durabilité de l’élimination des HCFC et évaluation des risques
Pour appuyer la durabilité des HCFC éliminés grâce aux activités du PGEH, le gouvernement de Bahreïn possède un système d’octroi de permis et de quotas applicable, a interdit l’importation d’unités de réfrigération à refroidissement central fonctionnant aux HCFC, a interdit l’importation du HCFC‑141b pur depuis le 1er janvier 2021, et interdira l’importation du HCFC-141b contenu dans les polyols prémélangés, ainsi que l’importation et la fabrication d’appareils de climatisation fonctionnant au HCFC-22 à compter du 1er janvier 2025. 
Le Secrétariat et le PNUE ont discuté du possible risque associé à la conformité aux cibles du PGEH, compte tenu des exigences du secteur de l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation pour le HCFC-22, qui sont demeurées élevées malgré les efforts continus pour éliminer les HCFC. Tandis que le pays met en œuvre d’importantes réductions dans le quota annuel de HCFC-22, la lente adoption des pratiques de récupération des frigorigènes pourrait constituer un défi. Pour y remédier, l’UNO collabore activement avec les principaux entrepreneurs pour élargir la récupération des frigorigènes et les efforts de régénération. En outre, en augmentant le nombre de techniciens formés, l’UNO vise à augmenter la quantité de frigorigènes régénérés. 
La disponibilité des technologies à faible PRG a également été classée comme un risque moyen. Le PNUE a relevé que la disponibilité des HFC devrait être gérée avec soin afin de minimiser leur futur impact sur l’environnement. La recherche de substituts à faible PRG pour les HCFC et les HFC demeure un domaine continu de recherche et de développement, particulièrement pour les pays à température ambiante élevée. Malgré les risques, aucun retard important n’est prévu et les activités devraient bien se dérouler. Un facteur clé qui contribue à la réussite de Bahreïn est le solide partenariat entre l’UNO et ses parties prenantes, ce qui assure une mise en œuvre opportune et efficace.
Conclusion
Bahreïn a atteint les cibles de contrôle de son Accord avec le Comité exécutif et dans le cadre du Protocole de Montréal. Le pays met efficacement en application un système d’octroi de permis et de quotas pour contrôler l’importation des HCFC et des appareils. Le projet pour l’élimination des polyols de HCFC-141b en est à une étape avancée de mise en œuvre, avec des plans pour cesser leur utilisation avant le 1er janvier 2025. De l’équipement et des outils ont été fournis pour appuyer la formation et la certification obligatoire des techniciens. L’élimination de la consommation des HCFC dans le secteur de la fabrication a été achevée et les quantités croissantes de frigorigènes récupérés aideront à compenser la demande dans le secteur de l’entretien des appareils de réfrigération et de climatisation. Ainsi, avec la réduction progressive des quotas annuels de HCFC, Bahreïn est en voie de réduire davantage sa consommation de HCFC-22. Le gouvernement de Bahreïn s’est efforcé d’inclure l’intégration du genre dans le PGEH et les femmes sont de plus en plus impliquées dans les activités relatives au PGEH. Le taux de décaissement de la deuxième tranche est presque de 90 pour cent. 
RECOMMANDATION
Le Secrétariat du Fonds recommande au Comité exécutif :
De prendre note du rapport périodique sur la mise en œuvre de la deuxième tranche de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) de Bahreïn;
De demander au gouvernement de Bahreïn, au PNUE et à l’ONUDI de présenter un rapport périodique annuel concernant la mise en œuvre du programme de travail associé à la tranche finale jusqu’à l’achèvement du projet, des rapports de vérification jusqu’à l’approbation de la phase III et le rapport d’achèvement de projet à la deuxième réunion du Comité exécutif en 2027.
Le Secrétariat du Fonds recommande en outre l’approbation globale de la troisième et dernière tranche de la phase II du PGEH et le plan correspondant de mise en œuvre de la tranche pour 2025-2026 pour Bahreïn au niveau de financement indiqué dans le tableau ci-dessous.
	
	Titre du projet
	Financement du projet ($ US)
	Coûts d’appui ($ US)
	Agence d’exécution

	(a)
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	55 000
	7 150
	PNUE

	(b)
	Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche)
	21 000
	1 470
	ONUDI
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