| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16 19 de noviembre de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# En el informe refundido sobre la marcha de las actividades se presenta un resumen de los progresos logrados y la información financiera proporcionada por los organismos bilaterales y de ejecución al 31 de diciembre de 2018 en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades presentados a la Secretaría.

Alcance del documento

# El presente documento consta de las partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Presenta un resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos para 2018 y acumulado desde 1991, abordando todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del Anexo F (HFC) contiene un examen de la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso en el nivel nacional e identifica los proyectos con demoras en la ejecución y la posible repercusión en la eliminación de sustancias controladas y los proyectos con cuestiones pendientes para que sean considerados por el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC. Presenta la situación de ejecución de los proyectos de reducción de los HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.

Recomendación.

# El presente documento también incluye el Anexo I, que ofrece un análisis del informe refundido sobre la marcha de las actividades.

# Los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución no incluyen ninguna cuestión de política para que sea considerada por el Comité Ejecutivo. Tampoco se identificaron cuestiones de política en el proceso de examen de los informes sobre la marcha de las actividades que llevó a cabo la Secretaría.

Medida utilizada en los informes sobre la marcha de las actividades

# Antes de que se acordara la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal eran sustancias que agotan el ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son sustancias que agotan el ozono, y sus objetivos de control se miden en toneladas métricas de equivalentes de CO2 (es decir, consumo en toneladas métricas multiplicado por el potencial de calentamiento atmosférico de la sustancia). Independientemente de las dos medidas diferentes para la notificación de las sustancias controladas, los informes sobre la marcha de las actividades que se presentan a la 84ª reunión se basan en toneladas PAO para todas las sustancias controladas.

# A fin de tener en cuenta las dos medidas diferentes, la Secretaría, en cooperación con los organismos bilaterales y de ejecución, revisará la base de datos actual de los informes sobre la marcha de las actividades, para incluir macros para calcular los cuadros sinópticos y añadir columnas adicionales (p. ej., “Toneladas métricas que se eliminarán según la propuesta”, “Toneladas métricas eliminadas” y “tm de eq. de CO2”). El modelo de informe sobre la marcha de las actividades revisado se utilizará para el informe sobre la marcha de las actividades de 2019 que se presentará en 2020.

Reseña de las actividades de reducción de los HFC

# Desde su 80ª reunión, el Comité Ejecutivo ha aprobado financiación para la ejecución de proyectos y actividades relacionados con los HFC que consisten en proyectos de inversión relacionados con los HFC (decisiones 78/3 g) y 79/45) y actividades de apoyo para ayudar a las dependencias nacionales del ozono a cumplir sus obligaciones iniciales en lo que respecta a la reducción de los HFC con arreglo a la Enmienda de Kigali (decisión 79/46). Los proyectos relacionados con los HFC se han financiado con cargo ya sea a las contribuciones ordinarias o las contribuciones voluntarias adicionales al Fondo Multilateral.

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado en total 173 proyectos y actividades relacionados con los HFC en 130 países, que incluyen 11 solicitudes de preparación de proyecto, 13 proyectos de inversión y 149 actividades de apoyo, por un valor de 31,36 millones de $EUA (tanto de las contribuciones ordinarias como de las contribuciones voluntarias adicionales al Fondo). Los proyectos de inversión relacionados con los HFC aprobados eliminarán 1 090 tm (1 630 151 tm de eq. de CO2) de HFC. En lo que respecta a las actividades de apoyo, en la 83ª reunión se aprobó la prórroga de la fecha de terminación de 60 de estos proyectos, mientras que se han presentado a la 84ª reunión solicitudes para prorrogar otros 70 proyectos.

Proceso del examen de progresos realizado por la Secretaría

# La Secretaría examinó cada uno de los informes anuales sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución por separado. El examen se basó en los hitos establecidos para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, tales como, entre otros, la firma de los acuerdos; la fecha de liberación del primer desembolso; situación de la adquisición e instalación de equipos; situación de los servicios proporcionados, incluida la capacitación de técnicos de refrigeración y funcionarios de aduana; nivel de desembolso de los fondos aprobados; terminación operacional y financiera del proyecto; y devolución de los saldos de fondos.

# Durante el proceso de examen, se identificaron posibles cuestiones; entre otras: casos en que no se habían firmado los acuerdos; no se había designado a un oficial nacional del ozono; falta de informes de progresos financieros; demoras en el proceso de adquisición; falta de disponibilidad de las tecnologías alternativas en los mercados locales; y cuestiones relacionadas con la seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos en los que se identificaron cuestiones tenían ya sea tasas bajas de desembolso de los fondos aprobados o requirieron una prórroga de las fechas de terminación previstas.

# A fin de comprender mejor las cuestiones identificadas, la Secretaría mantuvo intercambios bilaterales con los organismos bilaterales y de ejecución y resolvió varias de esas cuestiones satisfactoriamente. Para aquellos proyectos en los que no pudieron resolverse las cuestiones, se propusieron recomendaciones para que fueran estudiadas por el Comité Ejecutivo. Las listas de proyectos en los que se identificaron cuestiones se incluyen en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución, que incluye una descripción de la situación de la ejecución, las cuestiones pendientes y recomendaciones. En lo que respecta a la cancelación y a la prórroga de algunos proyectos, en particular los PGEH que exceden sus fechas de terminación finales, así como la superposición de fase de los proyectos de fortalecimiento institucional, esos proyectos se considerarán en los documentos principales de los respectivos informes sobre la marcha de las actividades. Todas las recomendaciones fueron tratadas y acordadas con los organismos bilaterales o de ejecución correspondientes. Las recomendaciones incluidas en cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades presentados por los organismos bilaterales y de ejecución se considerarán durante los debates acerca del informe sobre la marcha de las actividades de cada uno de los organismos en la 84ª reunión.

Parte I: 	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de los progresos en la ejecución de proyectos para 2018 y acumulados

# La ejecución de proyectos y actividades por los organismos bilaterales y de ejecución para 2018 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive se sintetiza como se indica a continuación:

## Eliminación: en 2018, se eliminaron 405,1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 2 100 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991, se habían eliminado 286 581 toneladas PAO de consumo y 204 189 toneladas PAO de producción de sustancias controladas, de un total previsto de 467 852 toneladas PAO de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos/aprobaciones: en 2018, se desembolsaron 98,44 millones de $EUA y se planificó el desembolso de 88,49 millones de $EUA en base al informe sobre la marcha de las actividades de 2017, lo que representa una tasa de desembolso del 111 por ciento del valor previsto. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 010 millones de $EUA de un total de 3 280 millones de $EUA aprobados para desembolsos (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 92 por ciento. En 2018, se aprobaron 123,63 millones de $EUA para ejecución de proyectos;

## Relación de costo a eficacia (en PAO): desde 1991, la relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión aprobados que permitieron lograr una reducción permanente del consumo fue de 9,92 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia para el sector de producción fue de 4,67 $EUA/kg. La relación de costo a eficacia media de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 4,53 $EUA/kg para los proyectos terminados y 56,19 $EUA/kg para los proyectos en curso;

## Cantidad de proyectos terminados: en 2018, se terminaron 239 proyectos. Desde 1991, se terminaron 7 435 proyectos de los 8 195 proyectos financiados por el Fondo Multilateral (excluidos los proyectos cerrados o transferidos). Esto representa una tasa de terminación del 91 por ciento;

## Velocidad de ejecución – proyectos de inversión: los proyectos terminados en 2018 se terminaron, en promedio, 47 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos de inversión ha sido de 37 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 14 meses después de haber sido aprobados;

## Velocidad de ejecución – proyectos ajenos a la inversión: los proyectos terminados en 2018 se terminaron, en promedio, 44 meses después de su aprobación. Desde 1991, el plazo medio para la terminación de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos para estos proyectos se produjeron, en promedio, 12 meses después de haber sido aprobados;

## Preparación de proyectos: se han terminado 1 590 de las 1 671 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2018, por lo que hay 81 actividades en curso. En 2018, se aprobaron 62 actividades de preparación de proyectos y se terminaron 21.

## Demoras en la ejecución: para finales de 2018, había 261 proyectos de inversión en curso que se encontraban en ejecución. Estos proyectos experimentan, en promedio, una demora de 24 meses. No obstante, los proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos ascienden a cinco proyectos (dado que los acuerdos plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: en 2018, los organismos bilaterales y de ejecución estaban ejecutando un acuerdo plurianual para un plan de eliminación de SAO, un acuerdo plurianual para la producción de metilbromuro y 159 acuerdos plurianuales para PGEH. Desde 1991, se han aprobado 358 acuerdos plurianuales y se terminaron 197 de tales acuerdos.

Progresos logrados en la ejecución de proyectos en 2018

# Sobre la base de las fechas de terminación previstas notificadas en el informe sobre la marcha de las actividades de 2017 y los resultados notificados en los informes sobre la marcha de las actividades de 2018, los organismos terminaron el 63 por ciento de los proyectos cuya terminación habían planificado para 2018 y alcanzaron el 22 por ciento del objetivo de eliminación previsto. Considerando que 181 de los 514 proyectos en curso (excluidos los proyectos de fortalecimiento institucional y la preparación de proyectos) han sufrido demoras desde el informe sobre la marcha de las actividades de 2017, se pidieron informes de situación adicionales para abordar todos los impedimentos que ocasionaron las demoras.

# Los organismos de bilaterales y de ejecución lograron una tasa de desembolso general del 111 por ciento en 2018. Por país/región, 93 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso de más del 85 por ciento, mientras que 29 países (incluidas regiones) tuvieron una tasa de desembolso inferior al 50 por ciento.

# En total, los organismos bilaterales y de ejecución deberán informan a la 85ª reunión acerca de 65 proyectos o tramos en curso con cuestiones pendientes.

# En el Apéndice I del Anexo I se facilita información sobre la ejecución de proyectos por país en 2018, y en el Apéndice II del Anexo I se presenta un resumen de la financiación total aprobada y desembolsada para actividades de PGEH en el nivel de los países.

# Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 143 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,74 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 1. Proyectos relacionados con HFC aprobados en 2018

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 6 | 0 | 0 | 8 502 860 | 1 209 362 | 7 293 498 | 14 |
| Preparación de proyectos | 10 | 7 | 70 | 300 000 | 155 700 | 144 300 | 52 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 127 | 0 | 0 | 14 935 000 | 1 790 448 | 13 144 552 | 12 |
| Total | 143 | 7 | 5 | 23 737 860 | 3 155 510 | 20 582 350 | 13 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. de CO2) de HFC.

# De los 143 proyectos aprobados hasta finales de 2018, se ha completado la preparación de siete propuestas de proyecto, por lo que hay 136 en curso. Se prevé que los seis proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo (2019 o 2020). Las actividades de apoyo se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y experimentan una demora de seis meses en promedio, y se prevé que se terminarán entre 2019 y 2021. En forma acumulativa, se habían desembolsado 3 155 510 $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos), lo que representa una tasa de desembolso del 13 por ciento.

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría observó que, en algunos de los PGEH, las actividades seguían ejecutándose después de las fechas de terminación de proyecto que figuraban en el Acuerdo entre el Gobierno interesado y el Comité Ejecutivo o las fechas de terminación con arreglo a las decisiones del Comité Ejecutivo. Durante el proceso de examen, la Secretaría recordó a los organismos bilaterales y de ejecución que toda solicitud de prórroga tendría que presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, y que no debían asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga hubiera sido aprobada, en consonancia con la decisión 82/11 b).

# Por consiguiente, los organismos de ejecución pidieron una prórroga de las fechas de terminación prevista para la etapa I de los PGEH para Argelia (ONUDI), la Argentina (presentado a la 84ª reunión), el Camerún (ONUDI), la República Democrática del Congo (PNUMA), la República Popular Democrática de Corea (ONUDI), el Iraq (presentado a la 84ª reunión), el Sudán (ONUDI) y Turquía (presentado a la 84a reunión) y para un proyecto de inhaladores de dosis medidas en Egipto (ONUDI). Las recomendaciones relativas a las solicitudes de prórroga para estos proyectos se abordan, según proceda, en los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos de ejecución respectivos, en el documento acerca de los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes, en el documento sobre demoras en la presentación de tramos o en los documentos de las respectivas propuestas de proyecto.

# El componente de Túnez del proyecto de demostración para la introducción de tecnología de refrigeración con CO2 transcrítico para supermercados (Argentina y Túnez) fue cancelado de acuerdo con el organismo, dado que no se había podido identificar una empresa beneficiaria para poner en práctica este componente del proyecto de demostración, y señalando que el Comité ya había prorrogado la fecha de terminación para este proyecto hasta finales de 2019.

# Además, la Secretaría señaló que, para la renovación de cuatro proyectos de fortalecimiento institucional en Guinea-Bissau, Mauricio, Sudán del Sur y Zambia, la fase en curso había sido aprobada hace dos años y la fase anterior aún se encontraba en curso. El PNUMA ha informado que, a noviembre de 2019, todos los fondos relacionados con estos proyectos de fortalecimiento institucional habían sido desembolsados.

RECOMENDACIÓN

# El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota:

## Del informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2018 que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16;

## Con aprecio, de los esfuerzos desplegados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar sobre las actividades ejecutadas en 2018;

## De que los organismos bilaterales y de ejecución informarían, en la 85ª reunión, sobre cinco proyectos con demoras en la ejecución y 65 proyectos o tramos en curso para los que se recomendaban informes de situación adicionales, como se indica en el Anexo I de cada uno de los informes sobre la marcha de las actividades de los organismos bilaterales y de ejecución; y

## De que la Secretaría, en cooperación con los organismos bilaterales y de ejecución, revisará la base de datos de los informes sobre la marcha de las actividades, a fin de incorporar las dos medidas diferentes para las sustancias controladas (es decir, toneladas PAO y tm de eq. de CO2) que se utilizarían en todos los informes sobre la marcha de las actividades futuros.

Anexo I

ANÁLISIS DEL INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO MULTILATERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# El presente anexo consta de las dos partes siguientes:

## Parte I:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC.

Parte I: 	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 3 660 millones de $EUA para los organismos bilaterales y de ejecución, como se indica en el Cuadro 1. En 2018, se aprobaron 271 proyectos y actividades nuevos. Se prevé que este nivel de financiación dará lugar a la eliminación de 467 852 toneladas PAO de consumo y producción de SAO.

Cuadro 1. Financiación aprobada por sector y organismo al 31 de diciembre de 2018

| Sector | Financiación aprobada ($EUA) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilaterales | Total |
| Aerosoles | 26 054 838 | 882 689 | 34 413 701 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 387 172 |
| Destrucción | 3 606 279 | 190 040 | 3 861 804 | 400 000 | 1 526 282 | 9 584 404 |
| Lucha contra incendios | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| Espumas | 173 366 807 | 0 | 89 036 986 | 136 426 742 | 8 093 857 | 406 924 391 |
| Halones | 4 996 975 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 384 |
| Fumigantes | 20 081 243 | 2 614 366 | 78 092 525 | 5 837 887 | 18 229 661 | 124 855 680 |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Otros | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan de eliminación | 326 512 742 | 54 152 307 | 324 163 481 | 202 548 086 | 63 160 785 | 970 537 401 |
| Agentes de procesos | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 778 |
| Producción | 1 056 000 | 0 | 50 590 327 | 382 729 770 | 10 000 000 | 444 376 097 |
| Refrigeración | 139 929 636 | 13 872 913 | 182 262 875 | 180 323 076 | 40 910 121 | 557 298 621 |
| Varios | 61 151 282 | 242 675 275 | 17 085 170 | 28 969 731 | 4 719 718 | 354 601 176 |
| Disolventes | 63 699 996 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Esterilizantes | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Total parcial | 822 210 347 | 315 354 091 | 822 328 725 | 1 163 082 006 | 157 352 436 | 3 280 327 605 |
| Gastos de apoyo de los organismos | 110 664 988 | 26 318 076 | 106 551 992 | 117 016 674 | 14 934 227 | 375 485 958 |
| Total | 932 875 335 | 341 672 167 | 928 880 717 | 1 280 098 680 | 172 286 664 | 3 655 813 563 |

# En el Cuadro 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos, por categoría.

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos por categoría

| Tipo | Cantidad de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Demostración | 135 | 120 | 89 | 62 278 945 | 57 496 718 | 4 782 228 | 92 |
| Fortalecimiento institucional | 1 195 | 1 030 | 86 | 138 525 731 | 118 465 222 | 20 060 510 | 86 |
| Inversión | 3 010 | 2 749 | 91 | 2 626 465 713 | 2 430 955 028 | 195 510 686 | 93 |
| Preparación de proyectos | 1 671 | 1 590 | 95 | 85 700 948 | 82 438 089 | 3 262 859 | 96 |
| Asistencia técnica | 1 695 | 1 457 | 86 | 334 282 946 | 283 097 341 | 51 185 604 | 85 |
| Proyectos de capacitación | 324 | 324 | 100 | 25 806 764 | 25 806 761 | 2 | 100 |
| Total | 8 195 | 7 435 | 91 | 3 280 327 605 | 3 005 525 717 | 274 801 889 | 92 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

# En el Cuadro 3 se presenta una reseña de la situación de ejecución de proyectos por año. De los 3 280 millones de $EUA, se han desembolsado 3 010 millones de $EUA (incluidos 98,44 millones de $EUA desembolsados en 2018). A la fecha, se han terminado todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y finales de 2005 y en 2007. Los proyectos aprobados (de inversión y ajenos a la inversión) han dado lugar a la eliminación de 490 770 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. Al 31 de diciembre de 2018, se habían terminado proyectos de inversión por valor de alrededor de 2 140 millones de $EUA, que dieron lugar a la eliminación permanente de 472 151 toneladas PAO de sustancias controladas, con una relación de costo a eficacia general de 4,53 $EUA/kg PAO eliminado.

Cuadro 3. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Cantidad de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 289 | 128 630 291 | -2 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 308 | 111 188 309 | -1 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 943 | -5 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 366 | 2 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 735 | 152 710 736 | -1 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 524 | 109 540 522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 751 | 130 139 751 | 1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 818 | 162 045 815 | 3 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 009 | 162 388 007 | 2 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 679 448 | 180 276 024 | 403 424 | 100 |
| 2006 | 261 | 260 | 100 | 120 848 008 | 120 626 254 | 221 754 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 170 453 | 120 039 046 | 131 407 | 100 |
| 2008 | 355 | 352 | 99 | 121 922 972 | 121 561 658 | 361 315 | 100 |
| 2009 | 320 | 317 | 99 | 73 810 267 | 72 987 488 | 822 779 | 99 |
| 2010 | 229 | 218 | 95 | 85 086 420 | 82 174 174 | 2 912 246 | 97 |
| 2011 | 265 | 248 | 94 | 202 568 971 | 194 855 096 | 7 713 875 | 96 |
| 2012 | 184 | 158 | 86 | 101 763 574 | 95 159 423 | 6 604 150 | 94 |
| 2013 | 185 | 168 | 91 | 125 879 518 | 123 160 351 | 2 719 167 | 98 |
| 2014 | 228 | 188 | 82 | 95 568 332 | 87 528 785 | 8 039 547 | 92 |
| 2015 | 379 | 295 | 78 | 167 524 085 | 136 616 708 | 30 907 377 | 82 |
| 2016 | 242 | 67 | 28 | 118 596 772 | 59 948 446 | 58 648 326 | 51 |
| 2017 | 127 | 15 | 12 | 68 375 153 | 36 038 222 | 32 336 931 | 53 |
| 2018 | 271 | 0 | 0 | 123 627 665 | 648 075 | 122 979 590 | 1 |
| Total | 8 195 | 7 435 | 91 | 3 280 327 605 | 3 005 525 717 | 274 801 889 | 92 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

** Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

Proyectos terminados

# En total, se ha desembolsado el 99,7 por ciento de los fondos aprobados para proyectos de inversión terminados.

Proyectos de inversión terminados

# En el Cuadro 4 se presenta información sobre los proyectos de inversión que se han terminado desde 1991. En el cuadro se presentan los datos totalizados, seguidos por datos en función de la región, el sector, las características de la ejecución y el método de desembolso.

Cuadro 4. Proyectos de inversión terminados acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Financiación aprobada más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembol-sados | Consumo (toneladas PAO eliminadas*) | Producción (toneladas PAO eliminadas*) | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aproba-ción hasta la terminación | Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 2 749 | 2 137 268 471 | 100 | 267 962 | 204 189 | 14 | 37 | 4,53 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 459 | 148 792 200 | 100 | 17 959 | 0 | 12 | 37 | 8,29 |
| Asia y el Pacífico | 1 479 | 1 536 167 857 | 100 | 207 967 | 184 239 | 16 | 36 | 3,92 |
| Europa | 141 | 70 812 680 | 99 | 7 932 | 175 | 10 | 33 | 8,74 |
| América Latina y el Caribe | 670 | 381 495 734 | 100 | 34 104 | 19 775 | 14 | 37 | 7,08 |
| Mundial | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 125 | 63 118 299 | 100 | 26 967 | 0 | 16 | 41 | 2,34 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Espumas | 1 002 | 376 271 187 | 100 | 69 420 | 0 | 15 | 34 | 5,42 |
| Fumigantes | 123 | 99 944 344 | 100 | 7 993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halones | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Sectores múltiples | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Otros | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan de eliminación | 615 | 438 702 201 | 99 | 48 405 | 10 988 | 12 | 38 | 7,39 |
| Agentes de procesos | 30 | 120 252 626 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Producción | 61 | 418 142 581 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 19 | 4,22 |
| Refrigeración | 611 | 435 588 660 | 100 | 44 156 | 0 | 16 | 40 | 9,86 |
| Disolventes | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Esterilizantes | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 1 720 | 794 741 306 | 100 | 93 264 | 17 381 | 11 | 35 | 7,18 |
| Ejecución nacional | 1 029 | 1 342 527 164 | 100 | 174 698 | 186 808 | 21 | 40 | 3,71 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 2 648 | 1 924 533 276 | 100 | 263 035 | 199 719 | 14 | 37 | 4,16 |
| Después de la ejecución | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financiación retroactiva | 37 | 14 638 587 | 100 | 2 100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| País a beneficiarios finales | 14 | 180 930 000 | 99 | 315 | 3 970 | 8 | 44 | 42,23 |

* Excluidos los proyectos cerrados y transferidos.

Proyectos ajenos a la inversión terminados

# En el Cuadro 5 se presentan los datos sobre los proyectos ajenos a la inversión terminados. Desde 1991, se han terminado 3 096 proyectos ajenos a la inversión, por un valor total de 477,46 millones de $EUA.

Cuadro 5. Proyectos ajenos a la inversión terminados acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 096 | 477 458 491 | 98 | 12 | 38 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 925 | 80 995 086 | 99 | 11 | 39 |
| Asia y el Pacífico | 932 | 141 050 888 | 98 | 13 | 40 |
| Europa | 206 | 19 537 800 | 99 | 9 | 34 |
| América Latina y el Caribe | 734 | 86 411 954 | 99 | 13 | 41 |
| Mundial | 299 | 149 462 763 | 98 | 6 | 23 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 14 | 5 943 054 | 99 | 11 | 61 |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Espumas | 31 | 10 145 349 | 99 | 14 | 35 |
| Fumigantes | 137 | 21 246 617 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11 238 157 | 100 | 17 | 44 |
| Sectores múltiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Otros | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan de eliminación | 444 | 48 451 526 | 96 | 12 | 41 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Producción | 1 | 40 000 | 100 | 4 | 4 |
| Refrigeración | 631 | 88 364 233 | 100 | 16 | 50 |
| Varios | 1 689 | 286 039 217 | 98 | 10 | 32 |
| Disolventes | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 2 518 | 357 261 052 | 98 | 11 | 37 |
| Ejecución nacional | 578 | 120 197 439 | 99 | 15 | 41 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3 062 | 465 552 294 | 98 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiación retroactiva | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| País a beneficiarios finales | 7 | 9 434 037 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo medio desde la aprobación hasta el primer desembolso para los proyectos ajenos a la inversión es de 12 meses. Los proyectos ajenos a la inversión se han terminado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Esta cifra se ve afectada por la gran cantidad de proyectos (1 689 de 3 096) del sector denominado “varios”, en los que el plazo medio desde la aprobación hasta la terminación fue de 32 meses. Los proyectos ajenos a la inversión de los sectores restantes se terminaron entre cuatro y 81 meses después de su aprobación.

# Casi todos los proyectos fueron ejecutados por el organismo interesado en lugar de ser ejecutados por el país. La ejecución por los organismos de proyectos ajenos a la inversión normalmente no requiere acuerdos jurídicos, lo que puede explicar el plazo más breve (37 meses) en comparación con los proyectos ajenos a la inversión ejecutados por los países (41 meses).

Proyectos en curso

## Proyectos de inversión en curso

# En el Cuadro 6 se presenta información sobre la situación de los proyectos de inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 6. Proyectos de inversión en curso acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembol-sados | Cantidad de proyectos con desembol-sos | Porcentaje de proyectos con desembol-sos | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista | Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto | Relación de costo a eficacia general para el Fondo ($EUA/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 261 | 474 481 789 | 60 | 186 | 71 | 11 | 55 | 24 | 56,19 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 79 | 35 849 127 | 46 | 55 | 70 | 11 | 57 | 23 | 60,95 |
| Asia y el Pacífico | 104 | 388 026 364 | 65 | 81 | 78 | 12 | 61 | 32 | 57,36 |
| Europa | 15 | 3 884 471 | 22 | 12 | 80 | 9 | 43 | 10 | 26,00 |
| América Latina y el Caribe | 63 | 46 721 827 | 29 | 38 | 60 | 9 | 44 | 14 | 49,60 |
| Mundial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 2 | 19 399 000 | 97 | 2 | 100 | 7 | 142 | 93 | 40,25 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Espumas | 4 | 3 679 125 | 68 | 4 | 100 | 33 | 102 | 81 | 49,25 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Plan de eliminación | 244 | 418 092 333 | 62 | 177 | 73 | 11 | 53 | 21 | 57,00 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Producción | 2 | 24 790 000 | 7 | 1 | 50 | 8 | 58 | 24 | n/a |
| Refrigeración | 9 | 8 521 331 | 27 | 2 | 22 | 7 | 51 | 51 | 15,41 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 169 | 225 364 360 | 57 | 132 | 78 | 10 | 58 | 26 | 40,86 |
| Ejecución nacional | 92 | 249 117 429 | 62 | 54 | 59 | 12 | 48 | 19 | 85,03 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 237 | 180 398 589 | 41 | 164 | 69 | 11 | 54 | 23 | 32,59 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Financiación retroactiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| País a beneficiarios finales | 24 | 294 083 200 | 71 | 22 | 92 | 9 | 57 | 31 | 101,08 |

* En función de las SAO que se eliminarán con arreglo a la propuesta.

# Actualmente hay 261 proyectos de inversión en ejecución, por un valor total de más de 474,48 millones de $EUA. Ya se ha desembolsado alrededor del 60 por ciento de los fondos. La tasa de relación de costo a eficacia media general de los proyectos de inversión en curso es de 56,19 $EUA/kg PAO por eliminar. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 11 meses. La duración media de un proyecto de inversión en curso es de 55 meses. Usualmente, los proyectos de inversión en curso se terminan 24 meses más tarde que lo previsto, y esto podría considerarse la demora media.

Proyectos ajenos a la inversión en curso

# En el Cuadro 7 se presenta información sobre la situación de los proyectos ajenos a la inversión que están en ejecución por región, sector y características de la ejecución.

Cuadro 7. Proyectos ajenos a la inversión en curso acumulados

| Rubro | Cantidad de proyectos | Fondos aprobados más ajuste ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados | Cantidad de proyectos con desembolsos | Porcentaje de proyectos con desembolsos | Número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso | Número medio de meses desde la aprobación hasta la terminación prevista | Duración media de la demora en la terminación prevista del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 418 | 88 896 935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 125 | 12 235 014 | 14 | 47 | 38 | 11 | 34 | 8 |
| Asia y el Pacífico | 150 | 32 821 811 | 16 | 85 | 57 | 12 | 42 | 10 |
| Europa | 19 | 2 396 736 | 26 | 9 | 47 | 5 | 29 | 2 |
| América Latina y el Caribe | 116 | 19 606 377 | 29 | 53 | 46 | 13 | 40 | 13 |
| Mundial | 8 | 21 836 997 | 35 | 3 | 38 | 5 | 26 | 10 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Destrucción | 3 | 2 809 075 | 73 | 3 | 100 | 11 | 81 | 46 |
| Lucha contra incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Espumas | 3 | 671 750 | 21 | 3 | 100 | 13 | 42 | 24 |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Sectores múltiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Plan de eliminación | 211 | 34 016 996 | 14 | 100 | 47 | 13 | 43 | 11 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Refrigeración | 9 | 5 025 338 | 36 | 7 | 78 | 8 | 41 | 15 |
| Varios | 192 | 46 373 776 | 27 | 84 | 44 | 11 | 32 | 8 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Características de la ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución por organismos | 343 | 65 257 118 | 24 | 158 | 46 | 12 | 39 | 11 |
| Ejecución nacional | 75 | 23 639 817 | 24 | 39 | 52 | 11 | 36 | 6 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 418 | 88 896 935 | 24 | 197 | 47 | 12 | 38 | 10 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| Financiación retroactiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |
| País a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a |

# Actualmente, hay 418 proyectos ajenos a la inversión en ejecución, por un valor total de 88,9 millones de $EUA, y ya se ha desembolsado el 24 por ciento de los fondos. El número medio de meses desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 12 meses. En promedio, los proyectos ajenos a la inversión se terminan 38 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa una demora de 10 meses.

Proyectos cerrados

# En el Cuadro 8 se presenta un resumen de los proyectos cerrados.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | Cantidad de proyectos | Financiación aprobada más ajuste ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldos ($EUA) | PAO de consumo por eliminar | PAO de consumo eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 393 | 6 895 392 | 1 | 673 | 636 |
| PNUMA | 10 | 21 000 | 21 000 | 0 | 0 | 0 |
| ONUDI | 60 | 5 310 295 | 4 533 298 | 776 997 | 1 171 | 338 |
| Banco Mundial | 95 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 15 | 227 901 | 227 901 | 0 | 221 | 0 |
| Total | 261 | 13 828 107 | 13 051 110 | 776 998 | 2 722 | 1 555 |

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS HFC

# En el Cuadro 9 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias.

Cuadro 9. Proyectos relacionados con los HFC aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 7 | 0 | 0 | 4 894 389 | 0 | 4 894 389 | 0 |
| Preparación de proyectos | 1 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 22 | 0 | 0 | 2 650 000 | 4 334 | 2 645 666 | 0,2 |
| Total | 30 | 0 | 0 | 7 619 389 | 4 334 | 7 615 055 | 0,1 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 335,5 tm (521 709 tm de eq. de CO2) de HFC.

# Actualmente, hay 30 proyectos relacionados con los HFC (incluidos siete proyectos de inversión, una preparación de propuesta de proyecto y 22 actividades de apoyo) aprobados con cargo a las contribuciones ordinarias, por un valor total de 7 619 389 $EUA, y ya se han desembolsado 4 334 $EUA de esos fondos. Estos proyectos se encuentran en diferentes etapas de ejecución y se prevé que se terminarán a tiempo en 2019 y 2020.

# Parte II:	Proyectos aprobados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para proporcionar ayuda a corto plazo para la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 143 proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 23,74 millones de $EUA (excluidos los gastos de apoyo de los organismos). En el Cuadro 10 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 10. Proyectos relacionados con HFC aprobados en 2018

| Tipo | Cantidad de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 6 |  | 0 | 8 502 860 | 1 209 362 | 7 293 498 | 14 |
| Preparación de proyectos | 10 | 7 | 70 | 300 000 | 155 700 | 144 300 | 52 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 127 |  | 0 | 14 935 000 | 1 790 448 | 13 144 552 | 12 |
| Total | 143 | 7 | 5 | 23 737 860 | 3 155 510 | 20 582 350 | 13 |

* Excluidos los gastos de apoyo del organismo.

** Eliminación de 754,5 tm (1 108 442 tm de eq. de CO2) de HFC.

# De los 143 proyectos aprobados hasta finales de 2018, se ha completado la preparación de siete propuestas de proyecto. Se prevé que los seis proyectos de inversión en curso se terminen a tiempo en 2019 y 2020. Las actividades de apoyo en curso se encuentran en diferentes etapas de ejecución, y experimentan una demora de seis meses en promedio, y se prevé que se terminarán entre 2019 y 2021. Acumulativamente, se habían desembolsado 3 155 510 $EUA (excluidos los gastos de apoyo).

Apéndice I

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN 2018 POR PAÍS

| País | Eliminación en 2018* | Porcentaje de eliminación prevista lograda en 2018 | Fondos estimados desembolsados en 2018 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2018 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados por encima de la estimación en 2018 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 1,4 | 100 | 218 850 | 153 929 | 70 | 100 |
| Albania | 0,0 |  | 105 748 | 84 168 | 80 | 100 |
| Angola | 0,0 |  | 222 664 | 153 537 | 69 | 100 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 |  | 50 141 | 17 500 | 35 | 100 |
| Arabia Saudita | 3,6 | 15 | 1 587 550 | 1 590 442 | 100 | 17 |
| Argelia | 0,0 |  | 1 142 960 | 1 035 089 | 91 | 0 |
| Argentina | 0,0 |  | 470 240 | 629 739 | 134 | 100 |
| Armenia | 0,0 |  | 102 780 | 147 328 | 143 | 0 |
| Bahamas | 0,0 |  | 79 565 | 25 832 | 32 | 0 |
| Bahrein | 3,7 | 0 | 154 740 | 404 383 | 261 | 67 |
| Bangladesh | 0,0 |  | 141 751 | 136 126 | 96 | 80 |
| Barbados | 0,0 |  | 122 691 | 151 668 | 124 | 100 |
| Belice | 0,0 |  | 50 450 | 39 270 | 78 | 100 |
| Benin | 0,0 |  | 147 497 | 185 317 | 126 | 100 |
| Bhután | 0,0 |  | 61 717 | 64 488 | 104 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,0 |  | 54 710 | 42 665 | 78 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 |  | 93 004 | 133 189 | 143 | 100 |
| Botswana | 0,5 | 100 | 125 812 | 241 010 | 192 | 67 |
| Brasil | 56,9 | 62 | 4 298 058 | 5 839 681 | 136 | 0 |
| Brunei Darussalam | 0,4 | 100 | 125 814 | 113 079 | 90 | 50 |
| Burkina Faso | 2,0 | 100 | 68 905 | 87 128 | 126 | 100 |
| Burundi | 0,0 |  | 26 750 | 72 500 | 271 | 75 |
| Cabo Verde | 0,0 |  | 75 762 | 144 582 | 191 | 100 |
| Camboya | 0,0 |  | 84 564 | 113 499 | 134 |  |
| Camerún | 0,0 |  | 203 281 | 46 347 | 23 | 67 |
| Chad | 0,0 |  | 38 105 | 36 212 | 95 | 100 |
| Chile | 6,0 | 100 | 556 671 | 1 116 659 | 201 | 100 |
| China | 88,8 | 0 | 25 508 292 | 37 810 739 | 148 | 72 |
| Colombia | 16,0 | 100 | 1 022 318 | 1 655 927 | 162 | 100 |
| Comoras | 0,0 |  | 45 002 | 45 355 | 101 | 0 |
| Congo | 0,0 |  | 59 666 | 106 905 | 179 | 50 |
| Costa Rica | 0,0 |  | 185 918 | 175 042 | 94 | 100 |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 196 160 | 58 288 | 30 | 0 |
| Cuba | 0,0 |  | 205 499 | 141 381 | 69 |  |
| Djibouti | 0,0 |  | 80 571 | 87 376 | 108 | 67 |
| Dominica | 0,0 |  | 44 880 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 0,4 | 100 | 99 277 | 202 823 | 204 | 50 |
| Egipto | 3,7 | 49 | 1 608 952 | 1 227 361 | 76 | 75 |
| El Salvador | 2,0 | 0 | 128 214 | 115 164 | 90 | 0 |
| Eritrea | 0,0 |  | 89 339 | 179 640 | 201 | 67 |
| Eswatini | 0,2 | 100 | 84 133 | 123 824 | 147 | 67 |
| Etiopía | 0,3 | 100 | 98 800 | 88 112 | 89 | 100 |
| Fiji | 0,2 |  | 60 712 | 93 042 | 153 | 100 |
| Filipinas | 0,0 |  | 127 670 | 157 785 | 124 |  |
| Gabón | 0,0 |  | 79 105 | 108 834 | 138 | 50 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 101 822 | 77 105 | 76 | 50 |
| Georgia | 0,0 |  | 30 777 | 30 593 | 99 |  |
| Ghana | 0,0 |  | 116 448 | 184 822 | 159 | 100 |
| Granada | 0,0 |  | 84 078 | 106 926 | 127 | 50 |
| Guatemala | 0,0 | 0 | 81 331 | 137 117 | 169 | 60 |
| Guinea | 0,0 |  | 72 002 | 117 166 | 163 | 100 |
| Guinea Ecuatorial | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Guinea-Bissau | 0,0 |  | 116 750 | 108 874 | 93 | 0 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 120 084 | 104 358 | 87 | 0 |
| Haití | 0,0 |  | 96 365 | 45 376 | 47 | 33 |
| Honduras | 0,0 |  | 95 004 | 108 848 | 115 | 50 |
| India | 13,6 | 51 | 5 295 198 | 4 377 178 | 83 | 78 |
| Indonesia | 28,9 | 100 | 3 056 717 | 2 021 706 | 66 | 0 |
| Irán (República Islámica del) | 0,0 |  | 1 306 381 | 718 646 | 55 | 80 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 907 571 | 214 625 | 24 | 43 |
| Islas Cook | 0,0 |  | 78 520 | 47 437 | 60 |  |
| Islas Marshall | 0,0 |  | 48 297 | 0 | 0 |  |
| Islas Salomón | 0,0 |  | 53 955 | 72 300 | 134 | 100 |
| Jamaica | 0,0 |  | 140 349 | 73 249 | 52 | 0 |
| Jordania | 0,0 |  | 486 415 | 209 031 | 43 | 50 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 237 866 | 219 213 | 92 | 100 |
| Kirguistán | 2,4 | 100 | 72 940 | 205 800 | 282 | 67 |
| Kiribati | 0,0 |  | 35 432 | 44 225 | 125 |  |
| Kuwait | 0,0 | 0 | 3 168 709 | 3 239 430 | 102 | 60 |
| Lesotho | 0,0 |  | 116 160 | 152 501 | 131 | 100 |
| Líbano | 29,8 |  | 283 781 | 858 593 | 303 | 50 |
| Liberia | 0,0 |  | 77 263 | 121 556 | 157 | 100 |
| Libia | 0,0 |  | 824 001 | 820 681 | 100 | 100 |
| Macedonia del Norte | 0,0 |  | 73 001 | 82 524 | 113 | 100 |
| Madagascar | 0,0 |  | 70 500 | 126 869 | 180 | 67 |
| Malasia | 14,0 | 100 | 1 441 111 | 2 092 990 | 145 | 100 |
| Malawi | 0,0 |  | 62 626 | 179 311 | 286 | 100 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 159 143 | 239 251 | 150 | 0 |
| Malí | 3,4 | 100 | 79 656 | 183 473 | 230 | 67 |
| Marruecos | 0,0 |  | 205 000 | 114 496 | 56 | 0 |
| Mauricio | 0,0 |  | 71 996 | 67 182 | 93 | 0 |
| Mauritania | 0,0 |  | 106 500 | 30 000 | 28 |  |
| México | 0,0 | 0 | 1 790 306 | 1 783 068 | 100 | 29 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,0 |  | 90 334 | 57 039 | 63 |  |
| Mongolia | 0,0 |  | 39 000 | 60 506 | 155 |  |
| Montenegro | 0,0 |  | 25 001 | 48 740 | 195 |  |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 150 637 | 75 008 | 50 | 50 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 62 305 | 17 414 | 28 | 0 |
| Namibia | 0,0 |  | 89 000 | 100 383 | 113 | 100 |
| Nauru | 0,0 |  | 41 109 | 0 | 0 |  |
| Nepal | 0,1 | 100 | 77 900 | 161 941 | 208 | 100 |
| Nicaragua | 0,0 |  | 40 217 | 62 166 | 155 | 33 |
| Níger | 0,0 |  | 114 501 | 95 329 | 83 |  |
| Nigeria | 22,1 | 38 | 991 424 | 1 302 898 | 131 | 100 |
| Niue | 0,0 |  | 29 658 | 0 | 0 |  |
| Omán | 0,0 |  | 101 778 | 199 738 | 196 | 100 |
| Pakistán | 0,0 |  | 734 611 | 654 103 | 89 | 100 |
| Palau | 0,0 |  | 33 038 | 33 900 | 103 |  |
| Panamá | 0,7 | 100 | 204 761 | 231 290 | 113 | 100 |
| Papua Nueva Guinea | 0,0 |  | 92 500 | 123 548 | 134 |  |
| Paraguay | 0,0 |  | 98 643 | 78 405 | 79 |  |
| Perú | 0,0 |  | 315 828 | 102 612 | 32 | 100 |
| Qatar | 0,0 | 0 | 111 316 | 30 425 | 27 | 0 |
| República Árabe Siria | 0,0 |  | 120 001 | 8 370 | 7 |  |
| República Centroafricana | 0,0 |  | 36 001 | 0 | 0 | 67 |
| República de Moldova | 0,0 |  | 83 474 | 106 094 | 127 | 0 |
| República Democrática del Congo | 0,0 |  | 82 730 | 56 014 | 68 | 20 |
| República Democrática Popular Lao | 0,0 |  | 36 567 | 73 485 | 201 | 100 |
| República Dominicana | 0,0 |  | 169 428 | 339 327 | 200 | 50 |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0 |  | 53 495 | 19 422 | 36 | 100 |
| República Unida de Tanzanía | 0,0 | 0 | 74 400 | 42 869 | 58 | 33 |
| Rwanda | 0,0 |  | 88 626 | 115 630 | 130 | 100 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,0 |  | 80 760 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 0,0 |  | 35 421 | 67 500 | 191 |  |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 |  | 85 500 | 30 000 | 35 | 33 |
| Santa Lucía | 0,0 |  | 110 755 | 31 155 | 28 | 0 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0 |  | 41 626 | 62 671 | 151 | 0 |
| Senegal | 0,0 |  | 242 208 | 264 116 | 109 | 33 |
| Serbia | 0,2 | 100 | 267 876 | 295 844 | 110 | 100 |
| Seychelles | 0,0 |  | 39 125 | 83 310 | 213 | 100 |
| Sierra Leona | 0,1 | 100 | 73 899 | 122 383 | 166 | 67 |
| Somalia | 0,0 |  | 68 500 | 129 182 | 189 | 0 |
| Sri Lanka | 0,0 |  | 79 314 | 209 159 | 264 | 100 |
| Sudáfrica | 0,0 |  | 562 000 | 1 390 413 | 247 | 25 |
| Sudán | 4,3 | 108 | 574 882 | 220 319 | 38 | 67 |
| Sudán del Sur | 0,0 |  | 45 991 | 20 090 | 44 | 0 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 96 025 | 17 372 | 18 | 67 |
| Tailandia | 74,6 | 48 | 5 124 662 | 4 806 561 | 94 | 93 |
| Timor-Leste | 0,0 |  | 123 040 | 134 572 | 109 | 100 |
| Togo | 0,9 | 100 | 98 835 | 115 796 | 117 | 50 |
| Tonga | 0,0 |  | 46 328 | 67 415 | 146 | 100 |
| Trinidad y Tabago | 0,0 |  | 208 067 | 178 178 | 86 |  |
| Túnez | 1,3 | 65 | 356 458 | 280 139 | 79 | 33 |
| Turkmenistán | 0,0 |  | 105 041 | 106 091 | 101 |  |
| Turquía | 11,0 | 100 | 746 580 | 516 175 | 69 | 75 |
| Tuvalu | 0,0 |  | 23 181 | 13 703 | 59 |  |
| Uganda | 0,0 |  | 63 719 | 52 193 | 82 | 100 |
| Uruguay | 0,0 |  | 187 504 | 312 327 | 167 |  |
| Vanuatu | 0,0 |  | 53 465 | 40 986 | 77 | 50 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 353 650 | 342 851 | 97 | 100 |
| Viet Nam | 0,0 |  | 123 012 | 53 890 | 44 |  |
| Yemen | 11,6 | 100 | 190 253 | 0 | 0 | 75 |
| Zambia | 0,0 |  | 64 984 | 63 800 | 98 | 33 |
| Zimbabwe | 0,0 |  | 98 851 | 148 165 | 150 | 100 |
| Región: AFR | 0,0 |  | 210 000 | 245 002 | 117 |  |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 |  | 131 303 | 42 498 | 32 | 0 |
| Región: EUR | 0,0 |  | 129 000 | 34 066 | 26 |  |
| Mundial | 0,0 |  | 12 154 384 | 9 247 199 | 76 | 67 |
| Total | 405,1 | 22 | 88 493 823 | 98 441 267 | 111 | 63 |

* Sin eliminación en 2018 para proyectos relacionados con los HFC.

Apéndice II

PLANES DE GESTIÓN DE ELIMINACIÓN DE HCFC POR PAÍS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| País | Eliminación aprobada (toneladas PAO) | Fondos aprobados ($EUA) | Fondos desembolsados ($EUA) | Saldo ($EUA) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 9,4 | 604 725 | 292 111 | 312 614 | 48 |
| Albania | 2,1 | 282 465 | 236 369 | 46 096 | 84 |
| Angola | 5,6 | 626 000 | 248 151 | 377 849 | 40 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 45 850 | 27 235 | 18 615 | 59 |
| Arabia Saudita | 353,5 | 10 579 575 | 5 231 016 | 5 348 559 | 49 |
| Argelia | 13,5 | 1 808 804 | 1 106 745 | 702 059 | 61 |
| Argentina | 104,0 | 12 077 789 | 10 074 929 | 2 002 860 | 83 |
| Armenia | 2,2 | 605 536 | 535 615 | 69 921 | 88 |
| Bahamas | 2,0 | 277 050 | 183 177 | 93 873 | 66 |
| Bahrein | 6,4 | 814 455 | 571 050 | 243 406 | 70 |
| Bangladesh | 32,3 | 4 053 716 | 1 478 324 | 2 575 392 | 36 |
| Barbados | 0,4 | 210 000 | 115 745 | 94 255 | 55 |
| Belice | 1,0 | 242 500 | 140 000 | 102 500 | 58 |
| Benin | 8,3 | 565 828 | 448 324 | 117 505 | 79 |
| Bhután | 0,3 | 423 000 | 367 610 | 55 390 | 87 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 1,5 | 283 344 | 249 072 | 34 272 | 88 |
| Bosnia y Herzegovina | 6,6 | 908 645 | 729 240 | 179 405 | 80 |
| Botswana | 3,8 | 505 000 | 180 139 | 324 861 | 36 |
| Brasil | 474,4 | 41 490 199 | 22 288 700 | 19 201 499 | 54 |
| Brunei Darussalam | 1,6 | 282 900 | 190 195 | 92 705 | 67 |
| Burkina Faso | 2,0 | 565 630 | 430 674 | 134 956 | 76 |
| Burundi | 1,0 | 296 844 | 146 860 | 149 984 | 49 |
| Cabo Verde | 0,1 | 140 290 | 113 834 | 26 456 | 81 |
| Camboya | 1,5 | 899 221 | 815 827 | 83 394 | 91 |
| Camerún | 26,8 | 1 690 013 | 1 013 588 | 676 425 | 60 |
| Chad | 5,7 | 489 542 | 444 542 | 45 000 | 91 |
| Chile | 66,1 | 5 005 337 | 2 473 412 | 2 531 925 | 49 |
| China | 3 463,9 | 371 419 891 | 300 662 418 | 70 757 473 | 81 |
| Colombia | 183,8 | 11 020 413 | 8 720 649 | 2 299 764 | 79 |
| Comoras | 0,0 | 114 000 | 98 035 | 15 965 | 86 |
| Congo | 2,2 | 288 626 | 222 961 | 65 665 | 77 |
| Costa Rica | 15,4 | 1 097 522 | 1 030 365 | 67 157 | 94 |
| Côte d’Ivoire | 6,4 | 900 000 | 424 013 | 475 987 | 47 |
| Croacia | 8,1 | 804 104 | 804 105 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 1 691 527 | 1 386 248 | 305 279 | 82 |
| Djibouti | 0,0 | 99 500 | 81 000 | 18 500 | 81 |
| Dominica | 0,0 | 82 250 | 10 026 | 72 224 | 12 |
| Ecuador | 28,0 | 2 327 005 | 1 736 933 | 590 072 | 75 |
| Egipto | 226,0 | 12 981 482 | 6 124 583 | 6 856 899 | 47 |
| El Salvador | 8,8 | 1 039 277 | 809 002 | 230 275 | 78 |
| Eritrea | 0,4 | 188 821 | 155 059 | 33 762 | 82 |
| Eswatini | 7,9 | 822 099 | 772 131 | 49 968 | 94 |
| Etiopía | 1,9 | 279 771 | 132 191 | 147 580 | 47 |
| Fiji | 2,0 | 283 500 | 199 395 | 84 105 | 70 |
| Filipinas | 40,0 | 3 628 365 | 2 618 342 | 1 010 023 | 72 |
| Gabón | 4,9 | 431 000 | 229 732 | 201 268 | 53 |
| Gambia | 0,6 | 188 497 | 73 895 | 114 602 | 39 |
| Georgia | 2,3 | 469 400 | 308 244 | 161 156 | 66 |
| Ghana | 10,7 | 1 235 000 | 1 030 756 | 204 244 | 83 |
| Granada | 0,3 | 189 000 | 92 101 | 96 899 | 49 |
| Guatemala | 4,3 | 393 369 | 297 323 | 96 045 | 76 |
| Guinea | 1,2 | 303 981 | 298 053 | 5 928 | 98 |
| Guinea Ecuatorial | 0,9 | 249 962 | 144 962 | 105 000 | 58 |
| Guinea-Bissau | 1,0 | 251 138 | 166 489 | 84 649 | 66 |
| Guyana | 0,3 | 281 180 | 197 469 | 83 711 | 70 |
| Haití | 0,4 | 167 119 | 19 591 | 147 528 | 12 |
| Honduras | 7,0 | 558 623 | 356 137 | 202 485 | 64 |
| India | 820,9 | 48 103 490 | 23 734 780 | 24 368 710 | 49 |
| Indonesia | 176,9 | 15 691 133 | 10 355 116 | 5 336 017 | 66 |
| Irán (República Islámica del) | 217,2 | 12 911 012 | 10 006 350 | 2 904 662 | 78 |
| Iraq | 9,5 | 750 000 | 200 604 | 549 397 | 27 |
| Islas Cook | 0,0 | 89 100 | 62 750 | 26 350 | 70 |
| Islas Marshall | 0,1 | 101 700 | 76 616 | 25 084 | 75 |
| Islas Salomón | 0,7 | 175 500 | 129 650 | 45 850 | 74 |
| Jamaica | 8,9 | 589 450 | 470 628 | 118 822 | 80 |
| Jordania | 32,2 | 4 282 471 | 3 283 171 | 999 300 | 77 |
| Kenya | 14,1 | 1 356 500 | 900 000 | 456 500 | 66 |
| Kirguistán | 3,3 | 738 792 | 407 922 | 330 870 | 55 |
| Kiribati | 0,0 | 98 100 | 70 789 | 27 311 | 72 |
| Kuwait | 209,9 | 7 500 378 | 3 118 402 | 4 381 977 | 42 |
| Lesotho | 0,0 | 252 000 | 193 313 | 58 687 | 77 |
| Líbano | 68,5 | 6 019 109 | 4 968 166 | 1 050 943 | 83 |
| Liberia | 2,0 | 283 500 | 226 212 | 57 288 | 80 |
| Libia | 26,4 | 1 161 310 | 676 105 | 485 205 | 58 |
| Macedonia del Norte | 2,1 | 927 130 | 753 294 | 173 837 | 81 |
| Madagascar | 6,0 | 504 000 | 362 490 | 141 510 | 72 |
| Malasia | 186,6 | 13 095 408 | 11 103 285 | 1 992 123 | 85 |
| Malawi | 3,8 | 313 750 | 271 001 | 42 749 | 86 |
| Maldivas | 0,6 | 1 081 616 | 959 777 | 121 839 | 89 |
| Malí | 3,4 | 448 830 | 354 723 | 94 107 | 79 |
| Marruecos | 11,0 | 1 249 159 | 1 069 161 | 179 998 | 86 |
| Mauricio | 3,1 | 621 200 | 351 682 | 269 518 | 57 |
| Mauritania | 0,0 | 255 000 | 0 | 255 000 | 0 |
| México | 555,7 | 27 049 907 | 20 974 027 | 6 075 880 | 78 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,1 | 100 800 | 73 406 | 27 394 | 73 |
| Mongolia | 1,0 | 320 769 | 292 275 | 28 494 | 91 |
| Montenegro | 0,1 | 350 889 | 348 748 | 2 141 | 99 |
| Mozambique | 0,3 | 150 000 | 49 111 | 100 889 | 33 |
| Myanmar | 0,4 | 251 000 | 62 453 | 188 547 | 25 |
| Namibia | 8,2 | 810 000 | 493 190 | 316 810 | 61 |
| Nauru | 0,0 | 66 600 | 48 625 | 17 975 | 73 |
| Nepal | 0,6 | 189 000 | 137 941 | 51 059 | 73 |
| Nicaragua | 2,7 | 292 777 | 201 248 | 91 529 | 69 |
| Níger | 2,7 | 274 090 | 273 764 | 326 | 100 |
| Nigeria | 143,7 | 7 978 283 | 4 668 850 | 3 309 433 | 59 |
| Niue | 0,0 | 65 700 | 57 225 | 8 475 | 87 |
| Omán | 10,6 | 840 890 | 646 697 | 194 194 | 77 |
| Pakistán | 136,3 | 7 992 576 | 5 938 228 | 2 054 348 | 74 |
| Palau | 0,1 | 108 000 | 82 875 | 25 125 | 77 |
| Panamá | 11,6 | 985 141 | 430 614 | 554 527 | 44 |
| Papua Nueva Guinea | 2,0 | 991 000 | 623 048 | 367 952 | 63 |
| Paraguay | 6,3 | 567 000 | 405 334 | 161 666 | 71 |
| Perú | 3,8 | 695 171 | 272 905 | 422 266 | 39 |
| Qatar | 22,4 | 1 150 907 | 927 242 | 223 665 | 81 |
| República Centroafricana | 0,5 | 200 000 | 64 001 | 135 999 | 32 |
| República de Moldova | 0,2 | 217 851 | 108 443 | 109 408 | 50 |
| República Democrática del Congo | 5,8 | 475 000 | 438 002 | 36 998 | 92 |
| República Democrática Popular Lao | 0,8 | 252 000 | 172 218 | 79 782 | 68 |
| República Dominicana | 12,5 | 3 024 186 | 2 237 582 | 786 604 | 74 |
| República Popular Democrática de Corea | 19,4 | 808 320 | 146 412 | 661 908 | 18 |
| República Unida de Tanzanía | 0,6 | 187 875 | 96 371 | 91 504 | 51 |
| Rwanda | 1,2 | 249 399 | 153 161 | 96 238 | 61 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,3 | 147 600 | 58 400 | 89 200 | 40 |
| Samoa | 0,1 | 133 650 | 106 250 | 27 400 | 79 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,2 | 318 951 | 178 951 | 140 000 | 56 |
| Santa Lucía | 0,4 | 184 419 | 140 960 | 43 459 | 76 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,1 | 139 012 | 94 212 | 44 800 | 68 |
| Senegal | 3,6 | 454 023 | 317 994 | 136 029 | 70 |
| Serbia | 5,2 | 933 256 | 733 583 | 199 673 | 79 |
| Seychelles | 1,4 | 540 000 | 345 110 | 194 890 | 64 |
| Sierra Leona | 0,4 | 165 620 | 93 685 | 71 935 | 57 |
| Somalia | 1,8 | 353 746 | 285 250 | 68 496 | 81 |
| Sri Lanka | 4,7 | 591 866 | 534 503 | 57 363 | 90 |
| Sudáfrica | 94,2 | 5 855 184 | 4 628 702 | 1 226 482 | 79 |
| Sudán | 47,2 | 4 166 680 | 1 573 417 | 2 593 263 | 38 |
| Sudán del Sur | 0,0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| Suriname | 0,6 | 187 500 | 84 178 | 103 322 | 45 |
| Tailandia | 255,0 | 19 608 630 | 16 924 008 | 2 684 622 | 86 |
| Timor-Leste | 0,0 | 409 700 | 279 330 | 130 370 | 68 |
| Togo | 4,8 | 527 000 | 323 964 | 203 036 | 61 |
| Tonga | 0,0 | 114 300 | 78 502 | 35 798 | 69 |
| Trinidad y Tabago | 17,9 | 1 374 733 | 1 033 298 | 341 435 | 75 |
| Túnez | 9,4 | 1 606 868 | 551 467 | 1 055 401 | 34 |
| Turkmenistán | 2,4 | 614 547 | 501 452 | 113 095 | 82 |
| Turquía | 384,5 | 11 122 291 | 8 572 836 | 2 549 455 | 77 |
| Tuvalu | 0,0 | 82 800 | 65 472 | 17 328 | 79 |
| Uganda | 0,0 | 143 977 | 75 210 | 68 767 | 52 |
| Uruguay | 9,9 | 1 373 893 | 603 187 | 770 706 | 44 |
| Vanuatu | 0,1 | 133 650 | 108 838 | 24 812 | 81 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 28,9 | 2 492 725 | 2 212 697 | 280 028 | 89 |
| Viet Nam | 148,6 | 8 551 589 | 8 205 602 | 345 987 | 96 |
| Yemen | 11,6 | 625 000 | 176 907 | 448 093 | 28 |
| Zambia | 1,7 | 282 956 | 169 956 | 113 000 | 60 |
| Zimbabwe | 12,3 | 982 818 | 838 278 | 144 540 | 85 |
| Región: Asia y Pacífico Sur | 0,0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 100 |
| Total | 8 984,2 | 739 284 432 | 544 000 871 | 195 283 560 | 74 |

Los siguientes organismos presentaron informes sobre la marcha de las actividades: Australia, el Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Federación de Rusia, España, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/17 a 84/21).

El Comité Ejecutivo pidió que se trasladara a los miembros del Comité información detallada proyecto por proyecto, con una copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades también está disponible en la Intranet del Comité Ejecutivo en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

Los proyectos en curso son todos los proyectos que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2018. Los indicadores principales del progreso comprenden: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que se prevé desembolsar para finales de año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora de ejecución prevista; e información proporcionada en la columna de observaciones de la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó, con beneplácito, las contribuciones adicionales anunciadas por 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali, observando que tal financiación era de naturaleza no recurrente y no desplazaría las contribuciones de los donantes. Las Partes que aportaron contribuciones son Alemania, Australia, el Canadá, Dinamarca, los Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, el Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.

Excluidos aquellos que se consideran en los documentos de propuesta de proyecto pertinentes, en los informes sobre los proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1), o en relación con las demoras en la presentación de tramos (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25).

Ibid.

La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión relacionados con los HFC de 335,5 tm, con 521 709 tm de eq. de CO2.

Incluidas 335,5 tm de proyectos de inversión relacionados con los HFC.

El valor de relación de costo a eficacia más elevado para los proyectos en curso se debe en gran medida a los valores PAO más bajos de los HCFC, pero también a las formas de asignación de la eliminación por los organismos. La relación de costo a eficacia de los acuerdos plurianuales para los planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) es de 82,29 $EUA/kg PAO y de 23,93 $EUA/kg PAO para la etapa I del plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC (PGEPH).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25.

Se han aprobado otros 128,69 millones de $EUA para las reuniones del Comité Ejecutivo, el funcionamiento de la Secretaría y los honorarios del Tesorero.

Los datos se presentan con arreglo al año en que se aprobó un proyecto. Se tratan equitativamente todas las aprobaciones (proyectos de inversión y ajenos a la inversión); es decir, que un proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera como un proyecto, al igual que la preparación de programas de país por valor de 30 000 $EUA. Los indicadores importantes del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados.

La eliminación total para el Fondo incluye 472 151 toneladas PAO de sustancias controladas de proyectos de inversión terminados, 14 419 toneladas PAO de proyectos ajenos a la inversión terminación y 4 200 toneladas PAO de proyectos en curso.

En las decisiones 17/22 y 19/23, los proyectos/actividades terminados o completados se definen como aquellos proyectos que ya se han ejecutado y en los que ya se han eliminado las SAO. En otra decisión (decisión 28/2) se amplía la definición para abarcar aquellas situaciones en las que no hay evidencia del uso de CFC en los sectores cubiertos, donde se está produciendo un producto alternativo (o ha comenzado su producción) o donde los equipos que utilizan CFC han sido destruidos/desmantelados/inutilizados para el uso de SAO. Las actividades de los programas de trabajo sin eliminación se consideran terminadas cuando se finaliza la actividad (p. ej., para un taller, cuando se ha realizado). Esta definición se ha aplicado para los proyectos relacionados con los HCFC.

El motivo por el que no se ha desembolsado el 100 por ciento de los fondos para los proyectos terminados es que el cierre de los registros contables puede demorar entre seis meses y un año.