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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 5 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 


	

مقترح مشروع: عمان
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي: 
الإزالة

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة، الشريحة الثانية)
	اليونيدو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)









ورقة تقييم المشروع - مشاريع متعددة السنوات
عمان

	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	اليونيدو (الرئيسية)، اليونيب
	الثامن والثمانون 
	الإزالة بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2030



	(ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المجموعة الأولى من المرفق جيم)
	السنة: 2022
	12,83 طناً من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرامج القطرية (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	الايروسول
	الرغاوي
	• مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عوامل التصنيع
	الاستخدام المعملي
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون -22
	
	
	
	
	12,83
	
	
	
	12,83

	الهيدروكلوروفلوروكربون - 141ب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون - 142ب
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	(رابعاً) بيانات الاستهلاك (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010:
	31,5
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	32,57

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافَق عليه بالفعل:
	32,57
	المتبقي:
	0,00



	(خامساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	1,7
	0,00
	0,00
	1,7

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	291 125
	0
	0
	291 125

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	1,7
	0,00
	0,00
	1,7

	
	التمويل (بالدولار الأمريكي)
	612 130
	0
	0
	612 130



	(سادساً) بيانات المشروع 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك وفقاً لبروتوكول مونتريال
	20,46
	20,46
	20,46
	20,46
	10,23
	10,23
	10,23
	10,23
	10,23
	0
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	16,12
	16,12
	16,12
	16,12
	10,23
	10,23
	10,23
	10,23
	10,23
	0
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيدو

	تكاليف المشروع
	344 340
	0
	094 117
	0
	094 141
	0
	094 107
	0
	0
	846 74
	472 780

	
	
	تكاليف الدعم
	824 23
	0
	197 8
	0
	877 9
	0
	496 7
	0
	0
	239 5
	633 54

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	864 182
	0
	000 116
	0
	000 116
	0
	000 122
	0
	0
	500 89
	364 626

	
	
	تكاليف الدعم
	034 23
	0
	612 14
	0
	612 14
	0
	368 15
	0
	0
	274 11
	900 78

	المبالغ التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	208 523
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	208 523

	
	تكاليف الدعم
	858 46
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	858 46

	مجموع الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	094 233
	
	
	
	
	
	
	
	094 233

	
	تكاليف الدعم
	
	
	809 22
	
	
	
	
	
	
	
	809 22



	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية 


وصف المشروع
1- نيابةً عن حكومة عمان، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرائدة، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 049 233 دولاراً أمريكياً، تتألف من 094 117 دولاراً أمريكياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 197 8 دولاراً أمريكياً لليونيدو و000 116 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 612 14 دولاراً أمريكياً، لليونيب[footnoteRef:2]. ويتضمن الطلب تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقرير التحقق عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2020 إلى 2022، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2024 إلى 2025. [2:  وفقا للرسالة المؤرخة 22 تموز/يوليه 2023 الموجهة من هيئة البيئة العمانية إلى اليونيدو.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2- أبلغت حكومة عمان عن استهلاك قدره 12,83 طناً من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، محسوبة بقدرات استنفاد الأوزون، في عام 2022، وهو ما يقل بنسبة 59 في المئة عن خط الأساس للامتثال بشأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الجدول 1 - استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عُمان (بيانات المادة 7 للفترة 2018-2022)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	(بالأطنان المترية)
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	348,60
	325,23
	290,16
	269,93
	233,26
	537,57

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123
	
	0,73
	0,00
	0,00
	0,00
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,15

	هيدروكلوروفلوروكربون - 142ب
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,05

	مجموع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بالأطنان المترية)
	348,60
	325,96
	290,16
	269,93
	233,26
	559,77

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط*
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00**

	بأطنان قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	19,17
	17,89
	15,96
	14,85
	12,83
	29,57

	هيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,12

	هيدروكلوروفلوروكربون-123
	
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	

	هيدروكلوروفلوروكربون - 142ب
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,78

	إجمالي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	19,17
	17,90
	15,96
	14,85
	12,83
	31,47

	الهيدروكلوروفلوروكربون -141ب الموجود في البوليولات المستوردة السابقة الخلط* 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,10**


* بيانات البرنامج القطري
** متوسط الاستهلاك بين عامي 2007 و2009 
3- ويُعزى الانخفاض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى التنفيذ الصارم للنظام الإلكتروني لمنح التراخيص والحصص الذي تدعمه الأنشطة المنفذة من خلال خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت الإزالة الكاملة لاستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب لإنتاج رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع تصنيع رغاوي بوليوريتان ولا يُسمح بواردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المستوردة سابقة الخلط إلى البلد منذ عام 2017. وكذلك انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 من خلال تدريب فنيي التبريد وأنشطة المساعدة التقنية المقدمة في قطاع الخدمة. وتجري الاستعاضة عن وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 بوحدات قائمة على غاز التبريد رـ 410 أ بسبب سعرها وكفاءتها العالية في استخدام الطاقة.
التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
4- أبلغت حكومة عمان عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التقرير المتعلق بتنفيذ البرنامج القطري لعام 2022 وهي متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقُّق
5- أكد تقرير التحقق أن الحكومة تطبق نظاماً للمنح لتراخيص والحصص للواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2020 إلى 2022 صحيح. وخلص التحقُّق إلى أن عمان لديها لوائح فعالة لتشغيل نظامها الخاص بمنح الحصص والتراخيص ونفذت بنجاح بعض أنشطة من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
حالة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6- تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 31 كانون الأول/ديسمبر2021، بما يتماشى مع اتفاق البلد المُبرم مع اللجنة التنفيذية، وقُدّم تقرير إنجاز المشروع في 30 آذار/مارس 2023.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
7- أعيد إنشاء وحدة الأوزون الوطنية التابعة لهيئة البيئة كوحدة مخصصة لتنفيذ التزامات البلد بموجب اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بعد إعادة هيكلة الحكومة في أوائل عام 2023 ونقل شؤون المناخ والمسؤوليات المتعلقة ببروتوكول مونتريال إلى الهيئة. وهيئة البيئة هي السلطة المسؤولة عن استعراض تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإذن بها. وأنشئت لجنة الأوزون الوطنية بموجب القرار الإداري (546/2022) لدعم تنفيذ الالتزام القانوني والتقني بموجب بروتوكول مونتريال.
8- ويجري تطبيق نظام منح تراخيص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2001، وهو ينفَّذ منذ عام 2016 من خلال نظام الترخيص الإلكتروني (بيان). ويحظر البلد استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون -142ب والهيدروكلوروفلوروكربون -141ب السائب منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015 والوارد في البوليولات السابقة الخلط منذ 1 كانون الثاني/يناير 2017، على التوالي. وأصدرت الحكومة كذلك مرسوماً في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 يحظر تهوية غازات التبريد في الغلاف الجوي في أثناء خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وتركيبها وتشغيلها وسحبها من الخدمة؛ وفرض الاسترداد الإلزامي لغازات التبريد وإعادة تدويرها وتقديم تقارير ربع سنوية عن غازات التبريد المسترَدَّة والمعاد استخدامها وعن مخزون غازات التبريد غير الصالحة للاستعمال ؛ والكشف الإلزامي عن تسرب جميع المواد الخاضعة للرقابة في نُظم التبريد وتكييف الهواء التي تزيد شحنتها من هذه المواد عن 3 كجم ؛ واشتراط ترخيص جميع الكيانات (أي المستوردين والموزعين وتجار التجزئة وورش الخدمة) التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون في قطاع التبريد وتكييف الهواء.
9- ولم ينفَّذ بعد الحظر المفروض على استخدام واستيراد غازات التبريد في اسطوانات تستخدم لمرة واحدة، وكان من المتوقع إصداره بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2020، وذلك بسبب التحديات المرتبطة بجدوى الحظر والقدرة المؤسسية الداعمة للتنفيذ؛ ومن المتوقع أن يُنظر في هذا الأمر ضمن إطار المرحلة الثالثة. ويقوم البلد بتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي يُتوقع أن تؤدي إلى التصديق على تعديل كيغالي.
10- وفي أثناء تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، جرى تحديث نظام الترخيص الإلكتروني بحيث يشمل الرموز الجمركية الجديدة وإصدار تقارير بأشكال مختلفة؛ وعُقدت اجتماعات مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة لمناقشة التصديق على تعديل كيغالي، ونظام منح التراخيص للفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء، ومشروع تحديث معايير ومواصفات السلامة للهيدروكربونات. وتم التوصل إلى اتفاق مع وزارة العمل لربط إصدار بطاقة الممارسة لفنيي التبريد وتكييف الهواء بشهادة للكفاءة المهنية. وتأخر التدريب المقرر لموظفي الجمارك والإنفاذ بسبب إعادة وحدة الأوزون الوطنية إلى هيئة البيئة وتم شراء الأجهزة الستة للتعرف على غازات التبريد لموظفي الجمارك والمفتشين البيئيين في آذار/مارس 2023. وما زالت الوحدة تراعي المنظور الجنساني في جميع السياسات والمبادئ والأنشطة.
قطاع خدمة التبريد
11- خلال تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عُقد اجتماعان مع ممثلين من أكبر شركة للتبريد وتكييف الهواء لمناقشة كيفية المساعدة في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكفالة الامتثال. وعُقدت حلقة عمل لـ 50 من المستخدمين النهائيين وغيرهم من أصحاب المصلحة الوطنيين لتعزيز الممارسات الجيدة بغية الحدّ من التسرب إلى أقصى درجة والتوعية بتكنولوجيات التبريد وتكييف الهواء البديلة وبوضع معايير وطنية. وقد شرعت وحدة الأوزون الوطنية في العمل على تحديد مرفقين لإعادة التدوير والاسترداد والاستصلاح سيتم تزويدهما بالمعدات اللازمة بعد تحديدهما؛ ويجري حالياً وضع المبادئ التوجيهية لإعادة تدوير غازات التبريد واستردادها واستصلاحها التي ستستخدمها المراكز، ومن المتوقع أن يكتمل ذلك خلال الربع الأخير من عام 2023.
12- وتم التوصل إلى اتفاق مع الجمعية العمانية للخدمات البترولية (الجمعية العمانية للطاقة/أوبال) لتنفيذ الأنشطة المخطط لها في قطاع الخدمة بما في ذلك تدريب واعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء. وبدأت الجمعية، بمساعدة اليونيب وفي تنسيق وثيق مع وحدة الأوزون الوطنية، ومؤسسة التدريب التقني والمهني، وصناعة التبريد وتكييف الهواء، تحديث مناهج التدريب ووضع اللمسات الأخيرة على البرنامج التدريبي لدعم نظام الاعتماد. وعُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية لمناقشة خطوات تنفيذ نظام الاعتماد. وقد بدأ العمل على وضع مبادئ توجيهية لاستخدام وتركيب المعدات القائمة على الهيدروكربونات بحيث تتناول على وجه التحديد ظروف درجات الحرارة المحيطة العالية في عمان.
13- وتم تحديد خمسة معاهد تدريب جديدة لدعم برنامج تدريب الفنيين وتزويدها بالمعدات؛ ومن المتوقع أن يبدأ التدريب من خلال هذه المعاهد في كانون الأول/ديسمبر 2023. وقد بدأ برنامج اعتماد الفنيين بتدريب الفنيين المؤهلين من خلال كليات التدريب المهني؛ ومن المتوقع أن يُعتمد 700 من الفنيين في إطار المرحلة الثالثة.
14- وعُقدت حلقة عمل لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين تركّز على التكنولوجيات الناشئة لقطاع مركز التبريد وتكييف الهواء؛ وعلى الاعتبارات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني والمعلومات العامة الأخرى المرتبطة ببروتوكول مونتريال وتعديل كيغالي؛ وشملت الأنشطة الأخرى توزيع الكتيبات، والنشر عن أنشطة وحدة الأوزون الوطنية في صحيفة محلية؛ وإلقاء محاضرات تعليمية؛ ومشاركات منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ومقابلات إذاعية؛ وتنظيم زيارات ميدانية لورش عمل التبريد وتكييف الهواء؛ والاحتفال باليوم العالمي للأوزون. وعُقدت أيضاً حلقة عمل هادفة لـ 55 من المستخدمين النهائيين في قطاعي مصائد الأسماك وتكييف الهواء، بشأن التقليل إلى أدنى حد من التسرب.
تنفيذ ورصد المشروع
15- قُدّم الدعم لأنشطة وحدة إدارة المشروع من خلال تعيين منسق وطني للمشاريع. وتم صرف مبلغ قدره
694 26 دولاراً أمريكياً للعمليات والموظفين، من أصل 094 28 دولاراً أمريكياً مخصصة لوحدة إدارة المشروع.
مستوى صرف الأموال
16- في أيلول/سبتمبر 2023، من أصل المبلغ الموافق عليه حتى الآن وقدره 208,523 دولارات أمريكية (344,340 دولاراً أمريكياً لليونيدو و864,182 دولاراً أمريكياً لليونيب) كان قد تم صرف مبلغ قدره 120,228 دولاراً أمريكياً (44 في المئة) (بواقع 120 158 دولاراً أمريكياً لليونيدو و000 70 دولار أمريكي لليونيب). وسيجري صرف الرصيد البالغ 088 295 دولاراً أمريكياً في عامي 2023 و2024.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17- سيجري تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين كانون الثاني/يناير 2024 وكانون الأول/ديسمبر 2025:
(1) تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيم والتوعية: عقد اجتماعات منتظمة للجنة الأوزون الوطنية للإشراف على التحديث المستمر للوائح المواد المستنفدة للأوزون، والمعايير الوطنية بشأن استخدام غازات التبريد البديلة، وحلقات العمل التشاورية لنظام الاعتماد؛ وعقد ثلاث حلقات عمل تدريبية لـ 60 موظفاً من موظفي الجمارك والإنفاذ (واحدة بشأن تحديثات نظام الترخيص الإلكتروني واثنتان لمواصلة بناء القدرات)؛ وعقد حلقة عمل واحدة لإذكاء الوعي في قطاع التبريد وتكييف الهواء بشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومتطلباتها الممكنة في الأجل الطويل بموجب اللوائح المعمول بها فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون؛ وإجراء دراسة واحدة عن كفاءة استخدام الطاقة والفوائد الاقتصادية لمبادرة الحد إلى أقصى درجة من التسرب (اليونيب) (000 30 دولار أمريكي و000 13 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ وتنظيم حملة توعية للترويج لشبكة إعادة التدوير والاسترداد والاستصلاح لدى أصحاب المصلحة الرئيسيين والمستخدمين النهائيين؛ وتسليم أجهزة التعرُّف على غازات التبريد إلى مفتشي الجمارك والبيئة (اليونيدو) (000 6 دولار أمريكي)؛
(2) تقديم المساعدة لفنيي الخدمة والمستخدمين النهائيين بغرض الحد لأقصى درجة من التسرب: وضع اللمسات الأخيرة على عمليات تحديث مناهج التدريب لمعاهد التدريب المهني؛ وتدريب 200 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة؛ وتنفيذ برنامج الاعتماد والتدريب الأولي واعتماد 315 فنياً (اليونيب) (000 86 دولار أمريكي و500 93 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ ووضع اللمسات الأخيرة على معايير ومواصفات السلامة المحدثة للهيدروكربونات؛ واستكمال التدريب على استخدام المعدات المقدمة لمراكز التدريب الخمسة؛ وشراء أجهزة الكشف عن التسرب للفنيين المعتمدين؛ وتنظيم حلقة عمل واحدة بشأن التكنولوجيات الناشئة لـ 50 مستخدماً نهائياً للترويج لتقليل التسرب إلى الحد الأدنى (اليونيدو) (000 59 دولار أمريكي و824 98 دولاراً أمريكياً من الشريحة السابقة)؛
(3) شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: تعزيز القدرات في مجال الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح من خلال توفير المعدات [footnoteRef:3]لمركز واحد للاسترداد (اليونيدو) (000 82 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ [3:  بما في ذلك وحدة الاستصلاح، وأجهزة التعرُّف على غازات التبريد، وأسطوانات الاسترداد، والمقاييس والخراطيم المتعددة الأفرع، ومجموعات اللحام بالنحاس] 

(4) تعميم مراعاة المنظور الجنساني: مواصلة تعزيز ورصد سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإبلاغ عن المؤشرات ذات الصلة (اليونيب) (364 6 دولاراً أمريكياً من الشريحة السابقة)؛
(5) وحدة رصد المشروع (اليونيدو) (094 52 دولاراً أمريكياً و400 1 دولار أمريكي من الشريحة السابقة): تشغيل وحدة إدارة المشروع، ورصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق منه؛ وهذا يشمل 494 49 دولارً أمريكياً للخبراء الوطنيين والدوليين و000 4 دولار أمريكي للسفر.
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني	
18- لقد أصدرت حكومة عمان بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 وتبلغ 12,54 طناً محسوباً بقدرات استنفاد الأوزون، وهو ما يقل عن أهداف الرقابة التي يفرضها بروتوكول مونتريال والحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لهذا العام.
قطاع خدمة التبريد
19- أوضحت اليونيدو أن التدريب الجمركي المقرر لهذه الفترة تأخر بسبب مسائل تتعلق بالتأخر في تسليم المعدات (أي أجهزة التعرُّف على غازات التبريد، وما إلى ذلك) وبسبب إعادة نقل وحدة الأوزون الوطنية إلى هيئة البيئة. وأُعطِيت نفس الأسباب للتأخير في الدورات التدريبية المقررة لفنيي الخدمة. وردا على استفسار عن أثر هذا النقل على تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أوضحت اليونيدو أن التحديات الأولية المتعلقة بهذا النقل قد تم حلها الآن وأن الحكومة ملتزمة بضمان تنفيذ الأنشطة دون مزيد من الانقطاعات.
20- وفي معرض تقديم مزيد من المعلومات عن الأنشطة المتصلة بتعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، قالت اليونيدو إن عدة اجتماعات عُقدت مع المستوردين الرئيسيين لغازات التبريد ودوائر صناعة التبريد وتكييف الهواء لمناقشة جميع الجوانب المتصلة بإنشاء وتشغيل شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، بما في ذلك الاضطلاع بالزيارات الميدانية إلى المؤسسات المضيفة المحتملة للمراكز المخطط لها. وأفادت اليونيدو أيضاً بأنه منذ وقت تقديم الطلب، حدد الخبير الوطني أربع مؤسسات مضيفة محتملة، وسوف تزود إحداها بالمعدات في إطار المرحلة الثالثة.
21- وفيما يتعلق بوضع مواصفات ومدونات وطنية لمتطلبات وضع العلامات على المعدات والمنشآت التي تعمل بالهيدروكربونات ومبردات الأمونيا، أوضحت اليونيدو أن هذا النشاط مستمر، وقد عقدت اجتماعات تشاورية مع أصحاب المصلحة المعنيين. وستتمثل النتيجة الرئيسية في وضع مبادئ توجيهية للمستخدمين النهائيين بشأن استخدام الهيدروكربونات، لا سيما من منظور السلامة، حيث لا توجد في البلد حالياً مبادئ توجيهية من هذا القبيل بشأن استخدامها.
تنفيذ السياسات الجنسانية
22- وفقاً للمقرَّرَين 84/92 (د) و90/48 (ج)، جرى التماس مدخلات بشأن كيفية إدماج المؤشرات المراعية للخصوصيات الجنسانية في التخطيط لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذها؛ وجُمعت بيانات مصنفة حسب نوع الجنس، ويشجع المشروع على المشاركة المتوازنة بين الجنسين في الأنشطة المتصلة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وستشمل أنشطة التدريب قسماً عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وأشارت اليونيدو إلى أنه بدلاً من عقد حلقة عمل منفصلة كما هو مخطط للشريحة الأولى، قُدّم عرض عن الاعتبارات المتعلقة بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في حلقة عمل لإذكاء الوعي بشأن التكنولوجيات البديلة عُقِدت في تشرين الأول/أكتوبر 2022؛ واشتمل ذلك على مناقشة لآليات تمكين المرأة في سوق العمل وبصفة خاصة في قطاع تكييف الهواء والتبريد، والمشاكل التي قد تواجه المرأة في هذا القطاع، وتحديد الإجراءات التي يمكن تنفيذها في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستستمر المشاورات مع خبير الشؤون الجنسانية ومع أصحاب المصلحة طوال فترة تنفيذ المشروع للوقوف على مؤشرات محددة لقياس مدى نجاح هذه التدخلات.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
23- واصلت عمان تطوير إطارها القانوني وتعزيزه من أجل تهيئة بيئة تمكينية للإزالة المستدامة، بما في ذلك نظام الترخيص الإلكتروني؛ وفرض حظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون - 141 ب السائب والموجود في البوليولات السابقة الخلط، والهيدروكلوروفلوروكربون - 142 ب؛ وفرض حظر على تهوية غازات التبريد في الغلاف الجوي؛ والاسترداد الإلزامي لغازات التبريد وإعادة تدويرها وتقديم تقارير ربع سنوية عن ذلك؛ والكشف الإلزامي عن تسرب جميع المواد الخاضعة للرقابة في نظم التبريد وتكييف الهواء التي تزيد شحنتها من هذه المواد عن 3 كجم وتسجيل التسربات والإصلاحات؛ واشتراط الحصول على ترخيص لجميع الكيانات التي تتعامل مع المواد المستنفدة للأوزون. وسيؤدي تدريب الفنيين، والتنفيذ المقرر لمخطط الاعتماد، فضلاً عن تعزيز شبكة الاستصلاح، إلى المزيد من تعزيز استدامة الإزالة. ولدى تقييم المخاطر في أثناء التنفيذ، أشارت اليونيدو إلى أن حالات التأخير الناجمة عن تسليم المعدات كان لها تأثير على بعض أنشطة المشروع، وشددت على أن مواصفات المعدات ستحدد مسبقاً، حسبما اتُّفِق عليه مع الحكومة، للحد من حالات التأخير في الشراء وتيسير تنفيذ الأنشطة في الوقت المناسب وبكفاءة خلال الشريحة الثانية.
الاستنتاج
24- أكَّد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بإنفاذ نظام منح التراخيص والحصص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن الاستهلاك في عام 2022 يقل بنسبة 59 في المئة عن خط الأساس للامتثال بالنسبة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و20 في المئة عن هدف الرقابة المنصوص عليه في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. وتبلغ نسبة المبلغ المنصرف من الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة 44 في المئة. وفي حين كان هناك بعض التأخير في التنفيذ، ويعزى ذلك جزئياً إلى إعادة نقل وحدة الأوزون الوطنية إلى هيئة البيئة، فإن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحرز تقدماً، وسيكفل تنفيذ الأنشطة المخطط لها للشريحة الثانية تحقيق البلد لأهدافه بموجب بروتوكول مونتريال والوفاء باتفاقه مع اللجنة التنفيذية.
التوصية
25- توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الاولى من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعمان، وتوصي كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2025 لعمان بمستويات التمويل المبينة في الجدول أدناه.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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