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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19).] 



مقترح مشروع: الهند

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
* خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)        يونديبي/يونيب /ألمانيا







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
زمبابوى
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 
	يونديبي (الرئيسة) يونيب،ألمانيا
	السابع والسبعون
	60 في المائة بحلول 2023



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2019
	 811.33 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطرى  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	السنة: 2019

	كيميائي
	أيروصول
	رغاوى
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تجهيز
	استخدامات مختبرية
	مجموع قطاع الاستهلاك

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	16.48
	
	219.75
	313.14
	
	
	
	549.37

	لهيدروكلوروفلوروكربون-23
	
	
	0.54
	
	1.01
	
	
	
	1.55

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	3.84
	380.52
	
	
	
	
	
	
	384.36



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	1608.2
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	1691,25

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

		المعتمد فعلا
	1111.26
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	579.99






	(5) خطة الأعمال
	2020
	2021
	2022
	المجموع

	يونديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	206.38
	0
	51.43
	257.81

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	12,888,685
	0
	3,212,096
	16,100,781

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.60
	0
	1.54
	5.14

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	235,433
	0
	100,900
	336,333

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	25.70
	0
	21.50
	47.20

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,667,941
	0
	1,395,511
	3,063,452












	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال 
	1,447.38
	1,447.38
	1,447.38
	1,447.38
	1,045.33
	1,045.33
	1,045.33
	1,045.33
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1,447.38
	1,447.38
	1,433.63
	1,103.85
	832.32
	799.76
	698.82
	643.28
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)

	يونديبي
	تكاليف المشروع
	9,256,000
	0
	14,608,000
	0
	12,045,500
	0
	3,001,959
	0
	38,911,459

	
	
	تكاليف الدعم
	647,920
	0
	1,022,560
	0
	843,185
	0
	210,137
	0
	2,723,802

	
	يونيب
	تكاليف المشروع
	300,000
	0
	300,000
	0
	210,000
	0
	90,000
	0
	900,000

	
	
	تكاليف الدعم
	36,333
	0
	36,333
	0
	25,433
	0
	10,900
	0
	108,999

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	345,000
	0
	2,000,000
	0
	1,500,000
	0
	1,255,000
	0
	5,100,000

	
	
	تكاليف الدعم
	38,626
	0
	223,922
	0
	167,941
	0
	140,511
	0
	571,000

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	9,901,000
	0
	16,908,000
	0
	
	0
	0
	0
	26,809,000

	
	تكاليف الدعم
	722,880
	0
	1,282,815
	0
	
	0
	0
	0
	2,005,695

	مجموع الأموال المطلوبة للموافق عليها في هذا الاجتماع (دولار  أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	13,755,500
	
	
	
	13,755,500

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	1,036,559
	
	
	
	1,036,559



	توصية الأمانة
	النظر في الموافقة على نحو فردى


















وصف المشروع

1	نيابة عن حكومة الهند، قدم اليونديبي، باعتباره الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تكلفة كلية تبلغ 059 792 14 دولار أمريكي، تتألف من مبلغ 500 045 12 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 185 843 دولار أمريكي لليونديبي، و000 500 1 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 941 167 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا، و000 210 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 433 25 دولار أمريكي لليونيب.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير عن شركات تصنيع ألواح الرغاوى المتصلة وتقرير تحقق عن استهلاك  الهيدروكلوروفلوروكربون من عام 2018 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة من عام 2021 إلى عام 2022. [2:    بناء على الرسالة المؤرخة في 17 آب/أغسطس 2020 من وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند إلى اليونديبي.
] 


استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

2	أبلغت حكومة الهند عن استهلاك 935.27 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2019، يمثل 42 في المائة أقل من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون للامتثال. ويرد في الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2015-2019.

الجدول 1. استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الهند (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	خط الأساس

	أطنان مترية

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	11,777.72
	10,884.29
	9,376.95
	9,936.76
	9,988.45
	10,944.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	174.87
	373.53
	253.47
	82.38
	77.48
	176.5

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	3,028.00
	3,638.02
	2,526.25
	2,896.29
	3,494.18
	7,868.4

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	126.00
	126.00
	120.00
	0.00
	0.00
	1,903.0

	المجموع (طن مترى)
	15,106.59
	15,021.85
	12,276.67
	12,915.43
	13,560.11
	21,504.5

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	647.77
	598.64
	515.73
	546.52
	549.37
	602.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	3.50
	7.47
	5.07
	1.65
	1.55
	3.5

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	333.08
	400.18
	277.89
	318.59
	384.36
	865.5

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	8.19
	8.19
	7.80
	0.00
	0.0
	123.7

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	992.54
	1,014.48
	806.49
	866.76
	935.27
	1,608.2


* تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

3	ينتج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في الهند للاستخدامات الخاضعة للرقابة وكمواد وسيطة. كان سبب الزيادة المطردة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عامى 2018 و2019 هو زيادة الطلب في السوق على معدات التبريد وتكييف الهواء والحاجة الماسة إلى الخدمة، بما في ذلك نتيجة زيادة عدد الأيام الحارة. ومن المتوقع انخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كثيرا نظرا لأن المشروعات الجارية في قطاع تصنيع تكييف هواء الغرف تمت وأن المعدات الجديدة القائمة على سوائل تبريد بديلة تدخل السوق من الخطوط التى تم تحولها.

4	إن الاستهلاك الكامل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب يقوم على الواردات والإختلافات الناتجة عن قوى السوق. وبينما الزيادة الحادة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في عام 2017 (بالمقارنة بعام 2016) يمكن ارجاعها جزئيا إلى أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الرغاوى، وزادت الواردات مرة ثانية في عامى 2018 و2019 عندما زاد الطلب على منتجات الرغاوى، خاصة الألواح. وفي عام 2019، قامت الحكومة بحظر إصدار تراخيص لمستوردى الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2020.

تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

5	أبلغت حكومة الهند عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعامى 2018 و2019 بأنها تتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال:

(1) بلغ الاستخدام المنزلى للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تقرير البرنامج القطرى في عام 2018 مقدار 33.58 طن من قدرات استنفاذ الأوزون وهو أقل من الاستهلاك المسجل عملا بالمادة 7 من البروتوكول؛ ويرجع ذلك إلى تصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-22 كمادة وسيطة؛

(2)  في عام 2019، بلغ مجموع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في تقرير البرنامج القطرى مقدار 935.27 طن من قدرات استنفاذ الأوزون، بينما الاستهلاك المسجل بموجب المادة 7 هو 11.33 طن من قدرات استنفاذ الأوزون. وأكدت حكومة الهند أن البيانات المبلغ عنها لكل من الصندوق وأمانة الأوزون كان متسقا (935.27 طن من قدرات استنفاذ الأوزون)، وتم طلب توضيح من أمانة الأوزون بشأن سبب رقم الاستهلاك من الهيدروكلوروفلوروكربون المنخفض المسجل رسميا.

6	وبينما يبدو أن عدم الاتساق الواضح قد تم حله، تلاحظ الأمانة أن في كلا الحالتين، تكون حكومة الهند ممتثلة لاتفاقها مع اللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية ولبروتوكول مونتريال.

تقرير التحقق

7	أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب المادة 7 لبروتوكول مونتريال لعامى 2018 و2019 أقل من الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به لنفس السنتين في الاتفاق بين حكومة الهند واللجنة التنفيذية. ويبلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الهند المتحقق منه لعامى 2018 و2019 مقدار 866.76 طن من قدرات استنفاذ الأوزون و928.48 طن من قدرات استنفاذ الأوزون على التوالى. ويرجع الفرق في بيانات عام 2019 (928.48 طن من قدرات استنفاذ الأوزون مقابل 935.27 طن من قدرات استنفاذ الأوزون) إلى حقيقة أن بيانات التحقق في البيانات الأولية، قبل بيانات البرنامج القطرى وتقارير المادة 7 ، قد تمت وأن التعديلات النهائية على البيانات حدثت بعد الانتهاء من التحقق.

8	استنتج التحقق أن حكومة الهند تمتثل في عامى 2018 و2019 لجدول الإزالة المتسارع لبروتوكول مونتريال، وأنها تلبى الأهداف الواردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية؛ وتؤكد أيضا أن وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند تصدر سنويا حصصا لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للاستخدامات الخاضعة للرقابة وذلك للامتثال لجدول بروتوكول مونتريال.

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

9	أصدرت الحكومة حظرا على الواردات واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط في جميع القطاعات، إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2020 تمشيا مع التزام الحكومة كما ينعكس في المقرر 77/43(ب)(2).

قطاع تصنيع تكييف الهواء

10	تم توقيع مذكرة تفاهم[footnoteRef:3] مع أربع شركات تصنيع تكييف هواء من ست شركات للتحول إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون-32 في الشريحة الأولى ((Blue Star, E‑Vision, Leel Electricals, and Universal Comforts Pvt Ltd) (مملوكة بالكامل لفرع Voltas). وأتمت الشركات الأربع العلامة الرابعة؛ وينتظر صرف التمويل المرتبط بها التحقق المستقل عن الانتهاء من العلامة، المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020. ووقعت شركات  Blue Star, E‑Vision, Leel Electricals, and Universal Comforts Pvt Lt ، على التوالى، 25 و4 و5 و80 نموذج تكييف هواء غرفة بقدرة تتراوح ما بين 0.75 إلى 2 طن من سوائل التبريد. ويرد في الجدول 2 قائمة بالشركات وحالة تحولها. [3:    تنص طريقة تنفيذ اليونديبي أن تضع حكومة الهند، بغض النظر عن الوحدة الوطنية للأوزون (خلية الأوزون) مذكرة اتفاق مع الشركات المستفيدة وتحديد واجباتها وحقوقها بين الأطراف ووضع خطة تقوم على الأداء والتحقق من الإمتثال على مستوى الشركة وكذلك صرف الأموال.] 


الجدول 2. شركات تصنيع تكييف الهواء الواردة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الشركة
	الاستهلاك (طن مترى)
	خطوط الشركة
	قائمة بالشركات التى ستتحول
	التكاليف (دولار أمريكي)
	الحالة (العلامات المتحققة*)

	Blue Star
	132.84
	3
	2
	1,785,917
	التحقق من العلامة الأولى والثانية؛ في إنتظار التحقق من العلامة الثالثة والرابعة

	E-Vision
	113.00
	4
	2
	1,574,300
	التحقق من العلامة الأولى والثانية؛ في إنتظار التحقق من العلامة الثالثة والرابعة

	Leel Electricals Ltd (Lloyd Elec.)
	141.43
	5
	3
	1,868,372
	التحقق من العلامة الأولى والثانية؛ في إنتظار التحقق من العلامة الثالثة والرابعة

	Videocon
	163.38
	1
	1
	1,817,975
	التحقق من التأهل

	Universal Comforts Pvt Ltd (Voltas)
	529.65
	2
	1
	4,303,695
	التحقق من العلامة الأولى؛ في إنتظار التحقق من العلامة الثالثة والرابعة

	Zamil**
	60.00
	2
	1
	1,161,200
	التحقق من التأهل**

	المجموع 
	1,140.3
	17
	10
	12,511,459
	


 * حسب مذكرة الاتفاق، يتم الدفع بناء على العلامات التالية: 20 في المائة عند التوقيع على مذكرة الاتفاق، 40 في المائة عند البدء في شراء المعدات، 25 في المائة عند تحول الشركة، 15 في المائة بمجرد الانتهاء من التجارب وإصدار الشهادات، تكاليف التشغيل الاضافية بعد تشغيل التكنولوجيا الجديدة.
** عقب التحقق من التأهل، اشترت Subros شركة Zamil.

11	لدى Blue Star, E‑Vision, Leel Electricals, and Universal Comforts Pvt Ltd خطوط متعددة لتصنيع تكييف هواء قائم على الهيدروكلوروفلوروكربون-22، سيجرى تحول بعضها بموجب المشروع.[footnoteRef:4] وتشمل مذكرة الاتفاق لكل شركة حكما بأن تلتزم الشركة بعدم زيادة استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في خط (خطوط) تصنيع تكييف الهواء غير المتحولة من تاريخ التوقيع على مذكرة الاتفاق، وذلك تمشيا مع المقرر 77/43(هـ)(2)؛ وبناء على ذلك، لم تكن هناك زيادة في التصنيع على خطوط الهيدروكلوروفلوروكربون-22 التى لم تحول بناء على المشروع. [4:    عند الانتهاء من المشروع سيبقى لكل من Blue Star و Universal Comforts خط واحد من الهيدروكلوروفلوروكربون-22  ليتحول، بينما E-Vision و Leel Electricals سيتبقى لكل منهما خطين من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ليتحولا.
] 


قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان

12	عند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، عهد اليونديبي إلى مكتب التحقق وتحديد أهلية شركات الرغاوى. ووجد أن مجموع 204 شركة في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان بمجموع استهلاك يبلغ 3312.39 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب مؤهلا. ومن هذا العدد، تم تضمين 160 شركة ذات استهلاك يبلغ 2630.11 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في المرحلة الثانية، بينما 44 شركة تظل باقية ذات استهلاك يبلغ 682.28 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب لم تحصل على دعم للتحول إلى تكنولوجيا خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب نظرا لأنها قد تحولت أو تتحول بناء على مواردها الخاصة.

13	يبلغ مجموع التمويل المؤهل لعدد 160 شركة 234 936 19 دولار أمريكي (7.58 دولار أمريكى للكيلومتر لمقدار 2630.11 طن مترى)، منه مبلغ 307 278 16 دولار أمريكي قد خصصت لتكاليف رأس المال الاضافية، ومبلغ 927 657 3 دولار أمريكي سوف تخصص لتكاليف التشغيل الاضافية على أساس معايير التمويل للصندوق المتعدد الأطراف.

14	من بين 160 شركة تمت مساعدتها، وقعت جميعها مذكرة اتفاق، تلقت 152 شركة أول قسط. وأتمت 34 شركة تحولها إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة (سيكلوبنتان، فورمات الميثيل أوالميثيلال أو التكنولوجيا القائمة على الماء)؛ وعند تحقق طرف ثالث، سوف تعتبر عمليات الحول هذه منتهية وسوف تتلقى آخر دفع مرتبط بتكاليف رأس المال. أما 18 شركة الباقية فهى في مراحل مختلفة من التنفيذ. ويرد في الجدول 3 موجزا للتقدم في تحول شركات رغاوى البوليوريثان إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة.

الجدول 3. حالة التقدم في تحول شركات تصنيع رغاوى البوليوريثان إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة	 
	الفئة
	عدد الشركات
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (طن مترى)
	حالة التقدم

	منتهى الصغر (حتى طن مترى واحد)
	28
	22.12
	· تم التحقق من جميع الشركات ووقعت مذكرات اتفاقات تتالف من قسطين (توقيع مذكرة اتفاق وتحقق من إنتهاء المشروع). وتلقت 25 منها أول قسط
· معظم الشركات في مراحل متقدمة من التحول؛ تدريب وتعظيم التجارب والبدء في تصنيع خال من الهيدروكلوروفلوروكربون

	صغيرة (بين 1 و5 طن مترى)
	40
	138.23
	· تم التحقق من جميع الشركات ووقعت مذكرات اتفاقات تتالف من 3 أقساط (توقيع مذكرة اتفاق والبدء في شراء المعدات وتحقق من إنتهاء المشروع). وتلقت 39 منها أول قسط 
· 28 شركة في مراحل متقدمة من التحول؛ تدريب وتعظيم التجارب والبدء في تصنيع خال من الهيدروكلوروفلوروكربون. وتلقت 16 منها القسط  الثانى
· أكملت 12 شركة تحولها وقدمت الوثائق المطلوبة لوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وهى في انتظار الانتهاء من التحقق النهائي للإفراج عن الدفع النهائي

	متوسطة (أكثر من 5 أطنان مترية)
	92
	2,469.76
	· تم التحقق من جميع الشركات ووقعت مذكرات اتفاقات تتالف من 5 أقساط (توقيع مذكرة اتفاق والبدء في شراء المعدات وتحول الشركات والانتهاء التجارب وإصدار الشهادات والبدء في الانتاج التجارى). وتلقت 88 منها أول قسط
· 72 شركة في مراحل متقدمة من التحول؛ تدريب وتعظيم التجارب والبدء في مراحل تصنيع خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون. وتلقت جميعها القسط  الثانى
· أكملت 22 شركة تحولها وقدمت الوثائق المطلوبة لوزارة البيئة والغابات وتغير المناخ وهى في انتظار الانتهاء من التحقق النهائي للإفراج عن الدفع النهائي

	المجموع
	160
	2,630.11
	



15	بالرغم من أن الشركات قد حققت تقدما في تحولها والبعض قد إنتهى منه، تسببت جائحة كوفيد-19 والغلق المرتبط بها في تأخيرات في تقديم الوثائق الضرورية وفي التحقق المادى من إنتهاء العلامات. ومع تسهيل القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19، بدأت الشركات استئناف العمليات وتقديم الوثائق لمعالجة أقساطها التالية. وإذ يلاحظ نفاذ حظر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، من المتوقع أن تنتهى جميع خطط قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان بحلول النصف الأول من عام 2021. ومع ذلك، قد يكون هناك تأخير بسبب قيود  جائحة كوفيد-19.

16	إن الانتقال إلى بدائل غير المواد المستنفدة للأوزون وذات احتمالية احترار عالمى منخفضة من قبل شركات تصنيع الرغاوى كان يشكل تحديا نظرا لأن التكنولوجيات الجديدة تتفاوت عبر القطاعات. وعند تناول هذه التحديات، قدمت خلية الأوزون بالتعاون مع اليونديبي وخبير تقنى في معهد حكومة الهند وخبراء رغاوى دولين، الدعم التقنى للشركات من خلال حلقات تدريبية وتجارب ومرافق اختبارات ومشروعات تدليلية في الموقع وتدريب عملى والتحقق من المنتج.

تقييم شركات تصنيع ألواح الرغاوى المتصلة في ما يتعلق بالانضمام إلى الحظر (المقررات 82/74(ب) و(ج) و83/34 و84/34(ب)(2)

17	خلال استعراض الشريحة الثانية من المرحلة الثانية المقدمة إلى الاجتماع الثانى والثمانين، لاحظت الأمانة أن ثلاثة منتجين لألواح متصلة قد خطط لإدراجهم في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قام إثنان منهم بتوقيع مذكرة اتفاق مع الحكومة، بالرغم أن حكومة الهند قد فرضت حظرا على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع المبردات المنزلية والألواح المتصلة إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2015. وأوضح اليونديبي أن الحكومة كانت تقيم ما إذا كانت تلك الشركات قد امتثلت للحظر. وبناء على ذلك، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الهند، من خلال اليونديبي، أن تقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين تحديثا عن تقييم ما إذا كانت هذه الشركات قد انضمت إلى حظر الهيدروكلوروفلوروكربون، ملاحظة أن إذا قررت الحكومة أن الشركات لم تكن ممتثلة للحظر، تصبح مذكرة الاتفاق منتهية ويعاد أي تمويل منصرف إلى المشروع، تمشيا مع المقرر 77/43(د)(2). ولوحظ أيضا عدم تضمين شركة تصنيع ألواح رغاوى متصلة في المرحلة الثانية حتى تقوم اللجنة التنفيذية بتقييم تأهلها.[footnoteRef:5] [5:    المقرر 82/74(ج)(1) و(2).] 


18	في الاجتماعات 83 و84 و85 ، أبلغ اليونديبي أن التقييم كان مازال جاريا. وفي الاجتماع الخامس والثمانين، وخلال عملية الموافقة في ما بين الدورات المنشأة نتيجة جائحة كوفيد-19، قررت اللجنة التنفيذية أن تطلب من حكومة الهند ، من خلال اليونديبي، أن بحلول الاجتماع السادس والثمانين تقييم الحكومة عما إذا كانت شركات تصنيع رغاوى الألواح المتصلة قد انضمت إلى حظر استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2015، تمشيا مع المقرر 82/74(ب) و(ج).

19	تمشيا مع المقرر المقرر 82/74(ب) و(ج)، قدمت حكومة الهند من خلال اليونديبي التقرير النهائي للتقييم لينظر فيه الاجتماع السادس والثمانين. وأشار التقرير إلى أن واحدة من ثلاث شركات (Zeco Aircon Limited) لم توقع مذكرة اتفاق ولهذا لن تضطلع حكومة الهند بذلك المشروع. وبالاضافة إلى ذلك، فإن المعلومات التى قدمتها الشركتان الأخرتان (M/s Kingspan Jindal Pvt Ltd (Formerly M/s Jindal Mectec Pvt Ltd) and M/s Industrial Foams Pvt Ltd)) استجابة لملاحظة خلية الأوزون لم تتمشى مع أحكاك مذكرة الاتفاق وقواعد تعديل (الاتحة والرقابة) على المواد المستنفدة للأوزون لعام 2014. وبناء على ذلك، قررت حكومة الهند أن مكون المشروع المتعلق بتصنيع الألواح المتصلة لكلا الشركتين ينبغى إلغائهما وينبغى إعادة القسط الأول البالغ 936 176 دولار أمريكي المفرج عنه للشركة الأولى ومبلغ 920 106 دولار أمريكي المفرج عنه للشركة الثانية وينبغى أن يعاد كلاهما إلى اليونديبي ويعدل مقابل المبلغ المخصص لمشروعات أخرى بمقتضي المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

قطاع خدمة التبريد

20	إنتهت حكومة ألمانيا من الأنشطة التالية بموجب الشريحة الثانية: تدريب مدربي المعهد الصناعى التقنى و500 6 تقنى على ممارسات التبريد الجيدة (توقف مؤقتا نتيجة جائحة كوفيد-19)؛ تنقيح المنهج الدراسي للمعهد الصناعى التقنى؛ مشاورة مع الأطراف الفاعلة[footnoteRef:6] بشأن دعم نظام إصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء القائم على أساس مفهوم معد سلفا ("مخطط وطنى للتأهيل وإصدار الشهادات والامتثال لأفضل ممارسات خدمة")؛ مطبوع عن موقع ويب خلية الأوزون وتعميم أعمال المشاورة على معاهد التدريب المهنى في جميع أنحاء البلد. [6:    خبراء وطنيون من الحكومة والصناعة وروابط قطاع الخدمة ومعاقل الفكر والمؤسسات المهنية ومجلس مهارات قطاع الكهرباء في الهند وجامعى الخدمة وخبراء دوليين من GIZ واليونيدو والمفوضية الأوروبية ومعهد جاليليو في إيطاليا.] 


أنشطة التمكين في قطاع الخدمة

21	وقعت خلية الأوزون مذكرة اتفاق مع الأكاديمية الوطنية للجمارك والضرائب غير المباشرة والمخدرات لتنفيذ أنشطة بموجب بناء قدرات موظفى الجمارك وإنفاذ القانون. وتم توفير التدريب لعدد 97 موظف جمارك وإنفاذ قانون بشأن الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والنظام المحدد لها والتعرف على سوائل التبريد ومنع الإتجار غير القانونى ودور موظفى الجمارك ووضع نموذج جديد يتعلق بفرض حظر الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بدء من 1 يناير/كانون الثانى 2020. وتم توعية موظفى الجمارك من خلال الأكاديمية الوطنية للجمارك والضرائب غير المباشرة والمخدرات بحظر الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البلد. ونظرا لتاثر حلقة العمل التى كانت ستعقد في 2020 ، يجرى وضع خطة بديلة لعقد حلقات عمل من خلال الإنترنت.

22	تم القيام بالدرسات التالية: فرص استخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في تبريد المبانى؛ استخدام بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في قطاع سلسلة التبريد؛ وضع إطار للشراء السائب لأجهزة تكييف الهواء ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لتشجيع كفاءة الطاقة ومعدات التبريد الصديقة للمناخ؛ وضع قاعدة بيانات لشركات الخدمة والتقنيين في الولايات.

23	يتواصل تحديث قاعدة بيانات تقنيي قطاع الخدمة المدربين نظرا لتلقى المزيد من التقنيين للتدريب. تم نشر معلومات عن تعزيز برنامج تدريب التبريد وتكييف الهواء وإصدار شهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء على جميع التقنيين في البلد. وتم التعهد بحلقة عمل لزيادة الوعى لتقنيي التبريد وتكييف الهواء. وتم تطوير مواد إعلامية وزيادة الوعى البيئي لتقنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن ممارسات الخدمة الجيدة لتحسين كفاءة الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء ونشرت خلال وسائل مختلفة بما في ذلك على موقع ويب وقناة يوتيوب وفيسبوك وتويتر. وتم توزيع كتيبين "ممارسات الخدمة الجيدة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال: دليل سريع" و"التبريد الكفؤ والمستدام – كفاءة الطاقة وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء" على مؤسسات التدريب المهنى بما في ذلك 500 معهد صناعى تقنى في 18 ولاية ومراكز تقديم المهارات وإصدار الشهادات لتقنيي الخدمة أثناء العمل بموجب الإطار الوطنى لتأهيل المهارات.

تنفيذ البرنامج ورصده

24	تنسق وحدة إدارة المشروعات، المنشأة في إطار خلية الأوزون، تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتيسير الاتصالات في ما بين الأطراف الفاعلة وزيادة الوعى بشأن قضايا المواد المستنفدة للأوزون في ما بين كبار متخذي القرارات. وتشمل المهام التى تضطلع بها وحدة إدارة المشروعات، من بين جملة أمور، تيسير تحقق طرف ثالث من تأهل الشركة وتنفيذ العلامات من خلال زيارات مادية في الموقع؛ المساعدة التقنية للشركات المؤهلة؛ إدارة تنفيذ المشروعات الاستثمارية؛ تنظيم بعثات واجتماعات وزيارات تقنية للشركات؛ الإدارة اليومية لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ إعداد التقارير المرحلية والمالية للجنة توجيه المشروع وخلية الأوزون ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ واليونديبي. والصرف في وحدة إدارة المشروعات هو لأول شريحتين والميزانية الإرشادية للشريحة الثالثة كما يبين الجدول 4.

الجدول 4. الصرف في وحدة إدارة المشروع
	البنود
	تراكمى*
	الشريحة الثالثة

	موظفون واستشاريون
	104,013
	200,000

	سفر
	33,883
	50,000

	حلقات عمل/اجتماعات
	2,441
	150,000

	رصد
	58,814
	350,000

	أخرى 
	2,455
	50,000

	المجموع
	201,606
	800,000


* إبتداء من ديسمبر/كانون الأول 2019، يجرى تسوية مصروفات اضافية جارية بمبلغ 000 250 دولار أمريكي لعام 2020.

أثر جائحة كوفيد-19 على تنفيذ المشروع

25	كان تأثير جائحة كوفيد-19 وما تلاها من إغلاق كامل للنشاط الاقتصادى على المستويين الوطنى والعالمى ضارا على قطاع التصنيع وأدت إلى إبطاء تنفيذ مشروعات التحول. إن الإغلاق قد جمد أيضا السفر في أنحاء البلد، ومع الفتح، الذي نفذ بطريقة مترددة إبتداء من يونية/حزيران 2020 وما بعد ذلك، أرغم خلية الأوزون ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ واليونديبي ومحقق طرف ثالث استعراض بروتوكولات السلامة لضمان أن كل مشارك يتعرض إلى أدنى حد من مخاطر جائحة كوفيد-19 عند القيام بالزيارات عبر البلد. وبناء على ذلك، تأخرت المصروفات المرتبطة بالعلامات المعنية بالتحقق. 

26	إن آثار الجائحة والغلق سيتواصل في الانفتاح والحاجة إلى الرصد بعناية، نظرا لحقيقة أن الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب تم حظرها في البلد إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2020. وسوف تقدم المساعدة التقنية والدعم إلى الشركات للتحول إلى التكنولوجيا ولاستدامة الإزالة.

مستوى صرف الأموال

27	حتى أغسطس/آب 2020، تم صرف مبلغ 237 453 8 دولار أمريكي من مبلغ 000 809 26 دولار أمريكي تمت الموافقة علية حتى الآن (462 801 6 دولار أمريكي لليونديبي و 275 343 1 دولار أمريكي لألمانيا و 500 308 دولار أمريكي لليونيب) كما يبين الجدول 5. وسوف يصرف الرصيد البالغ 763 355 18 دولار أمريكي في عامى 2020 و2021.

الجدول 5. التقرير المالى  عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	المجموع الموافق عليه

	
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الموافق عليه
	المنصرف

	يونديبي
	9,256,000
	2,976,588
	14,608,000
	3,824,874
	23,864,000
	6,801,462

	يونيب
	300,000
	172,500
	300,000
	136,000
	600,000
	308,500

	ألمانيا
	345,000
	345,000
	2,000,000
	998,275
	2,345,000
	1,343,275

	المجموع
	9,901,000
	3,494,088
	16,908,000
	4,959,149
	26,809,000
	8,453,237

	معدل الصرف (%)
	35
	29
	31



خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

28	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين يناير/كانون الثانى 2021 وديسمبر/كانون الأول 2023:[footnoteRef:7] [7:    يستخدم الرصيد الباقى من الشريحتين الأولى والثانية بالاضافة إلى الأموال المطلوبة.] 


(1) تصنيع رغاوى البوليوريثان: استمرار تحول شركات رغاوى البوليوريثان إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة وتقديم المساعدة التقنية للشركات من خلال تعظيم الصياغات البديلة وتعديلها بما يناسبها في الموقع؛ تناول المسائل في عمليات التحول؛ رصد دخول التكنولوجيا البديلة في قطاع الرغاوى، بما في ذلك المواد الأولية من أجل استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ تكييف التكنولوجيات البديلة مع الظروف المحلية؛ تيسير الاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة في الشركات؛ عقد حلقات عمل وحلقات تدارس وأنشطة زيادة الوعى؛ وضع خلاصة وافية لأفضل الممارسات العالمية في التحول إلى تكنولوجيات خالية من المواد المستنفدة للأوزون وذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في قطاع تصنيع الرغاوى (يونديبي) (280 790 7 دولار أمريكي)؛

(2)  تصنيع تكييف الهواء: توقيع مذكرة اتفاق مع الشركتين المتبقيتين لتصنيع تكييف هواء والانتهاء من التحول الجارى لأربع شركات تصنيع تكييف هواء (يونديبي) (220 455 3 دولار أمريكي)؛

(3)  قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء: تدريب مدربين اضافيين من المعهد الصناعى التقنى و000 10 تقنى تبريد وتكييف هواء على ممارسات الخدمة الجيدة وتركيب أجهزة تكييف الغرف، بما في ذلك القائمة على سوائل تبريد قابلة للاشتعال؛ مواصلة العمل المتعلق بنظام اصدار الشهادات للتقنيين؛ إعداد خطة عمل، بالتعاون مع رابطة الصناعة، لدعم مرفق تدريب حالى بآخر المعدات والأدوات (ألمانيا) (000 500 1 دولار أمريكي)؛ 

(4)   أنشطة التمكين في قطاع الخدمة: تحديث موظفى الجمارك وإنفاذ القانون على آخر السياسات وأنشطة بناء قدرات إنفاذ القانون في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء؛ تدريب موظفى جمارك جددعلى إنفاذ بروتوكول مونتريال والرقابة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ تنظيم حوار واحد أو اثنين عبر الحدود مع أنشطة بناء القدرات؛ الترويج لسياسات المشتروات العامة للبدائل الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون بواسطة نشر نتائج الدراسات التى تضطلع بها الأطراف الفاعلة؛ القيام بأنشطة زيادة الوعى وبناء القدرات والنشر الواسع للمعرفة بالمنتجات المنتجة في الشرائح السابقة؛ تحديث موقع ويب خلية الأوزون بانتظام بمواد من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (يونيب) (000 210 دولار أمريكي)؛

(5) [bookmark: _GoBack](هـ)  تنفيذ المشروع ورصدة:  مواصلة تحقق طرف ثالث من تأهل الشركات وتنفيذ العلامات من خلال زيارات في الموقع؛ إدارة تنفيذ المشروعات الاستثمارية؛ تنظيم بعثات واجتماعات وزيارات تقنية للشركات؛ إعداد تقارير مرحلية دورية وتقارير مالية لتقدم إلى لجنة توجيه المشروع وخلية الأوزون واليونديبي (يونديبي) (000 800 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة والتوصية 

التعليقات

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

29	في ما يتعلق بعدم الاتساق في الاستهلاك المبلغ عنه بموجب المادة 7 من البروتوكول وبيانات عام 2019، أبلغت حكومة الهند، من خلال اليونديبي، الأمانة بأن البلد أبلغ عن مقدار استهلاك 935.27 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون لعام 2019، لكل من أمانة الأوزون وأمانة الصندوق. وإذ تلاحظ أن أمانة الأوزون قد سجلت استهلاك قدره 811.33 طن من قدرات استنفاد الأوزون، طلبت حكومة الهند توضيحا يتعلق بهذا الفرق. وبمجرد أن تقدم أمانة الأوزون ردا سوف ترسله إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف.

التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

30	لن تصدر حكومة الهند حصص واردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب أو الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لعام 2021؛ وسيكون هناك حصة لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط، سيجرى الانتهاء من تفاصيلها خلال الربع الأول من عام 2021.

قطاع تصنيع تكييف الهواء

31	خلال تنفيذ الشريحة الثانية ، تم التحقق من تأهيل Zamil Air Conditioners، وهى شركة تصنع أجهزة تكييف الهواء لديها خطان قد ضمنت في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، على نحو مستقل. وخلال العملية، وجد أن Subros Ltd، وهى شركة متعددة الجنسيات لها 38.9 في المائة من ملكية المادة 5، قد اشترت Zamil Air Conditioners. ومع ذلك، وفى وقت تقديم الشريحة الثالثة، لم تقرر الشركة بعد ما إذا كانت ستستمر في المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

32	خلال استعراض المشروع، أبلغت الأمانة اليونديبي أن إذا تحولت الشركة بمساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف عند مبلغ 493 709 دولار أمريكي مرتبط بملكية غير المادة 5 يعاد إلى الصندوق. ومع ذلك، إذا قررت الشركة عدم المشاركة، يمكن أن تعتبر الحكومة دعم Zamil/ Subrosمع شركة أخرى، وهذا تغيير يحتاج إلى أن تنظر فيه اللجنة التنفيذية في وقت تقديم طلب الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي هذه الحالة، يمكن تقييم تأهيل الشركة البديلة ومستوى استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وخط الأساس المرتبط بالمعدات والتكاليف الاضافية. وبديلا عن ذلك، يعاد التمويل المرتبط بملكية Subros غير المادة 5 (أي، 493 709 دولار أمريكي) عند تقديم الشريحة الرابعة والأخيرة.

قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان

33	تمشيا مع الحظر على استيراد واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2020، سألت الأمانة عن عامل النفخ المستخدم حاليا من قبل شركات رغاوى البوليوريثان حددت تحت المرحلة الثانية. وشرح اليونديبي أن الشركات التى انضمت إلى المرحلة الثانية قد حققت تقدما وأنها تستخدم تكنولوجيات بديلة (أي، سيكلوبنتان وفورمات الميثيل وميثيلال والنفخ بالماء)، بينما الشركات التى مازالت في المراحل الأولى من التحول لم تصل مرحلة الانتاج ومن المتوقع أن تنتهى من التحول إلى تكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة بحلول أوائل عام 2021. والشركات التى لم تشترك في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحولت بمواردها الخاصة إلى تكنولوجيات خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، بما في ذلك الهيدروفلوروكربونات.

الامتثال للمقرر 77/43(د)(2)

34	عند الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لاحظت اللجنة التنفيذية، خلال تنفيذ خطة قطاع رغاوى البوليوريثان، أن إذا كان مجموع الطنية التى يتعين إزالتها في الشركة المؤهلة للتمويل أقل من 166 3 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموافق على إزالته بموجب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ينخفض التمويل المرتبط بخطة قطاع رغاوى البوليوريثان لحساب الطنية المخفضة عند معدل 7.58 دولار أمريكي/كيلوجرام (المقرر 77/43(د)(2)).

35	على أساس التحقق المستقل بشأن تأهيل شركات رغاوى البوليوريثان الذي عهد به اليونديبي، تقرر أن يكون مجموع الطنية التى تزال في 160 شركة مؤهلة للتمويل مقدار 630 2 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، أي، 535.89 طن مترى أقل من مقدار 166 3 طن مترى موافق عليه للإزالة. ويبلغ الخفض المرتبط بالتمويل 046 062 4 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة). 

36	بناء على ذلك، اقترحت الأمانة الاضطلاع بهذا الخفض من الشريحة الحالية، التى تتضمن مبلغ 280 790 7 دولار أمريكي لقطاع رغاوى البوليوريثان. وبعد الخصم، يصبح مبلغ الأموال المتاح لقطاع رغاوى البوليوريثان في الشريحة الحالية 234 728 3 دولار أمريكي، سوف يستخدم للنفقات المتبقية (معظمها تكاليف التشغيل الاضافية) المطلوبة للانتهاء من تحول 160 شرركة مؤهلة لتلقى المساعدة.

37	وعند مناقشة المسألة، اتفقت حكومة الهند واليونديبي على تخفيض الشريحة الحالية. وبناء على ذلك، فإن المستوى الشامل للتمويل الذي يتلقاه اليونديبي في هذه الشريحة (بما في ذلك قطاعى رغاوى البوليوريثان وتكييف هواء الغرف وكذلك وحدة إدارة المشروعات)، وبمجرد الموافقة، يكون454 983 7 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة.

تقييم شركات تصنيع ألواح الرغاوى المتصلة في ما يتعلق بالانضمام إلى الحظر (المقررات 82/74(ب) و(ج) و83/34 و84/34(ب)(2)

38	تلاحظ الأمانة أن حكومة الهند قد ألغت مكونات المشروع المتعلق بتصنيع الألواح المتصلة في Zeco Aircon Limited, M/s Kingspan Jindal Pvt Ltd and M/s Industrial Foams Pvt Ltd (وقعت الشركتين الأخيرتين مذكرة اتفاق). ومع ذلك، وبما أن الشركتين الموقعتان مذكرة الاتفاق تقومان بتحول خطوط إنتاجها للألواح المتصلة المؤهلة، سيقوم اليونديبي بخصم القسط الأول البالغ 936 176 دولار أمريكي المفرج عنه لـ M/s Kingspan Jindal Pvt Ltd  ومبلغ 920 106 دولار أمريكي المفرج عنه لـ M/s Industrial Foams Pvt Ltd من التمويل المخصص لتحول تلك الخطوط.

39	لاحظت الأمانة أيضا أن استهلاك مقدار 558.69 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم لتصنيع الألواح المتصلة سيجرى إزالته دون تلقى مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف.

استدامة التحولات إلى تكنولوجيات مختارة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة

40	في ما يتعلق بالتوفر الحالى وسهولة الحصول على مختلف التكنولوجيات ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة التى تعتمدها شركات رغاوى البوليوريثان، أبلغ اليونديبي، حتى الآن، أن الشركات المشاركة لم تثير أي مشاكل أو قلق يتعلق بتوافر بدائل الهيدروكربونات أو الميثيلال أو النفخ بالماء المعتمدة في المرحلة الثانية. ومع ذلك، وفي ما يتعلق بتوريد سلسلة الهيدروفلوروكربونات، أبلغ اليونديبي أنها لم تنشأ بشكل جيد وأن الحصول عليها مسألة تعتبر مشكلة.
41	وفي ما يتعلق باستدامة التحول إلى بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة والخطر المحتمل باللجوء إلى الهيدروفلوروكربونات بعد الانتهاء من التحول، أوضح اليونديبي أن مذكرة الاتفاق الموقعة من قبل الشركات تنص بشكل خاص على اعتماد الشركات للتكنولوجيا. وبدأ خبير حكومى من معهد تكنولوجيا شراكة مع خلية الأوزون لتقديم الدعم التقنى لبعض الشركات المصنعة للرغاوى المشاركة بموجب إطار تعزيز الكفاءة. وبالاضافة إلى ذلك، سيتاح الدعم المستمر للشركات طوال فترة 3 سنوات بموجب إطار تعزيز الكفاءة.

قطاع خدمة التبريد

42	تساءلت الأمانة عما إذا كان 000 10 تقنى سيجرى تدريبهم في الشريحة الثالثة بالاضافة إلى 000 10 متضمنين في خطة عمل الشريحة الثانية. وشرح اليونديبي أنه بشكل عام حددت حكومة ألمانيا عدد 000 17 تقنى ليجرى تدريبهم بموجب المرحلة الثانية. ومن هؤلاء، ستشمل أنشطة التدريب المنظمة في الشرائح الثانية والثالثة والرابعة 000 10 و000 6 و000 1 تقنى على التوالى. ومع ذلك، ونتيجة للتأخيرات في جدول التدريب بسبب جائحة كوفيد-19، سيجرة تنفيذ تدريب عدد 500 3 تقنى المتبقين من الشريحة الثانية بالتزامن مع تدريب 000 6 تقنى مقترحين للشريحة الثالثة (مقدر عددهم 500 9 من كلا الشريحتين).

43	نظرا للحالة الراهنة التى تسببت فيها جائحى كوفيد-19، تساءلت الأمانة عن مدى امكانية تدريب التقنيين من خلال الإنترنت، وعن التاريخ المقدر عندما يجرى التدريب بحضور الأفراد. أبلغ اليونديبي أن الجزء العملى من تدريب تقنيي التبريد وتكييف الهواء في الهند سوف يسأنف بمجرد رفع الاغلاق الذي فرضته الحكومة على المؤسسات التعليمية. وبمجرد استئناف التدريب، وسيجرى اتباع البعد الاجتماعى واستخدام معدات الوقاية الشخصية التى فرضتها الحكومة. وأعدت حكومة ألمانيا مبادئ توجيهية تتبع خلال التدريب العملى وأعادة تنظيم/تعديل جدول التدريب، بما في ذلك مطلب قاعة تدريب أكبر من العادية ومعدة بنظم سمعية بصرية متعددة. وسوف يشكل هذا تكاليف اضافية على المشروع. وبديلا عن ذلك، يتعين تسجيل مجموعات صغيرة من التقنيين من أجل التدريب.

أنشطة التمكين في قطاع الخدمة

44	تساءلت الأمانة عن التقدم المتحقق في تنظيم 12 حلقة عمل تشاورية مع الأطراف الفاعلة المخططة للشريحة الثانية. وشرح اليونديبي بأن حلقات العمل ستنفذ في نوفمبر/تشرين الثانى وديسمبر/كانون الأول 2020، عقب الانتهاء من تقارير الدراسة التى تم التعهد بها خلال الشريحة الثانية. وتشمل حلقات العمل: ست حلقات تخاطب متعهدى التبريد وتكييف الهواء والأطراف الفاعلة ذات العلاقة؛ أربع حلقات لتشجيع بدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة في قطاع السلسة الباردة وقطاع المبانى والمشتروات العامة؛ حلقة واحدة عن معايير قطاع التبريد وتكييف الهواء بالتعاون مع مكتب المعايير الهندية؛ واحدة عن بناء القدرات لتحسين كفاءة الطاقة في معدات التبريد وتكييف الهواء.

وحدة إدارة المشروع

45	إذ تلاحظ أن مبلغ 606 201 دولار أمريكي قد صرف فقط من مبلغ 000 400 1 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن لوحدة إدارة المشروع، وسألت الأمانة عن مبلغ 000 800 دولار أمريكي اضافى طلب لوحدة إدارة المشروع في الشريحة الحالية. وشرح اليونديبي بأن مبلغ 000 650 دولار أمريكي قد تم الالتزام به بشأن عقود وقعت من أجل أنشطة. وبجانب مرتبات موظفى/استشارى المشروع ونفقات المكتب، يتعلق جزء كبير من نفقات وحدة إدارة المشروع بالتحقق الفعلى ورصد التنفيذ؛ اجتماعات الأطراف الفاعلة والصناعة، بما في ذلك حلقات عمل زيادة الوعى عن البدائل ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم؛ زيارات الصناعة للرصد والتنسيق والتحقق على المستوى الوطنى.

46	إن احد أسباب الصرف المتأخر لمبلغ الالتزامات الواردة أعلاه هو عدم التمكن من الاضطلاع ببرامج بناء القدرات وحلقات العمل لشركات تصنيع الرغاوى المخططة لعام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19. ومع تسهيل قيود الغلق، يجرى التخطيط للأنشطة الميدانية بما في ذلك حلقات عمل وزيارات الصناعة، بما في ذلك طريقة استخدام الإنترنت. وبالاضافة إلى ذلك، وخلال 2020، تم دعم وحدة إدارة المشروع وتوظيفها بالكامل لدعم التنفيذ. وبالنظر لجميع التكاليف المتضمنة في تشغيل وحدة إدارة المشروع، تبلغ التكاليف السنوية حوالى 000 250 دولار أمريكي. ويقدر اليونديبي أن الحد الأقصي لتكاليف استدامة وحدة إدارة المشروع حتى نهاية المرحلة الثانية (31 ديسمبر/كانون الأول 2024) هو 000 000 1 دولار أمريكي، دون تضمين الأنشطة التقنية الأكثر عمقا التى تسعى إليها خطة قطاع رغاوى البوليوريثان. وتلاحظ الأمانة أن هذا الشرح والتخطيط يتمشيان مع المستوى الكلى للتمويل البالغ 000 400 2 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه من ناحية المبدأ لوحدة إدارة المشروع.

الرصد والإبلاغ والتحقق والإزالة المستدامة

47	وفي ما يتعلق باستدامة إزالة جميع المواد المستنفدة للأوزون، أشار اليونديبي إلى الأحكام ذات العلاقة في قواعد تعديل المواد المستنفدة للأوزون (اللوائح والرقابة) المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون التى أزيلت فعلا من أجل الاستخدام الخاضع للرقابة قد وزعت على جميع الأطراف الفاعلة المعنية. وتتتبع السلطات العاملة في نظام الترخيص[footnoteRef:8] التجارة في هذه الكيماويات وأنها على وعى بالحكام الواردة في قواعد تعديل  المواد المستنفدة للأوزون. إن هيئات إنفاذ القانون والجمارك على وعى أيضا وتم إخطارها بالكيماويات المزالة ذات العلاقة. وتتفاعل خلية الأوزون بشكل منتظم مع هذه الهيئات لفرض الحظر. [8:    المديرية العامة للتجارة الخارجية والمديرية العامة للمعلومات التجارية والاحصاءات.] 


48	لا يوجد استخدام معروف للمواد المستنفدة للأوزون التى أزيلت في السوق في الهند، وتشير البيانات التى جمعتها خلية الأوزون عدم وجود مخزونات من مواد خاضعة للرقابة قد أزيلت في البلد.

مستوى صرف الأموال

49	من المتوقع أن يصرف الرصيد الكامل في قطاعي رغاوى البوليوريثان وتصنيع تكييف الهواء بحلول مارس/آذار 2021. وتبلغ مذكرة الاتفاق الموقعة في قطاع تصنيع تكييف الهواء أكثر من التمويل الموافق عليه المخصص للقطاع؛ ومع التنفيذ والانتهاء من علامات اضافية، سيطلب تمويل اضافى. وبالرغم من القيود وبروتوكولات مكافحة  جائحة كوفيد-19، يجرى بذل جهود للاسراع بعملية الصرف.

تنفيذ السياسة الجنسانية

50	تمشيا مع المقرر 84/92(د)[footnoteRef:9] ، سيجرى تطبيق السياسة التشغيلية للمنظور الجنسانى كلما كان مجديا عند تنفيذ المرحلة الثانية من من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من خلال تشجيع مشاركة النساء في الأحداث والأنشطة المنظمة بمقتضي المرحلة الثانية، مثل الاجتماعات والدورات التدريبية وحلقات العمل وأنشطة بناء القدرات وأنشطة زيادة الوعى البيئي؛ تعزيز التدريب وحملات وعى من أجل تنمية كفاءة الموظفين والوعى بالمنظور الجنسانى؛ مناقشة القضايا الجنسانية في حلقات العمل المواضيعية لتقاسم الخبرات والدروس المستفادة عن المنظور الجنسانى. [9:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى طوال دورة المشروع.
] 


الاستنتاج

51	إن حكومة الهند تمتثل لبروتوكول مونتريال وتعديلة مع اللجنة التنفيذية. وكان استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 يمثل 42 في المائة أقل من خط الأساس للامتثال، وكان مستوى صرف الشريحة الثانية 29 في المائة. وأصدرت حكومة الهند حظرا على الواردات والاستخدام في جميع القطاعات للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب النقى أو الموجود في البوليولات سابقة الخلط بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2020. وتحقق تقديم كبير في تحول شركات رغاوى البوليوريثان وشركات تصنيع التبريد وتكييف الهواء.  وتواصل تدريب وموظفى الجمارك وكذلك تقنيي التبريد على ممارسات التبريد الجيدة وتركيب أجهزة تكييف هواء الغرف. واستنتجت الحكومة أن شركات تصنيع ألواح الرغاوى المتصلة لم تكن ممتثلة للحظر في 1 يناير/كانون الثانى 2015، ولذا تمت إزالتها من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقامت بخصم الأموال التى دفعت مقدما من المبلغ المخصص لتحول خطوط مؤهلة من قبل نفس الشركات. وتمشيا مع المقرر 77/43(د)(2)، يجرى خصم مبلغ مجموعه 046 062 4 دولار أمريكي من الشريحة الثالثة الموافق عليها لليونديبي.

التوصية

52	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر:

(1)   في الإحاطة علما بالتقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند؛

(2)  في ملاحظة:

(1) أن كجزء من التقديم للشريحة الرابعة والأخيرة  من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند هو إما إعادة مبلغ 493 709 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لليونيب المرتبطة بملكية بلد غير عامل بالمادة 5 لشركة Subros Ltd أو تقترح تغيير الشركة إلى شركة بديلة، فى وقت أي تعديلات في مستوى التمويل والاستهلاك المتبقى من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهل لتنفيذ الإزالة؛

(2) أن الحكومة قررت أن خطوط إنتاج تصنيع الألواح المتصلة لثلاث شركات واردة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تكن ممتثلة لحظر 1 يناير/كانون الثانى 2015، ومنعت تحول هذه الخطوط من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،  وسوف تعيد المبلغ المنصرف البالغ 856 283 دولار أمريكي إلى المشروع، تمشيا مع المقرر 82/74(ج)؛

(3) أن مبلغ 046 062 4 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 343 284 دولار أمريكي سوف تخصم من موافقة اليونديبي، تمشيا مع المقرر 77/43(د)(2)؛

(ج)	الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للهند وخطة تنفيذ الشريحة في الفترة 2021-2022 عند مبلغ 059 792 14 دولار أمريكي، يتألف من 500 045 12 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 185 843 دولار أمريكي لليونديبي، ومبلغ 000 210 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 433 25 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 500 1 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 941 167 دولار أمريكي لحكومة ألمانيا.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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