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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع التسعــــون 
مونتريال،  من 20 إلى 23 يونيه / حزيران 2022
البند 9 (أ) و(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1..] 




مقترح مشروع ليبيريا


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة على مقترح المشروع التالي:

الإزالة


	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)

	اليونيب واليونيدو









ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

ليبيريا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب (رئيسية)، اليونيدو



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:  2020
	1.58   (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2021

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	1.44
	
	
	
	1.44



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	5.30
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	5.30

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	1.85
	المتبقي:
	3.45



	(V) BUSINESS PLAN
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.43
	0
	0
	0.43

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	73,125
	0
	0
	73,125

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.67
	0
	0.84
	1.51

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	92,595
	0
	98,244
	190,839



	(سادسا) بيانات المشروع 
	2022
	2023-2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	3.45
	3.45
	1.72
	1.72
	0
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.70
	1.50
	0.74
	0.74
	0
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	116,000
	0
	164,012
	0
	58,500
	338,512

	
	
	تكاليف الدعم
	15,080
	0
	21,322
	0
	7,605
	44,007

	
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	135,595
	0
	110,893
	0
	0
	246,488

	
	
	تكاليف الدعم
	12,204
	0
	9,980
	0
	0
	22,184

	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	251,595
	0
	274,905
	0
	58,500
	585,000

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	27,284
	0
	31,302
	0
	7,605
	66,191

	مجموع الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	278,879
	0
	306,207
	0
	66,105
	651,191



	(سابعا): طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2022)

	الوكالة
	التمويل المطلوب (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار أمريكي)

	اليونيب
	116,000
	15,080

	اليونيدو
	135,595
	12,204

	المجموع
	251,595
	27,284



	توصية الأمانة:
	النظر بصورإفرادية





وصف المشروع
الخلفية

1. نيابة عن حكومة ليبيريا، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 651,191 دولارا أمريكيا تتألف من 338,512 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 44,007 دولارات أمريكية لليونيب و246,488 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,184 دولارا أمريكيا لليونيدو بحسب ما قدمته به في الأصل. [footnoteRef:2] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى إزالة الاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. [2:   بحسب الرسالة المؤرخة في 10 مارس/ أذار 2022 من وكالة حماية البيئة في ليبيريا الى الأمانة.] 

وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طلبت خلال هذا الاجتماع مقدار 253,809 دولارات أمريكية تتألف من 116,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,080 دولارا أمريكيا لليونيب ومبلغ 112,595 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 10,134 دولارا أمريكيا لليونيدو بحسب ما قدمته به في الأصل.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
كان قد ووفق في الأصل الى المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا خلال الاجتماع الثالث والستين،[footnoteRef:3] وعدلت خلال الاجتماع الرابع والسبعين،[footnoteRef:4] لإزالة 1.85 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 بتكلفة إجمالية تبلغ 315,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة. وقد انتهى العمل من المرحلة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2021، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق بين حكومة ليبيريا واللجنة التنفيذية. [3:   المقرر 63/36، الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/63/60..]  [4:   المقرر 74/23، الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/74/56.
] 

استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة ليبيريا في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري عن استهلاك 1.44 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2021 وهو مايقل بنحو 73 في المائة عن استهلاك خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ولم تبلغ بيانات المادة 7 عن عام 20221 بعد. ويتضمن الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة 2017-2021.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في ليبيريا (بيانات المادة 7 عن الفترة 2017-2021)
	لهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021*
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	42.10
	32.40
	14.20
	28.65
	26.14
	95.45

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون
	2.31
	1.78
	0.78
	1.53
	1.44
	5.30


*  بيانات البرنامج القطري.

ويمكن أن يعزى الانخفاض في الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون الى إنفاذ القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك نظام التراخيص والحصص، وأنشطة التدريب لموظفي الجمارك وقطاع خدمة التبريد بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوافر واستخدام غازات التبريد البديلة (مثل الهيدروفلوروكربون-134a و(R-410A فضلا عن أنشطة التوعية الكبيرة بحماية طبقة الأوزون، وأدت التحديات والاضطرابات السياسية في 2019 وما تبغ ذلك من وباء كوفيد-19 في الفترة 2020-2021 الى إحداث اضطراب في الأنشطة الاقتصادية العادية في البلد وأسفرت عن انخفاضات إضافية في الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة ليبيريا عن بيانات الاستهلاك في قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020 وهو ما يتسق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
حالة التقدم وصرف الأموال
الإطار القانوني
تواصل حكومة ليبيريا إنفاذ القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون لعام 2012 للرقابة على الواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون والأجهزة العاملة بمواد مستنفدة للأوزون. وتعمل وحدة الأوزون الوطنية بصورة وثيقة مع السلطات الجمركية في تنفيذ نظام التراخيص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأنشئ فريق للتفتيش لإجراء عمليات تفتيش عشوائية لمخازن ومتاجر مستوردي المواد المستنفدة للأوزون، ويجري تنفيذ التسجيل الإلزامي للمستوردين بما في ذلك تقديم تقرير سنوي عن وارداتهم، ووضعت المعايير الخاصة بمناولة غازات التبريد بالاعتماد على معايير الأيزو [footnoteRef:5]5149 بواسطة مجلس المعايير في وزارة التجارة والصناعة. وقد صادقت ليبيريا على تعديل كيجالي في 12 يوليه/ تموز 2020، وأعد مشروع القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك الضوابط على الأجهزة العاملة بمواد مستنفدة للأوزون والقواعد الخاصة بتنفيذ تعديل كيجالي والقواعد المعنية بتنفيذ تعديل كيجالي لكي يوافق عليها مجلس السياسات في وكالة حماية البيئة للموافقة. [5:   يحدد متطلبات السلامة الشخصية والممتلكات ويوفر مبادئ توجيهية لحماية البيئة ويضع إجراءات لتشغيل وإصلاح نظم التبريد واسترجاع غازات التبريد.] 

تقرير التحقق
قررت اللجنة التنفيذية ضمن جملة أمور خلال اجتماعها الخامس والثمانين، معالجة التوصيات الواردة في تقرير التحقق خلال تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تدرج الإجراءات التي اتخذت لتحقيق هذه الغاية في التقرير المرحلي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الذي سيعرض كجزء من طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا (المقرر 85/35(ب)(2)).
ولاحظ تقرير التحقق ضمن جملة أمور فعالية نظام التراخيص والحصص وأنه يصرح بالواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون، وأن شبكة مؤسسية حسنة  التنسيق قد انشئت لتتبع ورصد عملية استيراد المواد المستنفدة للأوزون، وأن الأوراق والسجلات والبيانات متوافرة لدى وحدة الأوزون الوطنية، وأن مكتب الجمارك يعمل بمستويات مرضية. وعلاوة على ذلك فرضت العقوبات الناشئة عن انتهاك أي نص من نصوص قانون المواد المستنفدة للأوزون.
وتنفذ الآن مجموعة من التوصيات المتعلقة بتعزيز التنسيق فيما بين وحدة الأوزون الوطنية ومديرية الجمارك وإدارة التجارة الخارجية. وعلاوة على ذلك، أوصى المحقق بأن تطلب وحدة الأوزون الوطنية بيانات من الجمارك عن الواردات من المواد المستنفدة للأوزون على أساس ربع سنوي، وأن تقدم وحدة الأوزون الوطنية للجمارك قائمة المستوردين المسجلين للمواد المستنفدة للأوزون وحصصهم على أساس سنوي. وتضمنت التوصيات الأخرى تعزيز قدرات موظفي الجمارك على الحدود من خلال مزيد من التدريب عن تطبيق القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وتزويد مديرية الجمارك بأجهزة دقيقة للتعرف على غازات التبريد وتسليم الملصقات لنقاط الجمارك التي تبين  الرموز الجمركية للنظام الموحد عن غازات التبريد وإجراء حملات استثارة الوعي فيما بين أصحاب المصلحة الرئيسيين على المستوى القطري في البلد، وأكد اليونيب أنه يجري تنفيذ هذه التوصيات وسوف تراجع كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
قطاع خدمة التبريد
تضمنت الأنشطة الرئيسية التي نفذت مايلي:
تدريب ما مجموعه 325 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القانون على الضوابط الخاصة بالواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون ورصد المتطلبات. وتم شراء أحد الأجهزة المتعددة الغازات وقابلة للرقابة على الشحنات المشكوك فيها وسجل إلكتروني للمواد والأجهزة الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال لإصدار تراخيص الاستيراد وعمليات الرصد وقد وصفت هذه الإجراءات وينظر تشغيلها في نهاية 2022؛
حضر أربعة مدربين من مؤسستين لتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء دورات معتمدة على المناولة الآمنة للتبريد وغازات التبريد في جنوب أفريقيا؛[footnoteRef:6] وقام هؤلاء المدربون بعد ذلك بتدريب ما مجموعه 420 فنيا عن أفضل الممارسات في خدمة وإصلاح نظم التبريد وتكييف الهواء فضلا عن المناولة الآمنة لغازات التبريد، ونفذ برنامج للمنح الدراسية وقدم مساعدات مالية لعدد 40 من أفضل الطلبة أداءً (بما في ذلك النساء) في تغطية رسوم الدراسة وتضمن مركز مونروفيا للتدريب المهني استنفاد طبقة الأوزون والمناولة الآمنة وتطبيق الهيدروكربونات في منهجها للتدريب في 2016 وتخرج نحو 100 طالبا بالنموذج الجديد، وصدرت مدونة معدلة لممارسات الخدمة الجيدة[footnoteRef:7]؛ [6:   جرى تمويله جزئيا من معهد التبريد  الأخضر الممول من حكومة ألمانيا خارج نطاق الصندوق المتعدد الأطراف.]  [7:   تضمن استرجاع وإعادة تدوير وإصلاح غازات التبريد واختبار التسرب ومتطلبات الأمان ومسك السجلات والتوثيق ومناولة وتخزين غازات التبريد والتخلص من غازات التبريد ومعداتها.] 

وتلقت مؤسستا تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء معدات وأدوات (مثل جهاز تكييف هواء معتمد على R-410A، ومحطات شحن غازات التبريد ومضخات حيهوائية رقمية ومقاييس متعددة التخصصات وأدوات يدوية، والمقاييس المخصصة ومجموعة أدوات التطريق والسحب الشديد) لإجراء تدريب خلال العمل للفنيين، وتلقت ست ورش لخدمة التبريد وتكييف الهواء مجموعة استرجاع وإعادة تدوير لكل منها وعدد اثنين من السلندرات الخاص بغاز النتيروجين المضغوط ومجموعتي أدوات للترويج للممارسات الجيدة وأجريت تجربة على استخدام أجهزة تكييف الهواء المعتمدة على R-290 في مباني المكاتب وذلك من خلال تحويل[footnoteRef:8] 16 وحدة موزعة من أجهزة تكييف الهواء كانت تستخدم في السابق الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ [8:   يدرك البلد بأن تهيئة أو العمل بالهيدروكربونات أو غير ذلك من غازات التبريد الطبيعية أمر لا يوصي به أو يشجع عليه والى المسؤولية والالتزام مع البلد أو مع هذه التجربة لا يقترح مواصلته خلال المرحلة الثانية.] 

نفذ برنامج لاستثارة الوعي بحماية طبقة الأوزون بفضل العديد من القنوات الإعلامية، ووصفت مواد للتوعية وعقدت ثلاثة حلقات عمل كل منها لمدة يوم مع أصحاب المصلحة الرئيسيين لمناقشة تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومسارات العمل في المستقبل.
مستوى صرف الأموال

تم حتى 1 فبراير/ شباط 2022 صرف مبلغ 289,907 دولارات أمريكية من المبلغ البالغ 315,000 دولار أمريكي الذي ووفق عليه للمرحلة الأولى. ومن المتوقع صرف المبلغ المتبقي البالغ 25,093 دولارا أمريكيا من الشريحة الثالثة حتى 31 مايو/ أيار 2022.
المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل
بعد خصم 1.85 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرتبط بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل لاستكمال الإزالة في المرحلة الثانية 3.45 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
هناك نحو 830 فنيا و50 ورشة خدمة في قطاع الخدمة تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لخدمة الثلاجات المنزلية والغرف المبردة على النحو المبين في الجدول 2. ويشكل الهيدروكلوروفلوروكربون-22 نسبة 45 في المائة من غازات التبريد المستخدمة في قطاع الخدمة يليه غازات R-410A (19 في المائة) والهيدروفلوروكربون-134A (15 في المائة) و R-404A (13 في المائة) و), R-600A (8 في المائة) وغير ذلك (1 في المائة).
الجدول 2: تقديرات الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء في ليبيريا

	القطاع/ التطبيق
	حصر المعدات (أ)
	متوسط الشحن (ب)
	مخزونات الهيدروكلوروفلوروكربون
 (طن متري) 
(ج) = (أ) * (ب)
	البنك المقدر المعاد تعبئته خلال الخدمة (النسبة)
(د)
	الاحتياجات السنوية للخدمة (بالطن المتري)
(ج) * (د)
 

	تكييف الهواء المنزلي
	295,900
	1.5
	443.85
	2
	8.88

	التجاري
	27,510
	7.0
	192.57
	10
	19.26

	النقل
	196
	10
	1.96
	30
	0.59

	المجموع
	
	
	
	
	28.73



استراتيجية الإزالة خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سوف تركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على تعزيز إنفاذ نظام التراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون وعلى الرقابة على تزايد الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال الترويج للتحويل الى التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في قطاع التبريد وتكييف الهواء، وتنفيذ الصكوك القانونية المتعلقة بالاستخدام الآمن للتكنولوجيات الجديدة ومواصلة تعزيز قدرات  قطاع الخدمة ووضع مخطط لاعتماد الفنيين.
الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:
تعزيز إنفاذ سياسات وقواعد إزالة المواد المستنفدة للأوزون: فرض حظر على الأجهزة العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2024؛ اعتماد الرموز الجمركية 2022 للنظام الموحد بالتنسيق مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتحديث دليل تدريب موظفي الجمارك، وتدريب 15 من المدربين و250 من الفنيين وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون في القواعد المعدلة للمواد المستنفدة للأوزون، والمدونة المعدلة للنظام الموحد للجمارك، ورصد ومراقبة الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون، وشراء أربعة أجهزة متنقلة للتعرف على غازات التبريد وقطع غيار (أوراق طباعة، فلاتر بطاريات احتياطية وقطع غيار) وتيسير ثلاثة حوارات حدودية مع ممثلين من البلدان المجاورة لتبادل المعلومات عن الاتجار غير القانوني المحتمل في الهيدروكلوروفلوروكربون (اليونيب) (103,112 دولارا أمريكيا)؛
وضع مخطط اعتماد إلزامي وتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء: [footnoteRef:9] وبعد أن استخدم خبير استشاري لتيسير عملية وضع برنامج شامل للاعتماد يعتمد على الكفاءة لمناولة بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروكلوروفلوروكربون، ووضع نموذج أعمال لتحقيق الاستدامة وإجراء حلقة عمل لأصحاب المصلحة لنحو 20 مشاركا لعرض قواعد برنامج اعتماد الفنيين وعمليات استرجاع المعلومات واعتماد ما لا يقل عن 200 من فنيي التبريد وتكييف الهواء، واستخدام خبير وطني لمراجعة المدونات الوطنية للفنيين بشأن ممارسة الخدمة والمناهج الدراسية لتدريب فنيي التبريد والتوصية بالتغييرات لإدراج التغييرات في المدونات الوطنية لممارسة الخدمة ووضع المنهج الدراسي لتدريب الفنيين لإدراج مناولة البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وإجراء 10 حلقات عمل تدريبية لعدد 200 من الفنيين عن التركيب والخدمة وصيانة الأجهزة استنادا الى البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وإجراء حلقات عمل لاستثارة لوعي موجهة لعدد 60 من المستخدمين النهائيين عن الحاجة الى طريقة عابرة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإدخال التكنولوجيات الجديدة مثل غازات التبريد الطبيعية لأعضاء في اتحاد التبريد لليبيريا بشأن إدارة مخطط اعتماد الفنيين ومدونات السلوك والإشراف على استخدام الأدوات والمعدات التي وزعت (اليونيب) (110,000 دولار أمريكي)؛ [9:   التي ستوضع بموجب لجنة الاعتماد التي سينضم إليها EPA، ومجلس المعايير لليبيريا ومجلس اعتماد الفنيين التابع لمكتب التعليم المهني والتقني في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023.] 

تعزيز المعايير التقنية الوطنية السارية والترويج للشراء الأخضر في قطاع التبريد وتكييف الهواء: تعيين خبير استشاري لمراجعة المعايير التقنية السارية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء لإدراج كفاءة استخدام الطاقة، واعتبارات السلامة المتعلقة باستخدام التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025، وإجراء حلقة عمل لأصحاب المصلحة لنحو 20 مشاركا لعرض المعايير المعدلة للحصول على وجهات نظرهم وإجراء حلقات عمل لبناء القدرات لما مجموعه 30 لموظفي المعايير، ومفتشي البيئة وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين بشأن إنفاذ المعايير التقنية لقطاع التبريد وتكييف الهواء، وتنظيم حلقتي عمل تدريبية لبناء القدرات لعدد 40 من موظفي المشتريات من القطاعين العام والخاص للترويج لشراء التكنولوجيات الصديقة للبيئة بما في ذلك معايير أجهزة التبريد وتكييف الهواء في مجال الاحتياجات من الحصص والمناقصات التي يجريها موظفو الحكومة[footnoteRef:10] اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025. وتنفيذ حلقتي عمل للتوعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن المعايير المعدلة والشراء الأخضر ووضع مواد للتوعية (مثل الملصقات التي ستوزع على موظفي إنفاذ القوانين وفنيي التبريد وتكييف الهواء والمستوردين) وتنفيذ ست عمليات تفتيش على الحدود وفي مخازن المستوردين وغير ذلك من مرافق التخزين لتعزيز الامتثال للمعايير التقنية (اليونيب) (70,400 دولار أمريكي)؛ [10:   بالتنسيق مع وكالة الخدمات العامة وهي الجهة المختصة بالمشتريات العامة.] 

تعزيز مراكز التفوق: توفير الأجهزة (أجهزة التعرف على غازات التبريد، الوحدات المتنقلة لاسترجاع غازات التبريد والسلندرات لاسترداعه غازات التبريد ومضخات الأحياء الهوائية، ومحطة الشحن للهيدروكربومات ومجموعات الأدوات[footnoteRef:11] لثلاثة مراكز لمناولة غازات التبريد البديلة للتدريب وتيسير تناول فنيي التبريد وتكييف الهواء للأجهزة بناء على طلب ووضع مخطط لاسترجاع غازات التبريد وإعادة استخدامه بما في ذلك وضع نموذج أعمال لتشغيل أحد مراكز الإصلاح للغازات المتعددة، ووضع مشروع صلاحيات إجراء عملية اختيار تنافسية محلية لتحديد مضيف مركز الإصلاح والحصول على المعدات اللازمة[footnoteRef:12] لإقامة مركز للإصلاح، والترويج لتطبيق البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء من خلال شراء وحدات موزعة المعتمدة على R-290 لأغراض التدريب وبرنامج لتدريب المدربين للأجهزة المعتمدة على الغازات الطبيعية لعدد خمسة من المدربين الذين سيمكنهم إجراء تدريب وطني على الممارسات الجيدة ونشر المعارف الى الفنيين الآخرين بموجب مخطط الاعتماد (اليونيدو) (246,488 دولارا أمريكيا)؛ [11:    مقياس متعدد الأغراض وخراطيم معيارية ( المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروكربونات والمواد الهيدروفلوروكربونية وثاني أكسيد الكربون والأمونيا) وأجهزة متنقلة لرصد للتسرب للهيدروكربونات وثاني أكسيد الكربون ووحدة التنظيف وأدوات مناسبة للمكابس وأدوات تثقيب وأدوات قطع الخراطيم والمقاييس المتعددة والسلامة المتعلقة بأدوات الخدمة.]  [12:   وحدة إصلاح واحدة لغازات التبريد المتعددة (غير القابلة للاشتعال) وجهاز تحديد غازات التبريد و20 سلندر للهيدروكربونات وثاني أكسيد الكربون بسعة 100 رطل و50 سلندر لسعة 30 رطل؛ ومستودع تخزين سعة 1000 رطل والخلائط غير المقصودة، وحجم مستودع التخزين؛ و10 وحدات وخراطيم لتيسير الإمداد بغازات التبريد المسترجعة.] 

رصد المشروعات

سيستمر النظام الذي أنشئ في إطار المرحلة الأولى عمله خلال المرحلة الثانية حيث ستواصل وحدة الأوزون الوطنية العمل بالتعاون مع خبير تبريد وطني ضمان أن تخضع جميع الأنشطة المقررة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للتنسيق وتدار وفقا للجدول الزمني المحدد. وسوف يضطلع بعملية تنفيذ الرصد والإبلاغ عن التقدم الدوري في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في البلد بما في ذلك اتحاد التسجيل في ليبيريا وتبلغ تكاليف تلك الأنشطة لليونيب 55,000 دولار أمريكي ويتضمن تعيين خبير استشاري وطني (30,000 دولار أمريكي) وأنشطة رصد ومتابعة المشروع بدعم من اتحاد تبريد ليبيريا (25,000 دولار أمريكي).
تعميم سياسة الجنسانية

استمدت السياسة الجنسانية في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من التزام الحكومة بالمساواة بين جميع المواطنين بحسب ما جاء في دستور جمهورية ليبيريا وصكوك حقوق الإنسان التي تعتبر الحكومة طرفا فيها. وإعمالا للمقرر
 84/92(د) [footnoteRef:13]، بالإضافة الى اليونيب واليونيدو بموجب سياسات التعميم، سوف تنظر المرحلة الثانية في المساواة بين الجنسين وتمكين النساء بما في ذلك في إطار فريق تنفيذ المشروع وفيما بين الخبراء الاستشاريين في جميع أنشطة التدريب، وعندما يأتي الوقت لإدراج الاشتراك في حلقات العمل التشاورية. وستطلب وحدة الأوزون الوطنية مدخلات من أصحاب المصلحة بشأن كيفية إدراج المؤشرات الخاصة بالجنسين في عمليات التخطيط والتنفيذ والإبلاغ عن كل مكون في المشروع. [13:   القرار 84/92(د) طالب الوكالات الثنائية والمنفذة بتطبيق السياسة التنفيذية على تعميم الجنسانية طوال دورة المشروع.] 

التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قدرت التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا بمقدار 585,000 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة) بحسب ما قدمت به في الأصل لتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة من استهلاك خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 2025 وبنسبة 100 في المائة بحلول 2030. وتتضمن الفقرتان 16 و17 أعلاه الأنشطة المقترحة وتفاصيل التكاليف.
الأنشطة المقررة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية.
سوف تنفذ شريحة التمويل الأولى في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ إجمالي قدره 228,595 دولارا أمريكيا فيما بين يوليه/ تموز 2022 ويونيه/ حزيران 2025 وسيتضمن الأنشطة التالية:
تعزيز عملية إنفاذ سياسات وقواعد إزالة المواد المستنفدة للأوزون: فرض حظر على الواردات من الأجهزة العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون. وسيتم تحديث رموز النظام الموحد بالتعاون مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتحديث دليل تدريب موظفي الجمارك وتدريب 15 من مدربي الجمارك على القواعد الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون ورموز النظام الموحد للجمارك المعدل ورصد ومراقبة الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأجهزة العاملة بالهيدروكلوروفلوروكربون، وتيسير حوار حدودي واحد مع ممثلين من البلدان المجاورة لتبادل المعلومات عن الاتجار غير القانوني المحتمل من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
وضع مخطط اعتماد إلزامي وتدريب الفنيين من مجالات التبريد وتكييف الهواء: تعيين خبير لتيسير وضع برنامج شامل لاعتماد يعتمد على الكفاءة لمناولة بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروكلوروفلوروكربون، ووضع نموذج أعمال لتوفير الاستدامة لها وإجراء حلقة عمل لأصحاب المصلحة لنحو 20 مشاركا لعرض قواعد وعمليات برنامج الاعتماد لتلقي المعلومات المسترجعة وتعيين خبير وطني لتعديل مدونات العمل الوطنيين للفنيين والتوصية بالتغييرات فيها، والمناهج الدراسية لتدريب فنيي التبريد لإدراج المناولة الآمنة للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وتنظيم حلقات عمل تدريبية لعدد 100 فني على تركيب وخدمة وصيانة الأجهزة بالاعتماد على البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي وإجراء حملات توعية هادفة لنحو 20 من المستخدمين النهائيين عن الحاجة الى طريقة عابرة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتطبيق التكنولوجيات الجديدة مثل غازات التبريد الطبيعية وحلقتي عمل تدريبية لعدد 40 من أعضاء اتحاد التبريد في ليبيريا عن إدارة مخطط الاعتماد ومدونات السلوك والإشراف على استخدام الأدوات والمعدات التي وزعت (اليونيب) (66,000 دولار أمريكي)؛
0. تعزيز المعايير التقنية السارية والترويج للمشتريات الخضراء في قطاع التبريد وتكييف الهواء: تعيين خبير استشاري لتعديل المعايير التقنية، السارية في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء لإدراج كفاءة استخدام الطاقة واعتبارات السلامة ذات الصلة باستخدام التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2025، وتنظيم حلقة عمل لأصحاب المصلحة لنحو 20 مشاركا لعرض المعايير المعدلة لاسترجاع المعلومات (اليونيب) (15,000 دولار أمريكي)؛
تعزيز مراكز الخبرات الرفيعة: توفير المعدات وأجهزة التعرف على غازات التبريد ووحدات استرجاع غازات التبريد والسلندرات لاسترجاع غازات التبريد والمضخات الحيائية الهوائية) ومجموعات أدوات لتدريب على مناولة غازات التبريد البديلة وتيسير الحصول على الأجهزة لفنيي التبريد وتكييف الهواء بناء على طلب، وإعداد نموذج أعمال لتشغيل أحد مراكز الإصلاح للغازات المتعددة ومشروع الصلاحيات لإجراء عملية اختيار تنافسية محلية لتحديد المضيف لمركز الإصلاح والتركيز للحصول على البدائل المنخفضة القدرة على  الاحترار العالمي في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء من خلال شراء وحدة تكييف موزعة تعمل بغازات R-290 لأغراض التدريب وبرنامج لتدريب المدربين للأجهزة المعتمدة على غازات طبيعية لعدد خمسة موردين الذين سيقومون بعد ذلك بإجراء تدريب وطني على الممارسات الجيدة ونشر المعارف على الفنيين الآخرين بموجب مخطط الاعتماد (اليونيدو) (112,595 دولار أمريكي)؛
رصد المشروع (اليونيب) (20,000 دولار أمريكي): وتعيين خبير استشاري وطني (10,000 دولار أمريكي) وأنشطة رصد المشروع ومتابعته بدعم من اتحاد التبريد لليبيريا (10,000 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
استهدفت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى والسياسات والمبادئ التوجيهية للصندوق المتعدد الأطراف بما في ذلك معايير تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50)، وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024.
إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
ناقشت الأمانة أهداف إزالة للفترة 2022 الى 2030 مع مراعاة المستوى المنخفض لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المبلغ عن الفترة 2017 الى 2021 وحصص 2022 من الهيدروكلوروفلوروكربون التي صدرت بمقدار 1.70 طن بقدرات استنفاد الأوزون  (خفض بنسبة 68 في المائة من خط الأساس) وبعد ذلك، أشارت اليونيب الى أن حكومة ليبيريا واقت على تعديل الجدول الزمني للإزالة بخطوات خفض سريعة بنسبة 68 في المائة في 2022 وبنسبة 72 في المائة في 2023، وبنسبة 86 في المائة بحلول عام 2025 و بنسبة 100 في المائة في 2030.
الاستراتيجية الشاملة
وعلاوة على تحقيق الخفض المتسارع لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، تقترح حكومة ليبيريا الحفاظ على الاستهلاك السنوي الأقصى من الهيدروكلوروفلوروكربون في الفترة من 2030 الى 2040 وهو ما يتفق مع المادة 5، الفقرة 8(ﻫ)(أ) من بروتوكول مونتريال. [footnoteRef:14] والتزمت الحكومة كذلك بمواصلة وضع المعايير المتشددة في إطار نظام التراخيص لرصد مستويات الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون واستخداماتها خلال تلك الفترة لضمان الى أنها تقتصر على الشروط التي وضعها بروتوكول مونتريال. [14:   قد يتجاوز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الصفر في أي سنة ما دام حجم المستويات المحسوبة من الاستهلاك لفترة عشر سنوات من يناير/ كانون الثاني 2030 الى 1 يناير/ كانون الثاني 2040 مقسوما على 40 لا يتجاوز 2.5 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون.] 

وإعمالا للمقرر 86/51 للسماح بنظر الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت حكومة ليبيريا على تقديم وصف متصل للإطار التنظيمي والسياساتي لتنفيذ التدابير اللازمة لضمان أن يمتثل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفقرة الفقرة 8(ﻫ)(أ) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040 والاستهلاك السنوي المتوقع من هذه المادة في ليبيريا للفترة 2030-2040.
القضايا المتعلقة بالنواحي التقنية والتكاليف
فيما يتعلق بإنفاذ مخطط الاعتماد الإلزامي الذي سيجري وضعه بحلول 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أبلغت اليونيب عن أن وحدة الأوزون الوطنية سوف تعين خبيرا لتقييم فعالية مخطط الاعتماد وسيضمن اتحاد التبريد في ليبيريا أنه لن يقوم بالأنشطة سوى الفنيين المعتمدين في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من خلال الرصد المنتظم وستكون سلطة الاعتماد هي وكالة حماية البيئة بالتعاون مع مجلس المعايير في ليبيريا ومجلس التدريب المهني وشهادات التدريب. وسيسدد فنيو التبريد وتكييف الهواء رسما على عملية الاعتماد لضمان استدامتها.
وخلال المناقشات مع اليونيدو عن القائمة المؤقتة للأدوات والمعدات اللازمة لثلاثة مراكز للخبرات الرفيعة، ولم تكن مخصصات الشريحة الأولى الأولية كافية لتغطية تكاليف توفير الأدوات للمراكز الثلاثة ونتيجة لذلك، فإن من الضروري إعادة توزيع مخصصات الشريحتين الأولى و الثانية لتحقيق التنفيذ بمردودية تكاليف وتتضمن عملية إعادة التوزيع زيادة بمبلغ 23,000 دولار أمريكي للشريحة الأولى وخفض مقابل في الشريحة الثانية، وستجري اليونيدو ووحدة الأوزون الوطنية، بالميزانية المتبقية البالغة 27,000 دولار أمريكي المقترحة للحصول على الأدوات والمعدات، تقييما لاحتياجات قطاع فنيي الخدمة وتقديم مقترح يهدف الى دعم الفنيين واتحاد التبريد في ليبيريا بالأول والأدوات والمعدات.
ونظرا لأن أعضاء مؤسسات تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء قد حضروا بالفعل دورة تبريد معتمدة بما في ذلك المناولة الآمنة لغازات التبريد في جنوب أفريقيا، تساءلت الأمانة عن السبب في أن اليونيدو قد  اقترحت نشاط إضافي لتدريب المدربين. وردت اليونيدو بأن ثلاثة مدربين من هؤلاء الأربعة قد أتيحت لهم الفرصة للمضي في المزيد من الدراسات في الخارج، ولم يكن من المؤكد ما إذا كانوا سيعدون الى أماكنهم في البلد. وأضافت اليونيدو أن تخفيف مخاطر تكرار هذا الوضع في المستقبل، سيوقع فريق المشروع اتفاق ما بعد التدريب مع المتدربين لضمان استمرارهم في العمل في قطاع التبريد وتكييف الهواء في البلد لفترة يتفق عليها بعد التدريب. وأكدت اليونيدو أن حكومة ليبيريا تدرك المقررين 72/17 و73/34 وليس من المقرر تنفيذ أنشطة تهيئة للترويج لتطبيق البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي في القطاع الفرعي لخدمة تكييف الهواء.
وفيما يتعلق بوضع مخطط لاسترجاع غازات التبريد وإعادة استخدامها، سوف تدعم اليونيدو وليبيريا في وضع نموذج أعمال كجزء من خطة تنفيذ الشريحة الأولى. واستنادا الى النتائج والتوصيات الخاصة بهذا النموذج، سيتم تنفيذ المخطط في أحد المراكز المختارة خلال الشريحة الثانية. وفي حالة أن تخلص الدراسة الى أن خطة الإصلاح غير ممكنة، سوف تقترح أنشطة أخرى لدى تقديم الشريحة الثانية.
استدامة الأنشطة المقترحة في إطار المرحلة الثانية
أبلغ اليونيب بأن ضمان استدامة تدريب موظفي الجمارك بعد انتهاء خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أدرج بالفعل نموذج عن الضوابط على المواد المستنفدة للأوزون خلال التدريب العادي لموظفي الجمارك الجدد وسيجري تحديثه بقضايا مثل تعديل كيجالي. وجرى بالفعل تعديل دليل تدريب موظفي الجمارك وأصبح يتضمن قضايا جديدة.
وفيما يتعلق ببرنامج تدريب الفنيين، يسرت وحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع مركز مونروفيا للتدريب المهني استعراض المنهج الدراسي لتدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء لإدراج قضايا محدثة عن استنفاد طبقة الأوزون، والمناولة الآمنة لبدائل الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك هيدروكربونات. واستمر المنهج الدراسي وسيستمر تحديث بحسب مقتضى الحال ويجري استخدامه الآن في أغراض التدريب. وبغية التخفيف من مخاطر ترك المدربين المعتمدين أعمالهم قبل إتمام تدريب المدربين الآخرين، سيتعين وضع اتفاق خدمة لما بعد التدريب مع المدربين المعتمدين لضمان وجودهم في الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في البلد لفترة يتفق عليها بعد التدريب.
وأكد اليونيب أن وزارة التعليم والتدريب المعني تضمنت مراكز للخبرات الرفيعة في الميزانية ولذا فإن المرتبات وتكاليف التشغيل وصيانة المعدات سوف تمول وعلاوة على ذلك، سوف تنظم حملة توعية عامة للترويج لخدمات مراكز الخبرات الرفيعة ومن ثم توليه بالمقابل خدمات مركز الخدمة الرفيعة وتوليه عائدات في المقابل تساهم في استدامتها.
وسوف تسهم جميع هذه الأنشطة في الإزالة المستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فيما بعد الانتهاء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التكاليف الإجمالية للمشروع
تبلغ التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدار 585,000 دولار أمريكي استنادا الى مقرر 74/50(ج)(12) عن مستوى التمويل المؤهل للبلد المنخفض فيه حجم الاستهلاك,
وكانت اليونيب قد اقترح في أول الأمر الشريحة الثالثة والأخيرة بمبلغ 52,000 دولار أمريكي. غير أن الأمانة طلبت من اليونيب تعديل الشريحة الثالثة وفقا للمقرر 62/17 عن شريحة التمويل الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لإعادة توزيع مخصصات الشريحة لليونيب والتغيير المقابل في اليونيدو على النحو الوارد في الفقرة 26، فإن التمويل المطلوب للشرائح الأولى والثانية والثالثة جرى تعديله على النحو الوارد في الجدول 3.
الجدول 3: توزيع الشريحة الأصلية والمعدلة (بالدولار الأمريكي)

	الوكالة المنفذة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	المجموع

	اليونيب
	حسب ما قدمت به
	116,000
	170,512
	52,000
	338,512

	
	المعدله
	116,000
	164,012
	58,500
	338,512

	اليونيدو
	حسب ما قدمت به
	112,595
	133,893
	0
	246,488

	
	المعدله
	135,595
	110,893
	0
	246,488



الأثار على المناخ
ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة والتي تتضمن تحسين احتواء غازات التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات الى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدمة في خدمة التبريد وتكييف الهواء. وسيؤدي الى كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لا ينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد عن وفورات تبلغ نحو 1.8 طن بمعادلها من ثاني أكسيد الكربون. وقدم حساب للأثار على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتشير الأنشطة التي قدرتها ليبيريا بما في ذلك جهودها للترويج للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي فضلا عن استرجاع غازات التبريد وإعادة استخدامها الى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف يخفض انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي مما يسفر عن فوائد للمناخ.
التمويل المشترك
ستقدم حكومة ليبيريا من خلال وكالة حماية البيئة دعما عينيا من خلال توفير الموظفين واللوجستيات اللازمة.
مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2022-2024
يطلب اليونيب واليونيدو مبلغ 651,191 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا. ويبلغ مجموع القيمة المطلوبة 278,879 دولارا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 2022-2024 وهو مايزيد بمقدار 14,915 دولارا أمريكيا من المبلغ الوارد في خطة الأعمال (263,964 دولارا أمريكيا).
مشروع الاتفاق
يتضمن المرفق الأول بهذه الوثيقة مشروع الاتفاق بين حكومة ليبيريا واللجنة التنفيذية بشأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا للفترة من 2022 الى 2030 للانتهاء من إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بمبلغ 651,191 دولارا أمريكيا تتألف من 338,512 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 44,007 دولارات أمريكية لليونيب ومبلغ 246,488 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 22,184 دولارا أمريكيا لليونيدو على أساس الفهم بأنه لن يقدم أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
أن تحاط علما بالتزام حكومة ليبيريا بمايلي:
(1) أن تخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بنسبة 68 في المائة من خط أساس البلد في 2022 وبنسبة 72 في المائة بحلول 2023 وبنسبة 86 في المائة بحلول 2025 وأن تزيل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالكامل بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030، وأن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لن تستورد بعد ذلك التاريخ باستثناء ذلك المسموح به للخدمة فيما بين 2030 و2040 حسب مقتضى الحال وبما يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛
(2) أن تنشئ نظاما إلكترونيا للتراخيص والحصص للهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2023؛
(3) أن تنشئ مخطط للاعتماد الإلزامي لفنيي التبريد وتكييف الهواء اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2023؛
(4) أن تفرض حظرا على الواردات من الأجهزة المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024؛
أن تخصم 3.45 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل؛
أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة ليبيريا واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛
أنه سعيا الى النظر في الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قدمت حكومة ليبيريا مايلي:
(5) وصفا تفصيليا للإطار التنظيمي والسياساتي الساري لتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان أن معدل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة 8(ﻫ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 203-2040؛
(6) الاستهلاك السنوي المتوقع من الهيدروكلوروفلوروكربون في ليبيريا للفترة 2030-2040؛
أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لليبيريا وخطة التنفيذ المقابلة للشريحة بمبلغ 278,879 دولارا أمريكيا تتألف من 116,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 15,080 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 12,204 دولارات أمريكية لليونيدو.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

10
11
المرفق الأول

مشروع اتّفاق بين حكومة  ليببريا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة ليببريا ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصف 4-1-3(الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
(1) المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(2) التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
(3) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
(4) تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت اليونيب على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافقت اليونيدو على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و/ أو الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4 في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.



التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد
	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	5,30



التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل

	السطر
	التفاصيل
	2022
	2023-2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.45
	3.45
	1.72
	1.72
	0.00
	لا ينطبق

	1.2
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.70
	1.50
	0.74
	0.74
	0.00
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيب) (دولار أمريكي)
	116,000
	0
	164,012
	0
	58,500
	338,512

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	15,080
	0
	21,322
	0
	7,605
	44,007

	2.3
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (يونيدو) (دولار أمريكي)
	135,595
	0
	110,893
	0
	0
	246,488

	2.4
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	12,204
	0
	9,980
	0
	0
	22,184

	3.1
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	251,595
	0
	274,905
	0
	58,500
	585,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	27,284
	0
	31,302
	0
	7,605
	66,191

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	278,879
	0
	306,207
	0
	66,105
	651,191

	4.1.1
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.45

	4.1.2
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.85

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0


* تاريخ إتمام  المرحلة الأولى وفقا لاتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقـة عليه في الاجتمـاع الأول في السنـة المحددة في التذييـل 2-ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. تقدم الوحدة الوطنية للأوزون تقارير مرحلية سنوية عن حالة تنفيذ الخطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسة. وتعهد الوكالة المنفذة الرئيسة إلى شركة محلية مستقلة أو مستشارين محليين مستقلين رصد تطور الخطة والتحقق من تلبية أهداف الأداء الوارد في الخطة.

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4- ألف؛
تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالة المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار180 دولار الأمريكي عن كل كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
2. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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